Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2013 г. N 173-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 28.05.2013 N 229-пп, от 03.12.2013 N 563-пп,

от 20.05.2014 N 204-пп, от 08.07.2014 N 266-пп)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации мероприятий по сокращению доли аварийного жилья в жилищном фонде в Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора

Архангельской области

А.П.ГРИШКОВ

# Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 23.04.2013 N 173-пп

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2013 - 2017 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 28.05.2013 N 229-пп, от 03.12.2013 N 563-пп,

от 20.05.2014 N 204-пп, от 08.07.2014 N 266-пп)

## ПАСПОРТ

адресной программы Архангельской области

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

на 2013 - 2017 годы

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

| Наименование программы | адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Основной разработчик Программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Цель и задачи Программы | цель Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Архангельской области, участвующих в Программе; |
|  | задачи Программы: |
|  | координация организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов в Архангельской области (задача N 1); |
|  | строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (задача N 2) |
| Показатели выполнения Программы | число переселенных жителей - 15 403 человек; количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены, - 917 домов; общее число освобожденных жилых помещений - 6452; общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах - 268 683,17 кв. м; предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых помещений в аварийных домах, - 34,60 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.05.2013 N 229-пп, от 03.12.2013 N 563-пп, от 20.05.2014 N 204-пп, от 08.07.2014 N 266-пп) |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап: II квартал 2013 года - IV квартал 2014 года; II этап: I квартал 2014 года - IV квартал 2015 года; III этап: I квартал 2015 года - IV квартал 2016 года; IV этап: I квартал 2016 года - III квартал 2017 года; V этап: I квартал 2017 года - III квартал 2017 года |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Основные мероприятия Программы | приобретение помещений в многоквартирных жилых домах; строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; выплата выкупной цены жилых помещений лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; снос аварийного жилищного фонда |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования - 9 704 805 329,08 рубля, в том числе: средства областного бюджета - 3 627 269 394,70 рубля; средства местных бюджетов - 223 783 203,07 рубля; средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 5 853 752 731,31 рубля |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп, от 20.05.2014 N 204-пп, от 08.07.2014 N 266-пп) |
| Исполнители Программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, участвующие в Программе; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - организации-исполнители) |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | число переселенных граждан в результате выполнения Программы - 15 403 человек; расселение жилых помещений в аварийных многоквартирных домах общей площадью 268 683,17 кв. м |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп, от 20.05.2014 N 204-пп) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем представления отчетов в Фонд по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда |
| (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп) |

## I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2013 года на территории Архангельской области количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет более 900 - это порядка 350 тыс. кв. метров жилых помещений, в которых проживает более 15,28 тыс. человек.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Архангельской области, и требует использования программно-целевого метода.

В 2008 - 2012 годах Архангельской области на реализацию адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда была предоставлена финансовая поддержка в размере 1244,5 млн. рублей. Общий объем финансирования в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийных домов составил свыше 1830,2 млн. рублей. В результате реализации мероприятий адресных программ свои жилищные условия улучшат 3196 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 54,32 тыс. кв. метров.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья.

В настоящее время проблема доступного жилья для Архангельской области одна из самых актуальных. В результате оценки стоимостных и временных показателей процесса строительства для реализации мероприятий Программы большинство муниципальных образований Архангельской области выбрало малоэтажное жилищное строительство.

В числе других преимуществ малоэтажного строительства можно назвать возможность применения теплоэффективных, энергосберегающих материалов, что позволяет жителям сокращать расходы на обслуживание дома.

В рамках Программы в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в качестве "пилотного" проекта запланировано строительство энергоэффективного дома по адресу: город Новодвинск, улица Ворошилова, дом 5 в муниципальном образовании "Новодвинск", общая площадь жилых помещений которых составит 890,58 кв. метра.

Программа основывается на учетных данных органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые приведены в перечне многоквартирных домов согласно приложению N 1 к настоящей Программе (далее - перечень многоквартирных домов).

Переселению в рамках выполнения Программы подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов и реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

## II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

показатели ее выполнения

Программа разработана для достижения основной цели - ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов в Архангельской области.

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены жилых помещений лицам, в чьей собственности они находятся, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в 2013 - 2017 годах в пять этапов.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Финансирование мероприятий Программы осуществляется одновременно из всех источников в соответствии с Порядком движения денежных средств, направляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование региональных адресных программ, утвержденным решением правления Фонда от 5 марта 2014 года, протокол N 481.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

Показатели выполнения Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

## III. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы обоснован:

1) предельной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых помещений в аварийных домах. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп.

В целях реализации I этапа Программы предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для приобретения жилых помещений в рамках реализации Федерального закона N 185-ФЗ, с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета Архангельской области (далее - предельная стоимость) устанавливается в размере 34 600 рублей для городских округов Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области, расположенных в районах Крайнего Севера. Для иных муниципальных образований Архангельской области предельная стоимость устанавливается в размере 32 200 рублей;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

В целях реализации II этапа Программы предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для приобретения и (или) строительства жилых помещений, устанавливается:

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

не более 36 430 рублей - для муниципальных образований "Город Новодвинск", "Северодвинск" и "Онежское" Онежского муниципального района, в которых реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ;

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

не более 34 600 рублей - для остальных муниципальных образований Архангельской области, в которых реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20.5 Федерального закона N 185-ФЗ.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для выплаты выкупной цены жилых помещений лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса устанавливается в размере 25 950 рублей;

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

2) общей площадью жилых помещений, строящихся (приобретаемых) для расселения аварийных жилых домов в рамках Программы.

## IV. Перечень муниципальных образований,

участвующих в Программе

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 03.12.2013 N 563-пп)

Многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, финансирование переселения граждан из которых за счет бюджетных средств и (или) иных источников в период до 1 января 2013 года не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также не включенными в этапы прошлых лет региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, расположены на территории 57 муниципальных образований Архангельской области.

В перечень муниципальных образований для участия в Программе включены:

"Город Архангельск";

"Город Новодвинск";

"Котлас";

"Северодвинск";

"Бестужевское" Устьянского муниципального района;

"Вельское" Вельского муниципального района;

"Верхнетоемское" Верхнетоемского муниципального района;

"Дмитриевское" Устьянского муниципального района;

"Емецкое" Холмогорского муниципального района;

"Ерцевское" Коношского муниципального района;

"Ильинское" Вилегодского муниципального района;

"Каменское" Мезенского муниципального района;

"Каргопольское" Каргопольского муниципального района;

"Киземское" Устьянского муниципального района;

"Кодинское" Онежского муниципального района;

"Козьминское" Ленского муниципального района;

"Коношское" Коношского муниципального района;

"Коскогорское" Приморского муниципального района;

"Кулойское" Вельского муниципального района;

"Лисестровское" Приморского муниципального района;

"Лявленское" Приморского муниципального района;

"Малодорское" Устьянского муниципального района;

"Малошуйское" Онежского муниципального района;

"Матигорское" Холмогорского муниципального района;

"Мезенское" Мезенского муниципального района;

"Няндомское" Няндомского муниципального района;

"Оксовское" Плесецкого муниципального района;

"Октябрьское" Устьянского муниципального района;

"Онежское" Онежского муниципального района;

"Пакшеньгское" Вельского муниципального района;

"Печниковское" Каргопольского муниципального района;

"Плесецкое" Плесецкого муниципального района;

"Плосское" Устьянского муниципального района;

"Покровское" Онежского муниципального района;

"Приводинское" Котласского муниципального района;

"Приморское" Приморского муниципального района;

"Ракульское" Холмогорского муниципального района;

"Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района;

"Савинское" Плесецкого муниципального района;

"Сафроновское" Ленского муниципального района;

"Североонежское" Плесецкого муниципального района;

"Сефтренское" Верхнетоемского муниципального района;

"Сольвычегодское" Котласского муниципального района;

"Сосновское" Пинежского муниципального района;

"Тавреньгское" Коношского муниципального района;

"Талажское" Приморского муниципального района;

"Уемское" Приморского муниципального района;

"Урдомское" Ленского муниципального района;

"Федьковское" Верхнетоемского муниципального района;

"Холмогорское" Холмогорского муниципального района;

"Черевковское" Красноборского муниципального района;

"Черемушское" Котласского муниципального района;

"Шалакушское" Няндомского муниципального района;

"Шангальское" Устьянского муниципального района;

"Шенкурское" Шенкурского муниципального района;

"Шилегское" Пинежского муниципального района;

"Шипицынское" Котласского муниципального района.

## V. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.

Участниками Программы выступают муниципальные образования Архангельской области при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона N 185-ФЗ, и при наличии перечня многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа реализуется посредством выделения субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на осуществление следующих мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований:

1) строительство многоквартирных домов;

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

3) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

(п. 3 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

4) выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(п. 4 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Архангельской области - участниками Программы, в том числе объемы долевого финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета, осуществлено в зависимости от суммарной площади жилых помещений многоквартирных жилых домов на территории отдельного муниципального образования, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из которых запланировано в рамках настоящей Программы.

Программой могут предусматриваться дополнительные источники финансирования. Средства, предусмотренные дополнительными источниками финансирования, могут направляться на оплату жилых помещений в следующих случаях:

1) в случае приобретения органами местного самоуправления муниципального образования Архангельской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по стоимости, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования Архангельской области;

2) в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования Архангельской области;

3) в случае если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанный исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, то оплата такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования Архангельской области.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности, выразившим согласие на получение выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения, или в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственниками жилых помещений, предоставляются жилые помещения с зачетом стоимости изымаемых жилых помещений в выкупную цену путем заключения договоров мены или купли-продажи.

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на основании соглашений, договоров и муниципальных контрактов, заключаемых между исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Первый этап реализации Программы осуществляется на территории 40 муниципальных образований Архангельской области, между которыми средства финансовой поддержки распределялись пропорционально имеющейся площади аварийного жилищного фонда с учетом готовности соответствующих муниципальных образований обеспечить переселение граждан в 2013 - 2014 годах.

Второй этап осуществляется на территории 32 муниципальных образований Архангельской области, между которыми средства финансовой поддержки распределялись пропорционального имеющейся площади аварийного жилищного фонда с учетом готовности соответствующих муниципальных образований обеспечить переселение граждан не позднее 31 декабря 2015 года.

(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.05.2014 N 204-пп)

Государственный заказчик Программы осуществляет:

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

привлечение в установленном порядке бюджетных средств и средств Фонда, необходимых для реализации Программы;

контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

подготовку и представление отчетов по реализации Программы за соответствующий год;

распределение между муниципальными образованиями Архангельской области, участвующими в Программе, финансовой поддержки в пределах средств на реализацию Программы, полученных из Фонда, а также предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год в качестве софинансирования;

оценку эффективности выполнения программных мероприятий, а при необходимости - корректировку целевых показателей и механизма реализации мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, участвующего в Программе, осуществляют:

представление в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заявки на участие в Программе, перечня аварийных многоквартирных домов, документов о признании домов аварийными и подлежащими сносу, информации о планируемом переселении граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципальных образований Архангельской области и соответственно - очередности переселения граждан;

организацию и проведение с собственниками жилых помещений в аварийном доме работы, направленной на достижение соглашений с собственниками жилых помещений о способе переселения;

формирование необходимой для выполнения Программы нормативной правовой основы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;

разработку и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

информирование населения муниципального образования о реализации Федерального закона N 185-ФЗ и настоящей Программы;

определение должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования;

формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство, осуществляемое в рамках выполнения Программы;

расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

## VI. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства Фонда.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования в 2013 - 2017 годах приведено в следующей таблице:

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

(рублей)

| N п/п | Наименование муниципального образовнаия | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Средства местного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающую общую площадь расселяемых помещений в рамках первого этапа программы | Всего по Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | итого | средства Фонда | средства консолидированного бюджета области на софинансирование |  |  |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Город Архангельск" | 3 113 208 075,57 | 2 195 477 940,45 | 917 730 135,12 | 908 307 502,99 | 9 422 632,13 | 0,00 | 3 113 208 075,57 |
| 2 | "Город Новодвинск" | 216 224 931,00 | 119 550 367,38 | 96 674 563,62 | 96 674 563,62 | 0,00 | 1 384 000,00 | 217 608 931,00 |
| 3 | "Котлас" | 40 515 976,43 | 23 429 336,62 | 17 086 639,81 | 16 892 159,81 | 194 480,00 | 9 412 823,43 | 49 928 799,86 |
| 4 | "Северодвинск" | 1 774 266 909,98 | 817 352 274,31 | 956 914 635,67 | 877 352 481,89 | 79 562 153,78 | 116 630 343,84 | 1 890 897 253,82 |
| 5 | "Бестужевское" Устьянского района | 11 490 380,00 | 8 211 856,23 | 3 278 523,77 | 3 278 523,77 | 0,00 | 0,00 | 11 490 380,00 |
| 6 | "Вельское" Вельского района | 131 369 544,00 | 70 644 487,97 | 60 725 056,03 | 60 725 056,03 | 0,00 | 0,00 | 131 369 544,00 |
| 7 | "Верхнетоемское" Верхнетоемского района | 81 421 830,00 | 33 203 417,11 | 48 218 412,89 | 48 218 412,89 | 0,00 | 0,00 | 81 421 830,00 |
| 8 | "Дмитриевское" Устьянского района | 4 532 600,00 | 1 907 318,09 | 2 625 281,91 | 2 625 281,91 | 0,00 | 0,00 | 4 532 600,00 |
| 9 | "Емецкое" Холмогорского района | 110 205 711,00 | 56 233 765,81 | 53 971 945,19 | 53 971 945,19 | 0,00 | 0,00 | 110 205 711,00 |
| 10 | "Ерцевское" Коношского района | 29 283 285,00 | 11 748 241,01 | 17 535 043,99 | 17 535 043,99 | 0,00 | 0,00 | 29 283 285,00 |
| 11 | "Ильинское" Вилегодского района | 4 168 087,81 | 2 336 875,38 | 1 831 212,43 | 1 419 882,35 | 411 330,08 | 285 451,19 | 4 453 539,00 |
| 12 | "Каменское" Мезенского района | 37 592 903,83 | 32 961 458,08 | 4 631 445,75 | 4 631 445,75 | 0,00 | 0,00 | 37 592 903,83 |
| 13 | "Каргопольское" Каргопольского района | 167 869 200,00 | 104 654 460,49 | 63 214 739,51 | 63 214 739,51 | 0,00 | 0,00 | 167 869 200,00 |
| 14 | "Киземское" Устьянского района | 29 807 160,00 | 24 380 448,77 | 5 426 711,23 | 5 426 711,23 | 0,00 | 0,00 | 29 807 160,00 |
| 15 | "Кодинское" Онежского района | 48 971 401,00 | 24 711 722,98 | 24 259 678,02 | 24 042 855,02 | 216 823,00 | 0,00 | 48 971 401,00 |
| 16 | "Козьминское" Ленского района | 69 623 740,00 | 44 973 454,12 | 24 650 285,88 | 24 650 285,88 | 0,00 | 0,00 | 69 623 740,00 |
| 17 | "Коношское" Коношского района | 1 732 237 064,00 | 1 134 259 621,01 | 597 977 442,99 | 597 977 442,99 | 0,00 | 0,00 | 1 732 237 064,00 |
| 18 | "Коскогорское" Приморского района | 41 834 860,00 | 17 604 109,09 | 24 230 750,91 | 24 230 750,91 | 0,00 | 0,00 | 41 834 860,00 |
| 19 | "Кулойское" Вельского района | 42 153 020,00 | 36 959 767,94 | 5 193 252,06 | 5 193 252,06 | 0,00 | 0,00 | 42 153 020,00 |
| 20 | "Лисистровское" Приморского района | 12 789 840,00 | 11 214 131,71 | 1 575 708,29 | 1 575 708,29 | 0,00 | 0,00 | 12 789 840,00 |
| 21 | "Лявленское" Приморского района | 16 718 240,00 | 14 658 552,83 | 2 059 687,17 | 2 059 687,17 | 0,00 | 0,00 | 16 718 240,00 |
| 22 | "Малодорское" Устьянского района | 23 055 200,00 | 20 214 799,37 | 2 840 400,63 | 2 840 400,63 | 0,00 | 0,00 | 23 055 200,00 |
| 23 | "Малошуйское" Онежского района | 29 812 888,00 | 17 676 382,71 | 12 136 505,29 | 12 136 505,29 | 0,00 | 0,00 | 29 812 888,00 |
| 24 | "Матигорское" Холмогорского района | 18 408 740,00 | 16 140 783,23 | 2 267 956,77 | 2 267 956,77 | 0,00 | 0,00 | 18 408 740,00 |
| 25 | "Мезенское" Мезенского района | 35 465 000,00 | 31 095 712,00 | 4 369 288,00 | 4 369 288,00 | 0,00 | 0,00 | 35 465 000,00 |
| 26 | "Няндомское" Няндомского района | 32 228 448,00 | 12 209 213,80 | 20 019 234,20 | 20 019 234,20 | 0,00 | 0,00 | 32 228 448,00 |
| 27 | "Оксовское" Плесецкого района | 21 665 180,00 | 15 259 914,88 | 6 405 265,12 | 5 541 559,12 | 863 706,00 | 0,00 | 21 665 180,00 |
| 28 | "Октябрьское" Устьянского района | 130 838 340,00 | 67 640 275,87 | 63 198 064,13 | 63 198 064,13 | 0,00 | 0,00 | 130 838 340,00 |
| 29 | "Онежское" Онежского района | 408 237 843,00 | 222 452 217,47 | 185 785 625,53 | 185 695 465,53 | 90 160,00 | 0,00 | 408 237 843,00 |
| 30 | "Пакшеньгское" Вельского района | 19 282 580,00 | 8 114 109,67 | 11 168 470,33 | 11 168 470,33 | 0,00 | 0,00 | 19 282 580,00 |
| 31 | "Печниковское" Каргопольского района | 17 552 580,00 | 7 386 125,66 | 10 166 454,34 | 10 166 454,34 | 0,00 | 0,00 | 17 552 580,00 |
| 32 | "Плесецкое" Плесецкого района | 19 746 220,00 | 0,00 | 19 746 220,00 | 18 107 340,38 | 1 638 879,62 | 0,00 | 19 746 220,00 |
| 33 | "Плосское" Устьянского района | 21 055 580,00 | 18 461 532,53 | 2 594 047,47 | 2 594 047,47 | 0,00 | 0,00 | 21 055 580,00 |
| 34 | "Покровское" Онежского района | 20 419 015,00 | 8 053 259,51 | 12 365 755,49 | 12 365 755,49 | 0,00 | 0,00 | 20 419 015,00 |
| 35 | "Приводинское" Котласского района | 12 345 280,00 | 5 194 893,83 | 7 150 386,17 | 7 150 386,17 | 0,00 | 0,00 | 12 345 280,00 |
| 36 | "Приморское" Приморского района | 7 296 520,00 | 6 397 588,74 | 898 931,26 | 898 931,26 | 0,00 | 0,00 | 7 296 520,00 |
| 37 | "Ракульское" Холмогорского района | 13 458 275,00 | 5 549 274,51 | 7 909 000,49 | 7 909 000,49 | 0,00 | 0,00 | 13 458 275,00 |
| 38 | "Ростовско-Минское" Устьянского района | 2 492 280,00 | 2 185 231,10 | 307 048,90 | 307 048,90 | 0,00 | 0,00 | 2 492 280,00 |
| 39 | "Савинское" Плесецкого района | 48 899 436,00 | 42 875 025,51 | 6 024 410,49 | 6 024 410,49 | 0,00 | 3 670 420,00 | 52 569 856,00 |
| 40 | "Сафроновское" Ленского района | 88 974 490,00 | 48 612 697,54 | 40 361 792,46 | 40 361 792,46 | 0,00 | 0,00 | 88 974 490,00 |
| 41 | "Североонежское" Плесецкого района | 41 792 380,00 | 36 643 558,78 | 5 148 821,22 | 5 148 821,22 | 0,00 | 0,00 | 41 792 380,00 |
| 42 | "Сефтренское" Верхнетоемского района | 1 366 125,00 | 538 799,70 | 827 325,30 | 827 325,30 | 0,00 | 0,00 | 1 366 125,00 |
| 43 | "Сольвычегодское" Котласского района | 39 288 300,00 | 15 665 015,98 | 23 623 284,02 | 23 623 284,02 | 0,00 | 0,00 | 39 288 300,00 |
| 44 | "Сосновское" Пинежского района | 5 238 440,00 | 4 593 064,20 | 645 375,80 | 645 375,80 | 0,00 | 0,00 | 5 238 440,00 |
| 45 | "Тавреньгское" Коношского района | 26 005 360,00 | 10 943 055,49 | 15 062 304,51 | 15 062 304,51 | 0,00 | 0,00 | 26 005 360,00 |
| 46 | "Талажское" Приморского района | 28 332 780,00 | 24 842 181,51 | 3 490 598,49 | 3 490 598,49 | 0,00 | 0,00 | 28 332 780,00 |
| 47 | "Уемское" Приморского района | 27 611 500,00 | 24 209 763,20 | 3 401 736,80 | 3 401 736,80 | 0,00 | 0,00 | 27 611 500,00 |
| 48 | "Урдомское" Ленского района | 30 490 885,00 | 21 358 225,24 | 9 132 659,76 | 9 132 659,76 | 0,00 | 0,00 | 30 490 885,00 |
| 49 | "Федьковское" Верхнетоемского района | 4 982 400,00 | 2 096 593,92 | 2 885 806,08 | 2 885 806,08 | 0,00 | 0,00 | 4 982 400,00 |
| 50 | "Холмогорское" Холмогорского района | 276 446 856,00 | 116 573 106,06 | 159 873 749,94 | 159 873 749,94 | 0,00 | 0,00 | 276 446 856,00 |
| 51 | "Черевковское" Красноборского района | 61 691 980,00 | 54 091 528,06 | 7 600 451,94 | 7 600 451,94 | 0,00 | 0,00 | 61 691 980,00 |
| 52 | "Черемушское" Котласского района | 100 890 970,00 | 51 492 410,96 | 49 398 559,04 | 49 398 559,04 | 0,00 | 0,00 | 100 890 970,00 |
| 53 | "Шалакушское" Няндомского района | 101 914 900,00 | 61 592 329,75 | 40 322 570,25 | 40 322 570,25 | 0,00 | 0,00 | 101 914 900,00 |
| 54 | "Шангальское" Устьянского района | 76 556 900,00 | 60 553 719,51 | 16 003 180,49 | 16 003 180,49 | 0,00 | 0,00 | 76 556 900,00 |
| 55 | "Шенкурское" Шенкурского района | 4 799 020,00 | 2 019 427,61 | 2 779 592,39 | 2 779 592,39 | 0,00 | 0,00 | 4 799 020,00 |
| 56 | "Шилегское" Пинежского района | 2 550 100,00 | 1 005 759,44 | 1 544 340,56 | 1 544 340,56 | 0,00 | 0,00 | 2 550 100,00 |
| 57 | "Шипицынское" Котлассого района | 55 944 740,00 | 23 541 546,59 | 32 403 193,41 | 32 403 193,41 | 0,00 | 0,00 | 55 944 740,00 |
|  | Всего: | 9 573 422 290,62 | 5 853 752 731,31 | 3 719 669 559,31 | 3 627 269 394,70 | 92 400 164,61 | 131 383 038,46 | 9 704 805 329,08 |

(таблица в ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.07.2014 N 266-пп)

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов обусловлен бюджетной обеспеченностью и фактически предусмотренными объемами финансирования мероприятий Программы в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований Архангельской области о местных бюджетах.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

## VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов

Реализация Программы позволит обеспечить:

ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Архангельской области, участвующих в Программе, в объеме 268 683,17 кв. м;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп, от 20.05.2014 N 204-пп)

улучшение жилищных условий 15 403 граждан.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп, от 20.05.2014 N 204-пп)

## VIII. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Контроль за ходом реализации Программы включает периодическую отчетность о реализации мероприятий Программы, о рациональном использовании исполнителями мероприятий Программы выделяемых им финансовых средств, о качестве реализуемых мероприятий Программы, о сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Администрации муниципальных образований Архангельской области, участвующие в Программе, представляют отчетную информацию министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с требованиями Фонда и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет на рассмотрение Правительства Архангельской области отчет о ходе реализации Программы.

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 03.12.2013 N 563-пп)

## Приложение N 1

к адресной программе Архангельской области

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 08.07.2014 N 266-пп)

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата |  |  |  |  |  | в том числе | муниципальная собственность | в том числе | муниципальная собственность | в том числе: |
|  |  | номер |  |  |  |  |  |  | всего ед. | частная собственность |  | всего кв. м | частная собственность |  | всего руб. | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м |  | ед. | ед. |  | кв. м | кв. м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы в том числе: | X | X | X | X | 15403 | 15403 | 346733,14 | 6452 | 1775 | 4677 | 268683,17 | 72737,50 | 195945,67 | 9704805329,08 | 5853752731,31 | 3627269394,70 | 92400164,61 | 131383038,46 | 0,00 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 15396 | 15396 | 345675,84 | 6448 | 1772 | 4676 | 268514,02 | 72613,95 | 195900,07 | 9701407924,08 | 5853752731,31 | 3624694622,78 | 91577531,53 | 131383038,46 | 0,00 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 7 | 7 | 1057,30 | 4 | 3 | 1 | 169,15 | 123,55 | 45,60 | 3397405,00 | 0,00 | 2574771,92 | 822633,08 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | X | X | X | X | 3591 | 3591 | 86699,32 | 1428 | 151 | 1277 | 60164,99 | 6189,82 | 53975,17 | 2118447660,30 | 1790251731,31 | 186813878,40 | 9999012,13 | 131383038,46 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3591 | 3591 | 86699,32 | 1428 | 151 | 1277 | 60164,99 | 6189,82 | 53975,17 | 2118447660,30 | 1790251731,31 | 186813878,40 | 9999012,13 | 131383038,46 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | X | X | X | X | 845 | 845 | 21885,92 | 316 | 0 | 316 | 13022,68 | 0,00 | 13022,68 | 449987096,77 | 431119393,09 | 9445071,55 | 9422632,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, кор. 5 | 25 | 09.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 432,30 | 4 | 0 | 4 | 139,30 | 0,00 | 139,30 | 4813387,30 | 4611564,70 | 101031,31 | 100791,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Архангельск, пер. Торговый, д. 42 | 40 | 25.05.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 476,50 | 4 | 0 | 4 | 157,88 | 0,00 | 157,88 | 5455402,64 | 5226660,70 | 114506,99 | 114234,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 312, кор. 2 | 51 | 26.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 111,60 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 2812704,43 | 2694769,33 | 59037,68 | 58897,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 174 | 28 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 34 | 34 | 579,20 | 10 | 0 | 10 | 484,60 | 0,00 | 484,60 | 16744920,94 | 16042815,90 | 351470,03 | 350635,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 176 | 146 | 15.09.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 30 | 30 | 489,40 | 8 | 0 | 8 | 404,40 | 0,00 | 404,40 | 13973681,45 | 13387772,91 | 293302,68 | 292605,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 41 | 79 | 19.11.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 291,60 | 5 | 0 | 5 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 10075978,02 | 9653497,98 | 211491,25 | 210988,79 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 54, кор. 1 | 44 | 02.06.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 47 | 47 | 641,70 | 15 | 0 | 15 | 641,70 | 0,00 | 641,70 | 22173371,38 | 21243654,50 | 465411,30 | 464305,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 90 | 72 | 30.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 340,90 | 9 | 0 | 9 | 304,20 | 0,00 | 304,20 | 10511359,78 | 10070624,43 | 220629,76 | 220105,59 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 112, кор. 1 | 73 | 27.01.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 21 | 21 | 610,60 | 10 | 0 | 10 | 238,20 | 0,00 | 238,20 | 8230788,63 | 7885676,33 | 172761,37 | 172350,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 43, кор. 1 | 46 | 29.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 131,70 | 2 | 0 | 2 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 2505172,86 | 2400132,38 | 52582,70 | 52457,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 52, кор. 1 | 78 | 10.02.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 21 | 21 | 217,10 | 8 | 0 | 8 | 200,90 | 0,00 | 200,90 | 6941920,38 | 6650849,60 | 145708,48 | 145362,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 16 | 28.03.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 33 | 33 | 613,00 | 9 | 0 | 9 | 281,30 | 0,00 | 281,30 | 9720070,70 | 9312513,65 | 204020,88 | 203536,17 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, кор. 1 | 17 | 07.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 270,70 | 2 | 0 | 2 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 5276412,36 | 5055175,38 | 110750,05 | 110486,93 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 53 | 48 | 14.10.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 20 | 20 | 617,40 | 12 | 0 | 12 | 438,20 | 0,00 | 438,20 | 15141610,31 | 14506731,18 | 317817,10 | 317062,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 17 | 111 | 29.06.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 122,50 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 1002069,14 | 960052,95 | 21033,08 | 20983,11 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 2 | 29 | 23.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 617,10 | 4 | 0 | 4 | 240,40 | 0,00 | 240,40 | 8306807,67 | 7958507,94 | 174356,98 | 173942,75 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 14 | 169 | 08.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 538,30 | 4 | 0 | 4 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 3807862,75 | 3648201,23 | 79925,71 | 79735,81 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 17 | 56 | 18.11.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 251,20 | 2 | 0 | 2 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 2553548,61 | 2446479,77 | 53598,09 | 53470,75 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 9 | 168 | 08.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 165,10 | 2 | 0 | 2 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 3849327,68 | 3687927,55 | 80796,04 | 80604,09 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 19 | б/н | 05.12.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 63 | 63 | 1567,40 | 19 | 0 | 19 | 795,19 | 0,00 | 795,19 | 27477081,48 | 26324983,04 | 576734,32 | 575364,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 28 | 85 | 30.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 605,00 | 7 | 0 | 7 | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 9896296,65 | 9481350,55 | 207719,80 | 207226,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 35 | 69 | 02.06.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 141,40 | 4 | 0 | 4 | 141,40 | 0,00 | 141,40 | 4885950,93 | 4681085,78 | 102554,40 | 102310,75 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 37 | 125 | 29.07.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 593,50 | 3 | 0 | 3 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | 10210739,04 | 9782608,54 | 214319,84 | 213810,66 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 39 | 129 | 29.07.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 10 | 10 | 588,80 | 6 | 0 | 6 | 294,97 | 0,00 | 294,97 | 10192425,36 | 9765062,75 | 213935,44 | 213427,17 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 61 | 68 | 02.06.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 361,10 | 2 | 0 | 2 | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 2627494,40 | 2517325,05 | 55150,19 | 55019,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 32 | 28 | 11.03.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 39 | 39 | 504,22 | 15 | 0 | 15 | 504,22 | 0,00 | 504,22 | 17422872,55 | 16692341,39 | 365699,99 | 364831,17 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, кор. 2 | 83 | 23.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 30 | 30 | 466,20 | 7 | 0 | 7 | 244,60 | 0,00 | 244,60 | 8451934,92 | 8097550,08 | 177403,15 | 176981,69 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д. 6 | 39 | 29.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 340,80 | 3 | 0 | 3 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | 4208690,41 | 4032222,41 | 88338,94 | 88129,06 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 61 | 15.11.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 631,00 | 7 | 0 | 7 | 291,34 | 0,00 | 291,34 | 10066993,95 | 9644890,60 | 211302,68 | 210800,67 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22, кор. 1 | 62 | 05.11.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 573,80 | 7 | 0 | 7 | 320,66 | 0,00 | 320,66 | 11080120,41 | 10615537,25 | 232567,85 | 232015,31 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 2 | 30.01.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 35 | 35 | 591,10 | 15 | 0 | 15 | 538,37 | 0,00 | 538,37 | 18602895,35 | 17822886,50 | 390468,26 | 389540,59 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д. 3 | 12 | 04.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 18 | 18 | 173,00 | 4 | 0 | 4 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 5943306,65 | 5694107,17 | 124747,92 | 124451,56 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 19 | 59 | 28.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 35 | 35 | 564,90 | 9 | 0 | 9 | 496,30 | 0,00 | 496,30 | 17149204,01 | 16430147,62 | 359955,79 | 359100,60 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 14, кор. 1 | 22 | 27.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 45 | 45 | 637,30 | 13 | 0 | 13 | 524,90 | 0,00 | 524,90 | 18137451,51 | 17376958,46 | 380698,75 | 379794,30 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 18 | 86 | 10.03.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 600,30 | 4 | 0 | 4 | 170,70 | 0,00 | 170,70 | 5898386,31 | 5651070,32 | 123805,06 | 123510,93 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3 | 93 | 23.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 26 | 26 | 472,30 | 8 | 0 | 8 | 427,10 | 0,00 | 427,10 | 14758059,71 | 14139262,64 | 309766,50 | 309030,57 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 18 | 150 | 06.10.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 14 | 14 | 708,00 | 11 | 0 | 11 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 8956424,90 | 8580887,09 | 187992,22 | 187545,59 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 27 | 67 | 25.08.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 226,60 | 5 | 0 | 5 | 186,20 | 0,00 | 186,20 | 6433974,99 | 6164202,07 | 135046,88 | 134726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39, кор. 1 | 17 | 28.03.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 214,90 | 2 | 0 | 2 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | 3234264,55 | 3098653,67 | 67886,08 | 67724,80 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 60 | б/н | 20.06.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 253,20 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 1026257,02 | 983226,65 | 21540,78 | 21489,59 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 34 | 28.04.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 34 | 34 | 628,60 | 12 | 0 | 12 | 485,30 | 0,00 | 485,30 | 16769108,82 | 16065989,60 | 351977,72 | 351141,50 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 14 | б/н | 08.07.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 17 | 17 | 542,90 | 8 | 0 | 8 | 348,30 | 0,00 | 348,30 | 12035195,97 | 11530567,03 | 252614,55 | 252014,39 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 43 | 9 | 04.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 33 | 33 | 729,90 | 11 | 0 | 11 | 432,11 | 0,00 | 432,11 | 14931175,79 | 14305120,06 | 313400,15 | 312655,58 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 26 | 143 | 25.08.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 23 | 23 | 587,00 | 6 | 0 | 6 | 395,90 | 0,00 | 395,90 | 13679971,53 | 13106378,08 | 287137,81 | 286455,64 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 6 | 16 | 09.02.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 26 | 26 | 590,90 | 9 | 0 | 9 | 437,70 | 0,00 | 437,70 | 15124333,26 | 14490178,55 | 317454,46 | 316700,25 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 6 | 40 | 29.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 356,20 | 2 | 0 | 2 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 2823070,66 | 2704700,91 | 59255,26 | 59114,49 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 8 | 65 | 23.09.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 117,70 | 3 | 0 | 3 | 117,70 | 0,00 | 117,70 | 4067018,61 | 3896490,82 | 85365,28 | 85162,51 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Новодвинск: | X | X | X | X | 135 | 135 | 3026,80 | 43 | 10 | 33 | 2496,30 | 548,92 | 1947,38 | 81764644,00 | 70477748,66 | 9902895,34 | 0,00 | 1384000,00 | 0,00 |
| 48 | г. Новодвинск, ул 3-й Пятилетки, д. 8 | 89 | 14.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 541,30 | 8 | 1 | 7 | 510,00 | 70,30 | 439,70 | 16164255,00 | 14172818,78 | 1991436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 17, кор. 1 | 73 | 21.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 409,40 | 2 | 2 | 0 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 2493795,00 | 2186559,46 | 307235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 38, кор. 1 | 75 | 21.10.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 20 | 20 | 417,50 | 6 | 3 | 3 | 321,80 | 159,60 | 162,20 | 10144720,00 | 8552079,23 | 1201660,77 | 0,00 | 390980,00 | 0,00 |
| 51 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 5 | 103 | 13.07.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 36 | 36 | 568,40 | 11 | 2 | 9 | 549,70 | 85,52 | 464,18 | 17910344,00 | 15703789,62 | 2206554,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 6 | 58 | 19.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 557,40 | 8 | 1 | 7 | 485,90 | 71,80 | 414,10 | 16395210,00 | 14196330,18 | 1994739,82 | 0,00 | 204140,00 | 0,00 |
| 53 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 10 | 125 | 14.04.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 31 | 31 | 532,80 | 8 | 1 | 7 | 532,80 | 65,60 | 467,20 | 18656320,00 | 15666171,39 | 2201268,61 | 0,00 | 788880,00 | 0,00 |
| Итого по Котлас: | X | X | X | X | 29 | 29 | 981,90 | 17 | 0 | 17 | 419,10 | 0,00 | 419,10 | 23884379,86 | 12688660,68 | 1782895,75 | 0,00 | 9412823,43 | 0,00 |
| 54 | г. Котлас, ул. Воровского, д. 36 | 30 | 08.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 20 | 20 | 489,90 | 13 | 0 | 13 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 18033431,19 | 8972987,96 | 1260803,05 | 0,00 | 7799640,18 | 0,00 |
| 55 | г. Котлас, ул. Жилгородок завода КБИ, д. 1 | 38 | 10.11.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 98,60 | 1 | 0 | 1 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | 986100,00 | 543037,31 | 76302,69 | 0,00 | 366760,00 | 0,00 |
| 56 | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 19 | 5 | 22.03.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 393,40 | 3 | 0 | 3 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 4864848,67 | 3172635,41 | 445790,01 | 0,00 | 1246423,25 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | X | X | X | X | 488 | 488 | 12783,10 | 172 | 0 | 172 | 6867,10 | 0,00 | 6867,10 | 354232003,84 | 231160590,59 | 6441069,41 | 0,00 | 116630343,84 | 0,00 |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 31 | 24.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 607,70 | 10 | 0 | 10 | 474,70 | 0,00 | 474,70 | 24486891,44 | 15979370,09 | 445249,91 | 0,00 | 8062271,44 | 0,00 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 14, кор. а | 1 | 18.01.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 45 | 45 | 1031,70 | 17 | 0 | 17 | 625,70 | 0,00 | 625,70 | 32276064,83 | 21062338,04 | 586881,96 | 0,00 | 10626844,83 | 0,00 |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 22 | 94 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 23 | 23 | 527,90 | 7 | 0 | 7 | 266,60 | 0,00 | 266,60 | 13752275,67 | 8974299,70 | 250060,30 | 0,00 | 4527915,67 | 0,00 |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 24/25 | 7 | 11.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 10 | 10 | 523,90 | 5 | 0 | 5 | 191,30 | 0,00 | 191,30 | 9868005,76 | 6439548,13 | 179431,87 | 0,00 | 3249025,76 | 0,00 |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 28 | 95 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 53 | 53 | 1016,20 | 19 | 0 | 19 | 632,10 | 0,00 | 632,10 | 32606201,98 | 21277775,09 | 592884,91 | 0,00 | 10735541,98 | 0,00 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 34/26 | 96 | 29.11.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 25 | 25 | 976,60 | 12 | 0 | 12 | 329,40 | 0,00 | 329,40 | 16991746,45 | 11088275,77 | 308964,23 | 0,00 | 5594506,45 | 0,00 |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 3, кор. а | 44 | 28.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 25 | 25 | 613,90 | 10 | 0 | 10 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 19333656,86 | 12616532,36 | 351547,64 | 0,00 | 6365576,86 | 0,00 |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 34/32 | 97 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 32 | 32 | 2029,00 | 14 | 0 | 14 | 430,20 | 0,00 | 430,20 | 22191406,57 | 14481409,34 | 403510,66 | 0,00 | 7306486,57 | 0,00 |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2/29 | 16 | 23.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 530,90 | 3 | 0 | 3 | 136,90 | 0,00 | 136,90 | 7061839,98 | 4608333,19 | 128406,81 | 0,00 | 2325099,98 | 0,00 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 4 | 10 | 11.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 31 | 31 | 710,60 | 10 | 0 | 10 | 511,70 | 0,00 | 511,70 | 26395496,84 | 17224865,55 | 479954,45 | 0,00 | 8690676,84 | 0,00 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 36 | 88 | 16.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 50 | 50 | 978,50 | 21 | 0 | 21 | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 30279766,75 | 19759617,11 | 550582,89 | 0,00 | 9969566,75 | 0,00 |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 23 | 164 | 21.06.1994 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 663,90 | 9 | 0 | 9 | 433,90 | 0,00 | 433,90 | 22382267,11 | 14605958,88 | 406981,12 | 0,00 | 7369327,11 | 0,00 |
| 69 | с. Ненокса, ул. Первомайская, д. 63 | 7,6 | 31.03.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 80,20 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 2728789,88 | 1780721,88 | 49618,12 | 0,00 | 898449,88 | 0,00 |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 10, кор. а | 49 | 28.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 25 | 25 | 373,40 | 8 | 0 | 8 | 373,40 | 0,00 | 373,40 | 19261439,36 | 12569405,50 | 350234,50 | 0,00 | 6341799,36 | 0,00 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 35, кор. а | 101 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 48 | 48 | 877,60 | 14 | 0 | 14 | 764,90 | 0,00 | 764,90 | 39456547,85 | 25748093,92 | 717446,08 | 0,00 | 12991007,85 | 0,00 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43, кор. б | 99 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 496,20 | 7 | 0 | 7 | 432,40 | 0,00 | 432,40 | 22304891,22 | 14555465,83 | 405574,17 | 0,00 | 7343851,22 | 0,00 |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13, кор. А | 93 | 27.03.1991 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 27 | 27 | 744,90 | 5 | 0 | 5 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 12854715,29 | 8388580,21 | 233739,79 | 0,00 | 4232395,29 | 0,00 |
| Итого по Бестужевское: | X | X | X | X | 13 | 13 | 526,00 | 5 | 0 | 5 | 227,90 | 0,00 | 227,90 | 7338380,00 | 6434291,58 | 904088,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Бестужево, ул. Молодежная, д. 8 | 0001 | 29.08.2007 | IV кв. 2013 г. | III кв. 2014 г. | 13 | 13 | 526,00 | 5 | 0 | 5 | 227,90 | 0,00 | 227,90 | 7338380,00 | 6434291,58 | 904088,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | X | X | X | X | 69 | 69 | 1221,30 | 28 | 5 | 23 | 1111,80 | 177,60 | 934,20 | 35799960,00 | 31389404,93 | 4410555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Вельск, ул. Важская, д. 36 | 18/19 | 11.11.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 10 | 10 | 102,10 | 4 | 0 | 4 | 102,10 | 0,00 | 102,10 | 3287620,00 | 2882585,21 | 405034,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 19 | 11 | 28.06.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 189,90 | 4 | 1 | 3 | 189,90 | 47,60 | 142,30 | 6114780,00 | 5361439,10 | 753340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Вельск, ул. К.Маркса, д. 89 | 9/10 | 07.04.2000 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 197,00 | 4 | 1 | 3 | 197,00 | 58,30 | 138,70 | 6343400,00 | 5561893,12 | 781506,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Вельск, ул. Киевская, д. 16 | 15 | 28.06.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 297,20 | 8 | 3 | 5 | 255,30 | 71,70 | 183,60 | 8220660,00 | 7207874,69 | 1012785,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Вельск, ул. Красная, д. 17 | 13 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 128,00 | 1 | 0 | 1 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 2482620,00 | 2176761,22 | 305858,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 48 | 10 | 28.06.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 111,60 | 3 | 0 | 3 | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 3593520,00 | 3150798,34 | 442721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Вельск, ул. Революционная, д. 6 | б/н | 23.04.1981 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 128,00 | 3 | 0 | 3 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 4121600,00 | 3613818,88 | 507781,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Вельск, ул. Советская, д. 45б | 16 | 28.06.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 67,50 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 1635760,00 | 1434234,37 | 201525,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | X | X | X | X | 42 | 42 | 869,00 | 24 | 10 | 14 | 765,50 | 294,20 | 471,30 | 24649100,00 | 21612331,24 | 3036768,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | с. Емецк, пер. Пионерский, д. 2 | 13 | 18.12.2006 | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 7 | 7 | 125,30 | 4 | 2 | 2 | 125,30 | 50,00 | 75,30 | 4034660,00 | 3537590,00 | 497070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 3 | 1 | 11.12.2006 | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 11 | 11 | 139,00 | 4 | 3 | 1 | 144,00 | 109,80 | 34,20 | 4636800,00 | 4065546,24 | 571253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 7 | 2 | 11.12.2006 | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 12 | 12 | 214,50 | 8 | 2 | 6 | 214,50 | 55,20 | 159,30 | 6906900,00 | 6055970,00 | 850930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 57 | 8 | 11.12.2006 | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 11 | 11 | 262,80 | 7 | 2 | 5 | 255,80 | 53,30 | 202,50 | 8236760,00 | 7221991,00 | 1014769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 72 | 9 | 11.12.2006 | II кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 1 | 1 | 127,40 | 1 | 1 | 0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 833980,00 | 731234,00 | 102746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ильинское: | X | X | X | X | 4 | 4 | 268,80 | 2 | 0 | 2 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 3044454,00 | 2336875,38 | 422127,43 | 0,00 | 285451,19 | 0,00 |
| 88 | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 44 | 2 | 11.12.2006 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 268,80 | 2 | 0 | 2 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 3044454,00 | 2336875,38 | 422127,43 | 0,00 | 285451,19 | 0,00 |
| Итого по Каменское: | X | X | X | X | 44 | 44 | 1712,30 | 22 | 6 | 16 | 1204,60 | 313,70 | 890,90 | 37592903,83 | 32961458,08 | 4631445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | рп Каменка, д. Бассейная, 4 | 158 | 28.11.2011 | III кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | 7 | 7 | 472,20 | 5 | 2 | 3 | 288,70 | 115,40 | 173,30 | 9009688,97 | 7899695,29 | 1109993,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | рп Каменка, ул. Октябрьская, д. 1 | 26 | 27.04.2011 | III кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | 25 | 25 | 697,20 | 10 | 3 | 7 | 589,20 | 155,20 | 434,00 | 18387629,87 | 16122273,87 | 2265356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | рп Каменка, ул. Северная, д. 17 | 26 | 27.04.2011 | III кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | 12 | 12 | 542,90 | 7 | 1 | 6 | 326,70 | 43,10 | 283,60 | 10195584,99 | 8939488,92 | 1256096,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каргопольское: | X | X | X | X | 136 | 136 | 2716,30 | 52 | 0 | 52 | 2316,60 | 0,00 | 2316,60 | 74594520,00 | 65404475,14 | 9190044,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 42 | 14 | 17.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 278,20 | 5 | 0 | 5 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 5873280,00 | 5149691,90 | 723588,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 2 | 2 | 17.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 129,20 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1062600,00 | 931687,68 | 130912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 1 | 19 | 21.11.2011 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 2640400,00 | 2315102,72 | 325297,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 5 | 20 | 18.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 77,40 | 2 | 0 | 2 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 2185231,10 | 307048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 64 | 10 | 17.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 195,00 | 6 | 0 | 6 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 6279000,00 | 5505427,20 | 773572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 22 | 22 | 21.11.2011 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 10 | 10 | 147,30 | 4 | 0 | 4 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 4743060,00 | 4158715,01 | 584344,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 46 | 25 | 18.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 102,10 | 2 | 0 | 2 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 2311960,00 | 2027126,53 | 284833,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 8 | 28 | 18.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 113,60 | 2 | 0 | 2 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2724120,00 | 2388508,42 | 335611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 20 | 1 | 16.03.2004 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 244,70 | 2 | 0 | 2 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 3100860,00 | 2718834,05 | 382025,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Каргополь, ул. Победы, д. 31 | 16 | 17.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 10 | 10 | 124,60 | 4 | 0 | 4 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 4012120,00 | 3517826,82 | 494293,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Каргополь, ул. Советская, д. 26 | 30 | 18.01.2006 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 313,30 | 8 | 0 | 8 | 313,30 | 0,00 | 313,30 | 10088260,00 | 8845386,37 | 1242873,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 7 | 9 | 09.12.2009 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 31 | 31 | 698,70 | 12 | 0 | 12 | 698,70 | 0,00 | 698,70 | 22498140,00 | 19726369,15 | 2771770,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 2а | 14 | 16.08.2011 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 12 | 12 | 210,20 | 2 | 0 | 2 | 210,20 | 0,00 | 210,20 | 6768440,00 | 5934568,19 | 833871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Киземское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 889,40 | 23 | 0 | 23 | 806,20 | 0,00 | 806,20 | 25959640,00 | 22761412,35 | 3198227,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | п. Кизема, ул. Деповская, д. 6 | 13 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 73,00 | 2 | 0 | 2 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 2350600,00 | 2061006,08 | 289593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | п. Кизема, ул. Заводская, д. 13 | 7 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 11 | 11 | 110,40 | 4 | 0 | 4 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 3554880,00 | 3116918,78 | 437961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | п. Кизема, ул. Заводская, д. 18 | 6 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 55,60 | 2 | 0 | 2 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 1790320,00 | 1569752,58 | 220567,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | п. Кизема, ул. Ленина, д. 3 | 26 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 155,70 | 4 | 0 | 4 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 5013540,00 | 4395871,87 | 617668,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | п. Кизема, ул. Назмеева, д. 31 | 40 | 28.04.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 116,00 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1288000,00 | 1129318,40 | 158681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | п. Кизема, ул. Назмеева, д. 31а | 37 | 28.04.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 160,00 | 4 | 0 | 4 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 5152000,00 | 4517273,60 | 634726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | п. Кизема, ул. Октябрьская, д. 16 | 10 | 22.04.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 102,00 | 2 | 0 | 2 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 3284400,00 | 2879761,92 | 404638,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | п. Кизема, ул. Северная, д. 6 | 3 | 29.11.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 56,80 | 2 | 0 | 2 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 1597120,00 | 1400354,82 | 196765,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | п. Кизема. ул. Чкалова, д. 7 | 18 | 06.05.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 59,90 | 2 | 0 | 2 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 1928780,00 | 1691154,30 | 237625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | X | X | X | X | 22 | 22 | 353,50 | 12 | 1 | 11 | 353,50 | 48,90 | 304,60 | 11382700,00 | 9980351,36 | 1402348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 16а | 40 | 25.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 353,50 | 12 | 1 | 11 | 353,50 | 48,90 | 304,60 | 11382700,00 | 9980351,36 | 1402348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Козьминское: | X | X | X | X | 52 | 52 | 1170,20 | 23 | 1 | 22 | 1067,60 | 31,40 | 1036,20 | 34376720,00 | 30141508,10 | 4235211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | п. Гыжег, ул. Гагарина, д. 1 | 7 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 95,60 | 2 | 0 | 2 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3078320,00 | 2699070,98 | 379249,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 10 | 34 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 134,00 | 2 | 0 | 2 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 4314800,00 | 3783216,64 | 531583,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 24 | 34 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 134,00 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1011080,00 | 886514,94 | 124565,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 29 | 30 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 104,00 | 2 | 0 | 2 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 3348800,00 | 2936227,84 | 412572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 8 | 32 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 165,60 | 4 | 0 | 4 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 5332320,00 | 4675378,18 | 656941,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | с. Козьмино, ул. Первомайская, д. 20 | 1 | 22.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 31 | 31 | 537,00 | 12 | 0 | 12 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 17291400,00 | 15161099,52 | 2130300,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | X | X | X | X | 328 | 328 | 5671,00 | 134 | 66 | 68 | 5671,00 | 2689,60 | 2981,40 | 182606200,00 | 160109116,15 | 22497083,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | рп Коноша, пер. Январский, д. 2а | 55 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 179,00 | 2 | 0 | 2 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 5763800,00 | 5053699,84 | 710100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | рп Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 30 | 104 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 75,80 | 3 | 1 | 2 | 75,80 | 23,00 | 52,80 | 2440760,00 | 2140058,37 | 300701,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | рп Коноша, ул. Горная, д. 4 | 64 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 230,20 | 6 | 0 | 6 | 230,20 | 0,00 | 230,20 | 7412440,00 | 6499227,39 | 913212,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | рп Коноша, ул. Заводская, д. 14 | 99 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 279,60 | 8 | 4 | 4 | 279,60 | 175,90 | 103,70 | 9003120,00 | 7893935,62 | 1109184,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | рп Коноша, ул. Коллективизации, д. 6 | 75 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 12 | 12 | 195,40 | 6 | 4 | 2 | 195,40 | 122,00 | 73,40 | 6291880,00 | 5516720,38 | 775159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | рп Коноша, ул. Коллективизации, д. 8 | 108 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 18 | 18 | 251,70 | 8 | 6 | 2 | 251,70 | 187,10 | 64,60 | 8104740,00 | 7106236,03 | 998503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | рп Коноша, ул. Лесная, д. 16 | 84 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 28 | 28 | 315,40 | 8 | 4 | 4 | 315,40 | 156,80 | 158,60 | 10155880,00 | 8904675,58 | 1251204,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | рп Коноша, ул. Лесная, д. 2 | 82 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 185,40 | 8 | 5 | 3 | 185,40 | 119,80 | 65,60 | 5969880,00 | 5234390,78 | 735489,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 13 | 87 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 29 | 29 | 495,50 | 8 | 3 | 5 | 495,50 | 187,00 | 308,50 | 15955100,00 | 13989431,68 | 1965668,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 3 | 86 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 38 | 38 | 740,30 | 12 | 5 | 7 | 740,30 | 303,70 | 436,60 | 23837660,00 | 20900860,29 | 2936799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 6, кор. а | 8 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 30 | 30 | 510,60 | 12 | 7 | 5 | 510,60 | 295,10 | 215,50 | 16441320,00 | 14415749,38 | 2025570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | рп Коноша, ул Садовая, д. 2 | 15 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 516,80 | 12 | 8 | 4 | 516,80 | 342,50 | 174,30 | 16640960,00 | 14590793,73 | 2050166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | рп Коноша, ул. Советская, д. 43 | 41 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 12 | 12 | 137,70 | 5 | 1 | 4 | 137,70 | 27,30 | 110,40 | 4433940,00 | 3887678,59 | 546261,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | рп Коноша, ул. Труда, д. 2 | 102 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 518,70 | 12 | 9 | 3 | 518,70 | 395,40 | 123,30 | 16702140,00 | 14644436,35 | 2057703,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | рп Коноша, ул. Труда, д. 4 | 103 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 23 | 23 | 526,20 | 12 | 6 | 6 | 526,20 | 253,00 | 273,20 | 16943640,00 | 14856183,55 | 2087456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | рп Коноша, ул. Труда, д. 5 | 13 | 29.12.2006 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 512,70 | 12 | 3 | 9 | 512,70 | 101,00 | 411,70 | 16508940,00 | 14475038,59 | 2033901,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кулойское: | X | X | X | X | 76 | 76 | 1588,80 | 31 | 1 | 30 | 1309,10 | 47,90 | 1261,20 | 42153020,00 | 36959767,94 | 5193252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | рп Кулой, пер. Станционный, д. 5 | 3 | 22.09.1998 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 195,70 | 3 | 0 | 3 | 146,20 | 0,00 | 146,20 | 4707640,00 | 4127658,75 | 579981,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 54 | 2 | 27.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 176,90 | 3 | 0 | 3 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 1854720,00 | 1626218,50 | 228501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 86 | 8 | 16.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 195,10 | 4 | 0 | 4 | 195,10 | 0,00 | 195,10 | 6282220,00 | 5508250,50 | 773969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 92 | 4 | 16.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 195,00 | 4 | 1 | 3 | 195,00 | 47,90 | 147,10 | 6279000,00 | 5505427,20 | 773572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 96 | 5 | 16.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 11 | 11 | 207,00 | 4 | 0 | 4 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 6665400,00 | 5844222,72 | 821177,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | рп Кулой, ул. Дачная, д. 33 | 1 | 27.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 120,20 | 2 | 0 | 2 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 3870440,00 | 3393601,79 | 476838,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | рп Кулой, ул. Кооперативная, д. 14 | 1 | 16.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 29 | 29 | 382,90 | 10 | 0 | 10 | 328,80 | 0,00 | 328,80 | 10587360,00 | 9282997,25 | 1304362,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | рп Кулой, ул. Пушкина, д. 22 | 6 | 16.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 116,00 | 1 | 0 | 1 | 59,20 | 0,00 | 59,20 | 1906240,00 | 1671391,23 | 234848,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лисестровское: | X | X | X | X | 37 | 37 | 470,40 | 12 | 0 | 12 | 397,20 | 0,00 | 397,20 | 12789840,00 | 11214131,71 | 1575708,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пос. Ширшинский, д. 17 | 1 | 21.03.2007 | IV кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 3 | 3 | 72,20 | 1 | 0 | 1 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 1181740,00 | 1036149,63 | 145590,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пос. Ширшинский, д. 22 | 3 | 21.03.2007 | IV кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 11 | 11 | 71,70 | 4 | 0 | 4 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2308740,00 | 2024303,23 | 284436,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пос. Ширшинский, д. 46 | 14 | 17.10.2007 | IV кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 23 | 23 | 326,50 | 7 | 0 | 7 | 288,80 | 0,00 | 288,80 | 9299360,00 | 8153678,85 | 1145681,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лявленское: | X | X | X | X | 25 | 25 | 519,20 | 12 | 4 | 8 | 519,20 | 165,70 | 353,50 | 16718240,00 | 14658552,83 | 2059687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | дер. Хорьково, д. 34 | 1 | 24.11.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 25 | 25 | 519,20 | 12 | 4 | 8 | 519,20 | 165,70 | 353,50 | 16718240,00 | 14658552,83 | 2059687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малодорское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 1025,60 | 15 | 0 | 15 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 23055200,00 | 20214799,37 | 2840400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | дер. Большой Дор, д. 5 | 2 | 26.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 95,60 | 2 | 0 | 2 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3078320,00 | 2699070,98 | 379249,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | дер. Большой Дор, д. 6 | 1 | 26.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 95,60 | 1 | 0 | 1 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 1539160,00 | 1349535,48 | 189624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | дер. Малая Вирова, д. 2 | 4 | 26.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 30 | 30 | 583,20 | 8 | 0 | 8 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 10368400,00 | 9091013,12 | 1277386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | дер. Наумовская, д. 2 | 3 | 26.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 154,00 | 2 | 0 | 2 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 4958800,00 | 4347875,84 | 610924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | дер. Спасская, д. 14 | 7 | 26.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 97,20 | 2 | 0 | 2 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | 3110520,00 | 2727303,95 | 383216,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малошуйское: | X | X | X | X | 18 | 18 | 432,10 | 7 | 1 | 6 | 381,00 | 64,20 | 316,80 | 12268200,00 | 10756757,76 | 1511442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 22 | 3 | 05.06.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 18 | 18 | 432,10 | 7 | 1 | 6 | 381,00 | 64,20 | 316,80 | 12268200,00 | 10756757,76 | 1511442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Матигорское: | X | X | X | X | 36 | 36 | 596,20 | 15 | 0 | 15 | 571,70 | 0,00 | 571,70 | 18408740,00 | 16140783,23 | 2267956,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | пос. Малая Товра, д. 5 | 3 | 29.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 25 | 25 | 499,40 | 12 | 0 | 12 | 499,40 | 0,00 | 499,40 | 16080680,00 | 14099540,22 | 1981139,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | дер. Данилово Уг., д. 4 | 9 | 28.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 11 | 11 | 96,80 | 3 | 0 | 3 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 2328060,00 | 2041243,01 | 286816,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мезенское: | X | X | X | X | 48 | 48 | 1025,00 | 24 | 0 | 24 | 1025,00 | 0,00 | 1025,00 | 35465000,00 | 31095712,00 | 4369288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Мезень, просп. Канинский, д. 35 | 64 | 08.07.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 516,70 | 12 | 0 | 12 | 516,70 | 0,00 | 516,70 | 17877820,00 | 15675272,58 | 2202547,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Мезень, ул. Моисеенко, д. 2 | 64 | 08.07.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 26 | 26 | 508,30 | 12 | 0 | 12 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | 17587180,00 | 15420439,42 | 2166740,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Няндомское: | X | X | X | X | 37 | 37 | 950,10 | 19 | 2 | 17 | 663,51 | 70,50 | 593,01 | 21365022,00 | 7924678,59 | 13440343,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Няндома, ул. Горького, д. 59 | 92 | 24.05.2011 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 275,00 | 7 | 2 | 5 | 241,30 | 70,50 | 170,80 | 7769860,00 | 2881983,61 | 4887876,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 3в | 59 | 12.02.2010 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 675,10 | 12 | 0 | 12 | 422,21 | 0,00 | 422,21 | 13595162,00 | 5042694,98 | 8552467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оксовское: | X | X | X | X | 20 | 20 | 616,20 | 9 | 0 | 9 | 555,60 | 0,00 | 555,60 | 17890320,00 | 15259914,88 | 2144185,12 | 486220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 10 | 18 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 80,80 | 1 | 0 | 1 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 650440,00 | 570305,79 | 80134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | раб. пос. Оксовский, ул. Левачева, д. 8 | 16 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 19 | 19 | 535,40 | 8 | 0 | 8 | 535,40 | 0,00 | 535,40 | 17239880,00 | 14689609,09 | 2064050,91 | 486220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Октябрьское: | X | X | X | X | 60 | 60 | 1116,40 | 27 | 10 | 17 | 857,00 | 296,60 | 560,40 | 27595400,00 | 24195646,72 | 3399753,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | раб. пос. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 3 | 18 | 23.08.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 4 | 4 | 72,20 | 2 | 1 | 1 | 72,20 | 43,70 | 28,50 | 2324840,00 | 2038419,71 | 286420,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 23 | 050 | 19.12.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 7 | 7 | 136,00 | 4 | 2 | 2 | 107,10 | 53,50 | 53,60 | 3448620,00 | 3023750,02 | 424869,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 24 | 051 | 19.12.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 5 | 5 | 111,40 | 3 | 2 | 1 | 111,40 | 55,70 | 55,70 | 3587080,00 | 3145151,74 | 441928,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 28 | 011 | 04.05.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 9 | 9 | 112,80 | 4 | 1 | 3 | 112,80 | 28,20 | 84,60 | 3632160,00 | 3184677,89 | 447482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 1 | 018 | 04.05.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 11 | 11 | 137,70 | 4 | 1 | 3 | 137,70 | 28,10 | 109,60 | 4433940,00 | 3887678,59 | 546261,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 23 | 019 | 04.05.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 13 | 13 | 172,00 | 4 | 1 | 3 | 115,00 | 29,20 | 85,80 | 3703000,00 | 3246790,40 | 456209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 26 | 021 | 04.05.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 6 | 6 | 258,00 | 3 | 0 | 3 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 2720900,00 | 2385685,12 | 335214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 28 | 022 | 04.05.2006 | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | 5 | 5 | 116,30 | 3 | 2 | 1 | 116,30 | 58,20 | 58,10 | 3744860,00 | 3283493,25 | 461366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | X | X | X | X | 230 | 230 | 4363,00 | 99 | 28 | 71 | 3552,70 | 1155,40 | 2397,30 | 114396940,00 | 100224184,70 | 14082595,30 | 90160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Онега, просп. Гагарина, д. 71 | 14 | 12.10.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 42 | 42 | 733,00 | 20 | 5 | 15 | 504,00 | 134,80 | 369,20 | 16228800,00 | 14229411,84 | 1999388,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Онега, просп. Ленина, д. 211 | 7 | 25.02.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 35 | 35 | 718,40 | 17 | 5 | 12 | 527,50 | 232,90 | 294,60 | 16985500,00 | 14892886,40 | 2092613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 39 | 2 | 21.01.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 30 | 30 | 437,30 | 8 | 3 | 5 | 434,20 | 177,10 | 257,10 | 13981240,00 | 12258751,23 | 1722488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Онега, ул. Козлова, д. 13 | 16 | 31.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 501,50 | 7 | 5 | 2 | 302,80 | 210,90 | 91,90 | 9750160,00 | 8548940,29 | 1201219,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Онега, ул. Пешкова, д. 8 | 15 | 31.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 37 | 37 | 724,90 | 12 | 2 | 10 | 724,90 | 134,20 | 590,70 | 23341780,00 | 20466072,70 | 2875707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Онега, ул. Полярная, д. 3 | 22 | 31.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 59 | 59 | 834,30 | 30 | 8 | 22 | 808,00 | 265,50 | 542,50 | 26017600,00 | 22812231,68 | 3205368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 11 | 26 | 31.08.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 142,30 | 2 | 0 | 2 | 142,30 | 0,00 | 142,30 | 4582060,00 | 4017550,21 | 564509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Онега, пр. Кирова, д. 83, корп. а | 24 | 15.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 271,30 | 3 | 0 | 3 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 3509800,00 | 2998340,35 | 421299,65 | 90160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Плосское: | X | X | X | X | 26 | 26 | 705,80 | 15 | 0 | 15 | 653,90 | 0,00 | 653,90 | 21055580,00 | 18461532,53 | 2594047,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | пос. Студенец, ул. Кашина, д. 8 | 2 | 01.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 99,00 | 2 | 0 | 2 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 3187800,00 | 2795063,04 | 392736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 1 | 5 | 24.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 149,20 | 4 | 0 | 4 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 4804240,00 | 4212357,62 | 591882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 3 | 6 | 24.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 111,90 | 3 | 0 | 3 | 111,90 | 0,00 | 111,90 | 3603180,00 | 3159268,22 | 443911,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | пос. Студенец, ул. Молодежная, д. 2 | 3 | 01.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 108,00 | 2 | 0 | 2 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3477600,00 | 3049159,68 | 428440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | пос. Студенец, ул. Набережная, д. 12 | 4 | 01.06.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 49,50 | 1 | 0 | 1 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 1593900,00 | 1397531,52 | 196368,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | пос. Студенец, ул. Набережная, д. 14 | 1 | 04.05.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 99,00 | 2 | 0 | 2 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 3187800,00 | 2795063,04 | 392736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 5 | 7 | 24.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 89,20 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1201060,00 | 1053089,41 | 147970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приморское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 578,70 | 5 | 0 | 5 | 226,60 | 0,00 | 226,60 | 7296520,00 | 6397588,74 | 898931,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | пос. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 34 | 1 | 12.04.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 578,70 | 5 | 0 | 5 | 226,60 | 0,00 | 226,60 | 7296520,00 | 6397588,74 | 898931,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ростовско-Минское: | X | X | X | X | 1 | 1 | 154,80 | 1 | 0 | 1 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 2185231,10 | 307048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | дер. Орюковская, д. 3 | 7 | 10.12.2006 | IV кв. 2013 г. | III кв. 2014 г. | 1 | 1 | 154,80 | 1 | 0 | 1 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 2185231,10 | 307048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Савинское: | X | X | X | X | 93 | 93 | 1584,80 | 33 | 3 | 30 | 1521,20 | 109,90 | 1411,30 | 52569856,00 | 42875025,51 | 6024410,49 | 0,00 | 3670420,00 | 0,00 |
| 188 | пос. Кривозерко, д. 11 | 24 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 5 | 5 | 117,70 | 3 | 2 | 1 | 117,70 | 54,40 | 63,30 | 4350220,00 | 3323019,39 | 466920,61 | 0,00 | 560280,00 | 0,00 |
| 189 | пос. Река Емца, ул. Набережная, д. 6 | 22 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 5 | 5 | 157,30 | 4 | 0 | 4 | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 5075134,00 | 4427427,03 | 622101,97 | 0,00 | 25605,00 | 0,00 |
| 190 | раб. пос. Савинский, ул. Льва Толстого, д. 6 | 21 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 8 | 8 | 127,60 | 2 | 0 | 2 | 91,70 | 0,00 | 91,70 | 3609948,00 | 2564037,64 | 360275,36 | 0,00 | 685635,00 | 0,00 |
| 191 | раб. пос. Савинский, ул. Молодежная, д. 12 | 19 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 7 | 7 | 127,00 | 3 | 0 | 3 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 3928400,00 | 2803532,93 | 393927,07 | 0,00 | 730940,00 | 0,00 |
| 192 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 1 | 31 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 12 | 12 | 118,50 | 2 | 1 | 1 | 118,50 | 55,50 | 63,00 | 4066860,00 | 3345605,76 | 470094,24 | 0,00 | 251160,00 | 0,00 |
| 193 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 12 | 28 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 7 | 7 | 127,20 | 3 | 0 | 3 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 4201797,00 | 3574027,07 | 502189,93 | 0,00 | 125580,00 | 0,00 |
| 194 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 15 | 29 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 9 | 9 | 135,00 | 3 | 0 | 3 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 4347000,00 | 3811449,60 | 535550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 16 | 33 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 4 | 4 | 106,80 | 2 | 0 | 2 | 106,80 | 0,00 | 106,80 | 4115160,00 | 3015280,13 | 423679,87 | 0,00 | 676200,00 | 0,00 |
| 196 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 3 | 30 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 7 | 7 | 181,70 | 3 | 0 | 3 | 181,70 | 0,00 | 181,70 | 6095157,00 | 5112723,39 | 718393,61 | 0,00 | 264040,00 | 0,00 |
| 197 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 5 | 26 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 10 | 10 | 134,80 | 3 | 0 | 3 | 134,80 | 0,00 | 134,80 | 4343780,00 | 3805803,01 | 534756,99 | 0,00 | 3220,00 | 0,00 |
| 198 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 6 | 27 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 10 | 10 | 124,60 | 3 | 0 | 3 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 4359880,00 | 3517826,82 | 494293,18 | 0,00 | 347760,00 | 0,00 |
| 199 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 8 | 32 | 12.12.2008 | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | 9 | 9 | 126,60 | 2 | 0 | 2 | 126,60 | 0,00 | 126,60 | 4076520,00 | 3574292,74 | 502227,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 930,00 | 14 | 0 | 14 | 810,60 | 0,00 | 810,60 | 26101320,00 | 22885637,38 | 3215682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | пос. Запань Яреньга, д. 5 | 6 | 29.08.2007 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 193,60 | 3 | 0 | 3 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 4752720,00 | 4167184,90 | 585535,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | село Яренск, ул. Маяковского, д. 13 | 1 | 29.08.2007 | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 37 | 37 | 736,40 | 11 | 0 | 11 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 21348600,00 | 18718452,48 | 2630147,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Североонежское: | X | X | X | X | 50 | 50 | 5679,40 | 22 | 0 | 22 | 1297,90 | 0,00 | 1297,90 | 41792380,00 | 36643558,78 | 5148821,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | пос. Икса, ул. Гагарина, д. 4 | 18 | 19.10.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 703,40 | 4 | 0 | 4 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | 7518700,00 | 6592396,16 | 926303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 1 | 4 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 705,80 | 2 | 0 | 2 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 3786720,00 | 3320196,10 | 466523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 2 | 18 | 19.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 11 | 11 | 728,40 | 5 | 0 | 5 | 298,20 | 0,00 | 298,20 | 9602040,00 | 8419068,67 | 1182971,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 3 | 20 | 19.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 694,60 | 3 | 0 | 3 | 183,10 | 0,00 | 183,10 | 5895820,00 | 5169454,98 | 726365,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 4 | 5 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 680,80 | 2 | 0 | 2 | 124,40 | 0,00 | 124,40 | 4005680,00 | 3512180,22 | 493499,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 1 | 21 | 19.12.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 724,40 | 2 | 0 | 2 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 3844680,00 | 3371015,42 | 473664,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 2 | 2 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 721,40 | 2 | 0 | 2 | 103,30 | 0,00 | 103,30 | 3326260,00 | 2916464,77 | 409795,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 2а | 1 | 20.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 720,60 | 2 | 0 | 2 | 118,40 | 0,00 | 118,40 | 3812480,00 | 3342782,46 | 469697,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновское: | X | X | X | X | 8 | 8 | 661,60 | 3 | 0 | 3 | 151,40 | 0,00 | 151,40 | 5238440,00 | 4593064,20 | 645375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | пос. Сосновка, ул. Комсомольская, д. 8 |  | 11.01.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 330,80 | 2 | 0 | 2 | 101,70 | 0,00 | 101,70 | 3518820,00 | 3085301,38 | 433518,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | пос. Сосновка, ул. Ленина, д. 17, корп. а |  | 11.01.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 330,80 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 1719620,00 | 1507762,82 | 211857,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Талажское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 1037,50 | 18 | 1 | 17 | 879,90 | 70,70 | 809,20 | 28332780,00 | 24842181,51 | 3490598,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | пос. Талаги, д. 19 | 8 | 06.09.2005 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 19 | 19 | 465,90 | 11 | 0 | 11 | 380,30 | 0,00 | 380,30 | 12245660,00 | 10736994,69 | 1508665,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | пос. Талаги, д. 9 | 1 | 23.12.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 24 | 24 | 571,60 | 7 | 1 | 6 | 499,60 | 70,70 | 428,90 | 16087120,00 | 14105186,82 | 1981933,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Уемское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 917,40 | 15 | 0 | 15 | 857,50 | 0,00 | 857,50 | 27611500,00 | 24209763,20 | 3401736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | пос. Уемский, ул. Заводская, д. 4 | 1 | 10.06.2008 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 16 | 16 | 395,50 | 7 | 0 | 7 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 10806320,00 | 9474981,38 | 1331338,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | пос. Уемский, ул. Заводская, д. 6 | 2 | 10.06.2008 | II кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 521,90 | 8 | 0 | 8 | 521,90 | 0,00 | 521,90 | 16805180,00 | 14734781,82 | 2070398,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | X | X | X | X | 46 | 46 | 590,70 | 18 | 0 | 18 | 590,70 | 0,00 | 590,70 | 19020540,00 | 16677209,49 | 2343330,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | пос. Тыва, пер. Юбилейный, д. 2 | 5 | 20.04.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 104,00 | 2 | 0 | 2 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 3348800,00 | 2936227,84 | 412572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 26 | 9 | 23.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 82,30 | 3 | 0 | 3 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 2650060,00 | 2323572,61 | 326487,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | раб. пос. Урдома, ул. Октябрьская, д. 16 | 10 | 23.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 82,10 | 3 | 0 | 3 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 2643620,00 | 2317926,02 | 325693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 44 | 8 | 23.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 81,80 | 2 | 0 | 2 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 2633960,00 | 2309456,13 | 324503,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 49 | 23 | 23.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 81,60 | 2 | 0 | 2 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 2627520,00 | 2303809,54 | 323710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 26 | 6 | 27.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 79,50 | 3 | 0 | 3 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 2559900,00 | 2244520,32 | 315379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 8 | 11 | 27.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 8 | 8 | 79,40 | 3 | 0 | 3 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 2556680,00 | 2241697,03 | 314982,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | X | X | X | X | 15 | 15 | 231,20 | 6 | 0 | 6 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | 7444640,00 | 6527460,35 | 917179,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | село Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 30 | 20 | 31.10.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 231,20 | 6 | 0 | 6 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | 7444640,00 | 6527460,35 | 917179,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черевковское: | X | X | X | X | 96 | 96 | 2185,70 | 42 | 2 | 40 | 1915,90 | 104,60 | 1811,30 | 61691980,00 | 54091528,06 | 7600451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | дер. Верхняя Сергиевская, д. 9 | 48 | 20.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 513,50 | 12 | 0 | 12 | 513,50 | 0,00 | 513,50 | 16534700,00 | 14497624,96 | 2037075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | дер. Козулинская, д. 5 | 49 | 20.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 23 | 23 | 488,00 | 10 | 0 | 10 | 399,80 | 0,00 | 399,80 | 12873560,00 | 11287537,41 | 1586022,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | дер. Труфановский Починок, д. 10 | 47 | 20.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 14 | 14 | 485,00 | 8 | 0 | 8 | 303,40 | 0,00 | 303,40 | 9769480,00 | 8565880,06 | 1203599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | село Черевково, ул. Октябрьская, д. 13 | 46 | 20.12.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 37 | 37 | 699,20 | 12 | 2 | 10 | 699,20 | 104,60 | 594,60 | 22514240,00 | 19740485,63 | 2773754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | X | X | X | X | 48 | 48 | 898,20 | 20 | 0 | 20 | 682,60 | 0,00 | 682,60 | 21979720,00 | 19258888,21 | 2720831,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 33 | 27 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 78,40 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2524480,00 | 2213464,06 | 311015,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 32 | 76 | 09.10.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 79,90 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1932000,00 | 1693977,60 | 238022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 5 | 29 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 82,90 | 2 | 0 | 2 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 1703380,00 | 1493523,58 | 209856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | пос. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 9 | 33 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2 | 2 | 80,80 | 1 | 0 | 1 | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 975660,00 | 855458,69 | 120201,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 21 | 22 | 01.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 82,50 | 3 | 0 | 3 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 2656500,00 | 2329219,20 | 327280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 7 | 16 | 01.08.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 82,80 | 2 | 0 | 2 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | 2025380,00 | 1775853,17 | 249526,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | пос. Черемушский, ул. Рабочая, д. 21 | 4 | 10.07.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 78,60 | 1 | 0 | 1 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 2530920,00 | 2219110,66 | 311809,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 20 | 83 | 10.12.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 132,60 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1201060,00 | 1053089,41 | 147970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 37 | 61 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 6 | 6 | 78,30 | 2 | 0 | 2 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 2521260,00 | 2210640,77 | 310619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 44 | 64 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 3 | 3 | 82,40 | 2 | 0 | 2 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 2653280,00 | 2326395,90 | 326884,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 32 | 49 | 23.09.2008 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 4 | 4 | 39,00 | 2 | 0 | 2 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 1255800,00 | 1088155,17 | 167644,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шалакушское: | X | X | X | X | 61 | 61 | 1689,50 | 26 | 0 | 26 | 1377,50 | 0,00 | 1377,50 | 44355500,00 | 38890902,40 | 5464597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | пос. Шалакуша, ул. Заводская, д. 16 | 79/1 | 11.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 511,90 | 9 | 0 | 9 | 379,20 | 0,00 | 379,20 | 12210240,00 | 10705938,43 | 1504301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | пос. Шалакуша, ул. П.Морозова, д. 1б | 85/1 | 25.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 26 | 26 | 748,80 | 9 | 0 | 9 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 18337900,00 | 16078670,72 | 2259229,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | пос. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 4 | 76/1 | 07.12.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 22 | 22 | 428,80 | 8 | 0 | 8 | 428,80 | 0,00 | 428,80 | 13807360,00 | 12106293,25 | 1701066,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шангальское: | X | X | X | X | 133 | 133 | 2075,50 | 47 | 0 | 47 | 1930,00 | 0,00 | 1930,00 | 62146000,00 | 54489612,79 | 7656387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | с. Шангалы, пер. Заводской, д. 11 | б/н | 16.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 173,60 | 4 | 0 | 4 | 173,60 | 0,00 | 173,60 | 5589920,00 | 4901241,86 | 688678,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | с. Шангалы, пер. Заводской, д. 7 | б/н | 05.06.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 9 | 9 | 85,20 | 2 | 0 | 2 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 2743440,00 | 2405448,19 | 337991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3, корп. а | б/н | 20.06.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 656,90 | 12 | 0 | 12 | 511,40 | 0,00 | 511,40 | 16467080,00 | 14438335,74 | 2028744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8 | б/н | 16.05.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 32 | 32 | 493,90 | 12 | 0 | 12 | 493,90 | 0,00 | 493,90 | 15903580,00 | 13944258,94 | 1959321,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9 | б/н | 12.06.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 36 | 36 | 489,60 | 12 | 0 | 12 | 489,60 | 0,00 | 489,60 | 15765120,00 | 13822857,22 | 1942262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3 | б/н | 15.02.2011 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 14 | 14 | 176,30 | 5 | 0 | 5 | 176,30 | 0,00 | 176,30 | 5676860,00 | 4977470,84 | 699389,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | X | X | X | X | 3399 | 3399 | 74143,44 | 1452 | 451 | 1001 | 61389,98 | 19996,11 | 41393,87 | 2148159223,00 | 1182414000,00 | 964922589,92 | 822633,08 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3392 | 3392 | 73086,14 | 1448 | 448 | 1000 | 61220,83 | 19872,56 | 41348,27 | 2144761818,00 | 1182414000,00 | 962347818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Новодвинск: | X | X | X | X | 194 | 194 | 6833,30 | 76 | 34 | 42 | 3589,89 | 1351,36 | 2238,53 | 135844287,00 | 49072618,72 | 86771668,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 9 | 52 | 10.10.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 427,10 | 3 | 3 | 0 | 161,10 | 161,10 | 0,00 | 4180545,00 | 1759173,34 | 2421371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 5 | 59 | 21.11.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 20 | 423,70 | 7 | 0 | 7 | 372,70 | 0,00 | 372,70 | 13577461,00 | 5713395,59 | 7864065,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 8 | 62 | 12.12.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 404,60 | 2 | 2 | 0 | 100,90 | 100,90 | 0,00 | 2618355,00 | 1101803,78 | 1516551,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 23 | 65 | 26.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 38 | 38 | 650,00 | 14 | 6 | 8 | 650,00 | 157,90 | 492,10 | 22024708,00 | 9267997,13 | 12756710,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 4, кор. 1 | 72 | 28.05.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 38 | 38 | 592,00 | 11 | 2 | 9 | 539,70 | 109,20 | 430,50 | 18516855,00 | 7791892,58 | 10724962,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 15 | 79 | 29.07.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 780,80 | 4 | 4 | 0 | 163,39 | 163,39 | 0,00 | 4239970,50 | 1784179,59 | 2455790,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Новодвинск, ул 3-й Пятилетки, д. 3, кор. 1 | 105 | 24.06.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 603,50 | 6 | 6 | 0 | 225,40 | 225,40 | 0,00 | 5849130,00 | 2461313,90 | 3387816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 19 | 106 | 24.06.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 572,50 | 3 | 3 | 0 | 128,60 | 128,60 | 0,00 | 3337170,00 | 1404281,14 | 1932888,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Новодвинск, ул 3-й Пятилетки, д. 5 | 120 | 15.12.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 510,00 | 3 | 3 | 0 | 125,30 | 125,30 | 0,00 | 3251535,00 | 1368245,93 | 1883289,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 18 | 66 | 30.03.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 26 | 508,70 | 7 | 1 | 6 | 348,20 | 31,07 | 317,13 | 17713237,17 | 5200798,66 | 12512438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 21 | 101 | 19.05.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 28 | 623,00 | 11 | 3 | 8 | 542,40 | 102,40 | 440,00 | 27891055,07 | 7863270,78 | 20027784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 30 | 110 | 01.09.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 737,40 | 5 | 1 | 4 | 232,20 | 46,10 | 186,10 | 12644265,26 | 3356266,30 | 9287998,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Котлас: | X | X | X | X | 22 | 22 | 1338,60 | 16 | 9 | 7 | 737,70 | 450,40 | 287,30 | 25524420,00 | 10740675,94 | 14783744,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Котлас, ул. Чайковского, д. 4 | 47 | 28.02.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 701,20 | 5 | 4 | 1 | 288,20 | 222,00 | 66,20 | 9971720,00 | 4196099,78 | 5775620,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Котлас, ул. Гастелло, д. 27 | 67 | 15.07.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 12 | 538,80 | 8 | 5 | 3 | 368,80 | 228,40 | 140,40 | 12760480,00 | 5369609,98 | 7390870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 <*> | г. Котлас, ул. Жилгородок завода КБИ, д. 1 | 38 | 10.11.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 98,60 | 3 | 0 | 3 | 80,70 | 0,00 | 80,70 | 2792220,00 | 1174966,18 | 1617253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | X | X | X | X | 223 | 223 | 5094,80 | 77 | 5 | 72 | 3659,50 | 214,90 | 3444,60 | 133315585,00 | 56099198,17 | 77216386,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 <*> | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13а | 93 | 27.03.1991 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 28 | 744,90 | 9 | 0 | 9 | 370,20 | 0,00 | 370,20 | 13486386,00 | 5675071,23 | 7811314,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 44 | 5 | 10.01.1993 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 40 | 40 | 879,70 | 15 | 0 | 15 | 758,50 | 0,00 | 758,50 | 27632155,00 | 11627610,82 | 16004544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 40 | 79 | 21.04.1993 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 22 | 877,20 | 7 | 0 | 7 | 439,70 | 0,00 | 439,70 | 16018271,00 | 6740488,44 | 9277782,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 14 | 79 | 21.04.1993 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 17 | 338,10 | 6 | 0 | 6 | 248,60 | 0,00 | 248,60 | 9056498,00 | 3810974,36 | 5245523,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 32 | 183 | 03.08.1995 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 32 | 496,60 | 8 | 0 | 8 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 15919910,00 | 6699098,13 | 9220811,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43 | 1 | 18.01.2000 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 499,50 | 7 | 1 | 6 | 340,60 | 59,40 | 281,20 | 12408058,00 | 5221310,81 | 7186747,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 14 | 6 | 09.06.2000 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 46 | 46 | 877,90 | 18 | 4 | 14 | 728,50 | 155,50 | 573,00 | 26539255,00 | 11167718,50 | 15371536,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 11а | 68 | 07.05.2001 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 23 | 380,90 | 7 | 0 | 7 | 336,40 | 0,00 | 336,40 | 12255052,00 | 5156925,88 | 7098126,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бестужевское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 120,00 | 4 | 0 | 4 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 4152000,00 | 1777564,65 | 2374435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | пос. Глубокий, ул. Школьная, д. 11 | 9 | 30.07.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 120,00 | 4 | 0 | 4 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 4152000,00 | 1777564,65 | 2374435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | X | X | X | X | 108 | 108 | 2648,20 | 56 | 14 | 42 | 1710,50 | 576,70 | 1133,80 | 59183300,00 | 24904332,64 | 34278967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Вельск, ул. Толстого, д. 2 | б/н | 04.12.2001 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 23 | 1202,60 | 19 | 2 | 17 | 412,80 | 69,10 | 343,70 | 14282880,00 | 6010235,90 | 8272644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Вельск, ул. Геологов, д. 2 | 149 | 23.05.2003 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 138,90 | 2 | 0 | 2 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 2408160,00 | 1013353,73 | 1394806,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Вельск, ул. Революционная, д. 9 | 1 | 28.06.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 170,50 | 4 | 1 | 3 | 142,70 | 70,90 | 71,80 | 4937420,00 | 2077666,34 | 2859753,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 21 | 4 | 28.06.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 14 | 191,00 | 4 | 2 | 2 | 191,00 | 95,80 | 95,20 | 6608600,00 | 2780898,88 | 3827701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 44 | 12 | 28.06.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 140,40 | 2 | 2 | 0 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 4857840,00 | 2044179,07 | 2813660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Вельск, ул. Важская, д. 34 | 5 | 30.07.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 91,90 | 4 | 0 | 4 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 3179740,00 | 1338034,59 | 1841705,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Вельск, ул. Важская, д. 5 | 12/11 | 21.04.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 86,40 | 4 | 2 | 2 | 86,40 | 45,80 | 40,60 | 2989440,00 | 1257956,35 | 1731483,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Вельск, ул. Климовского, д. 17 | 8/11 | 21.04.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 119,40 | 4 | 1 | 3 | 119,40 | 29,60 | 89,80 | 4131240,00 | 1738425,79 | 2392814,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Вельск, ул. Заводская, д. 23 | 15/11 | 12.07.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 102,70 | 2 | 0 | 2 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 3553420,00 | 1495279,14 | 2058140,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Вельск, ул. Климовского, д. 19 | 19/11 | 12.07.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 123,10 | 4 | 3 | 1 | 123,10 | 91,70 | 31,40 | 4259260,00 | 1792296,61 | 2466963,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Вельск, ул. Герцена, д. 12 | 16/11 | 12.07.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 21 | 21 | 281,30 | 7 | 1 | 6 | 230,50 | 33,40 | 197,10 | 7975300,00 | 3356006,24 | 4619293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Верхнетоемское: | X | X | X | X | 62 | 62 | 1194,00 | 28 | 18 | 10 | 1194,00 | 767,80 | 426,20 | 41312400,00 | 17384257,92 | 23928142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 1 | RU 20509302-16-10 | 07.06.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 141,70 | 4 | 1 | 3 | 141,70 | 35,10 | 106,60 | 4902820,00 | 2063106,66 | 2839713,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 4 | RU 29509302-017 | 07.06.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 132,80 | 4 | 2 | 2 | 132,80 | 65,50 | 67,30 | 4594880,00 | 1933525,50 | 2661354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 9 | RU 29509302-06302-06 | 07.07.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 387,60 | 8 | 7 | 1 | 387,60 | 330,50 | 57,10 | 13410960,00 | 5643331,97 | 7767628,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 11 | RU 29509302-04302-03 | 07.07.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 32 | 531,90 | 12 | 8 | 4 | 531,90 | 336,70 | 195,20 | 18403740,00 | 7744293,79 | 10659446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Дмитриевское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 262,00 | 3 | 0 | 3 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 4532600,00 | 1907318,09 | 2625281,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | д. Алферовская, ул. Лесная, д. 9 | 2 | 23.03.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 96,40 | 1 | 0 | 1 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 1667720,00 | 701776,58 | 965943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | д. Алферовская, ул. Захаровская, д. 7 | 4 | 23.03.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1460120,00 | 614418,50 | 845701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | д. Алферовская, ул. Лесная, д. 1 | 1 | 23.03.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 81,20 | 1 | 0 | 1 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 1404760,00 | 591123,01 | 813636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ерцевское: | X | X | X | X | 16 | 16 | 349,90 | 8 | 0 | 8 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | 12106540,00 | 5094432,03 | 7012107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | пос. Ерцево, ул. Бочарова, д. 4 | 3 | 28.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 349,90 | 8 | 0 | 8 | 349,90 | 0,00 | 349,90 | 12106540,00 | 5094432,03 | 7012107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | X | X | X | X | 45 | 45 | 961,10 | 20 | 4 | 16 | 961,10 | 218,70 | 742,40 | 33254060,00 | 13993308,45 | 19260751,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 14 | 26 | 18.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 455,20 | 8 | 3 | 5 | 455,20 | 178,50 | 276,70 | 15749920,00 | 6627566,34 | 9122353,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 34 | 29 | 01.10.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 30 | 505,90 | 12 | 1 | 11 | 505,90 | 40,20 | 465,70 | 17504140,00 | 7365742,11 | 10138397,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каргопольское: | X | X | X | X | 146 | 146 | 2914,00 | 66 | 0 | 66 | 2695,80 | 0,00 | 2695,80 | 93274680,00 | 39249985,35 | 54024694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 4 | 17 | 27.09.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 184,50 | 3 | 0 | 3 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 6383700,00 | 2686260,96 | 3697439,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 3 | 23 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 129,30 | 3 | 0 | 3 | 129,30 | 0,00 | 129,30 | 4473780,00 | 1882566,62 | 2591213,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 10 | 21 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 80,60 | 2 | 0 | 2 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 2788760,00 | 1173510,21 | 1615249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 14 | 32 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 83,70 | 2 | 0 | 2 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 2159040,00 | 908524,03 | 1250515,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 7 | 33 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 79,70 | 2 | 0 | 2 | 59,10 | 0,00 | 59,10 | 2044860,00 | 860477,09 | 1184382,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 2 | 34 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 215,20 | 8 | 0 | 8 | 215,20 | 0,00 | 215,20 | 7445920,00 | 3133243,14 | 4312676,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 9 | 35 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 71,60 | 2 | 0 | 2 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 2477360,00 | 1042473,09 | 1434886,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 12а | 24 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 28 | 446,10 | 8 | 0 | 8 | 446,10 | 0,00 | 446,10 | 15435060,00 | 6495073,25 | 8939986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 39 | 25 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 126,00 | 2 | 0 | 2 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 3553420,00 | 1495279,14 | 2058140,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 11 | 26 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 29 | 29 | 514,30 | 12 | 0 | 12 | 514,30 | 0,00 | 514,30 | 17794780,00 | 7488043,42 | 10306736,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 45 | 27 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 163,60 | 4 | 0 | 4 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 4920120,00 | 2070386,50 | 2849733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 71 | 28 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 13 | 287,30 | 5 | 0 | 5 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 6816200,00 | 2868256,96 | 3947943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 66 | 29 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 286,20 | 8 | 0 | 8 | 286,20 | 0,00 | 286,20 | 9902520,00 | 4166980,42 | 5735539,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Каргополь, ул. Заводская, д. 12 | 30 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 163,30 | 4 | 0 | 4 | 163,30 | 0,00 | 163,30 | 5650180,00 | 2377595,74 | 3272584,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 13 | 31 | 21.11.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 82,60 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 1428980,00 | 601314,78 | 827665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Киземское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 281,10 | 4 | 0 | 4 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 3847520,00 | 1619036,42 | 2228483,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 1 | 1 | 29.11.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 96,70 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 1114120,00 | 468821,70 | 645298,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | пос. Кизема, ул. Советская, д. 4 | 2 | 29.11.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 73,00 | 1 | 0 | 1 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 795800,00 | 334872,64 | 460927,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 11 | 12 | 22.04.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 111,40 | 2 | 0 | 2 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 1937600,00 | 815342,08 | 1122257,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | X | X | X | X | 18 | 18 | 1383,60 | 10 | 0 | 10 | 531,50 | 0,00 | 531,50 | 18389900,00 | 7738469,92 | 10651430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 23 | 4 | 05.08.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 13 | 681,00 | 7 | 0 | 7 | 358,90 | 0,00 | 358,90 | 12417940,00 | 5225469,15 | 7192470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 13 | 2 | 05.08.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 702,60 | 3 | 0 | 3 | 172,60 | 0,00 | 172,60 | 5971960,00 | 2513000,77 | 3458959,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Козьминское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 1018,70 | 21 | 0 | 21 | 1018,70 | 0,00 | 1018,70 | 35247020,00 | 14831946,02 | 20415073,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 6 | 5 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 93,10 | 2 | 0 | 2 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 3221260,00 | 1355506,21 | 1865753,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 8 | 13 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 96,40 | 2 | 0 | 2 | 96,40 | 0,00 | 96,40 | 3335440,00 | 1403553,15 | 1931886,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 5 | 10 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 92,30 | 2 | 0 | 2 | 92,30 | 0,00 | 92,30 | 3193580,00 | 1343858,46 | 1849721,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 10 | 8 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 173,60 | 4 | 0 | 4 | 173,60 | 0,00 | 173,60 | 6006560,00 | 2527560,45 | 3478999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | дер. Забелино, ул. Первомайская, д. 22 | 29 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 94,00 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 3252400,00 | 1368609,92 | 1883790,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 26 | 31 | 22.10.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 159,10 | 3 | 0 | 3 | 159,10 | 0,00 | 159,10 | 5504860,00 | 2316445,09 | 3188414,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 11 | 41 | 12.01.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 92,00 | 2 | 0 | 2 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 3183200,00 | 1339490,56 | 1843709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | пос. Гыжег, ул. Строительная, д. 1 | 42 | 13.01.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 114,20 | 3 | 0 | 3 | 114,20 | 0,00 | 114,20 | 3951320,00 | 1662715,46 | 2288604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 11 | 40 | 14.01.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 104,00 | 1 | 0 | 1 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 3598400,00 | 1514206,72 | 2084193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | X | X | X | X | 1168 | 1168 | 21770,84 | 481 | 214 | 267 | 21770,84 | 10273,30 | 11497,54 | 753271064,00 | 605802445,53 | 147468618,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | раб. пос. Коноша, ул. Восточная, д. 14 | 63 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 31 | 507,90 | 12 | 6 | 6 | 507,90 | 233,10 | 274,80 | 17573340,00 | 14154335,87 | 3419004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 9 | 96 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 20 | 162,90 | 4 | 0 | 4 | 162,90 | 0,00 | 162,90 | 5636340,00 | 4532744,63 | 1103595,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 11 | 97 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 14 | 159,60 | 4 | 0 | 4 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 5522160,00 | 4440921,07 | 1081238,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 13 | 25 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 12 | 155,60 | 4 | 2 | 2 | 155,60 | 78,30 | 77,30 | 5383760,00 | 4329619,79 | 1054140,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 45 | 7 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 30 | 517,50 | 12 | 8 | 4 | 517,50 | 350,30 | 167,20 | 17905500,00 | 14399603,10 | 3505896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 100 | 22 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 150,00 | 4 | 1 | 3 | 150,00 | 37,90 | 112,10 | 5190000,00 | 4173798,00 | 1016202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 102 | 23 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 146,90 | 3 | 1 | 2 | 146,90 | 50,70 | 96,20 | 5082740,00 | 4087539,51 | 995200,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 31 | 24 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 207,90 | 2 | 1 | 1 | 207,90 | 101,30 | 106,60 | 7193340,00 | 5784884,03 | 1408455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 2а | 21 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 18 | 18 | 337,20 | 8 | 3 | 5 | 337,20 | 129,30 | 207,90 | 11667120,00 | 9382697,90 | 2284422,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 3 | 19 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 154,90 | 4 | 0 | 4 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 5359540,00 | 4310142,07 | 1049397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, дер. 5 | 26 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 154,90 | 4 | 0 | 4 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 5359540,00 | 4310142,07 | 1049397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 7 | 27 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 156,80 | 4 | 0 | 4 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 5425280,00 | 4363010,18 | 1062269,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 9 | 28 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 154,30 | 4 | 0 | 4 | 154,30 | 0,00 | 154,30 | 5338780,00 | 4293446,88 | 1045333,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 7 | 29 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 40 | 40 | 730,80 | 12 | 8 | 4 | 730,80 | 498,30 | 232,50 | 25285680,00 | 20334743,86 | 4950936,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 9 | 105 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 34 | 735,80 | 12 | 7 | 5 | 735,80 | 435,50 | 300,30 | 25458680,00 | 20473870,46 | 4984809,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | раб. пос. Коноша, ул. Спортивная, д. 4 | 106 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 22 | 481,30 | 8 | 2 | 6 | 481,30 | 122,70 | 358,60 | 16652980,00 | 13392326,52 | 3260653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | раб. пос. Коноша, ул. Строителей, д. 3 | 46 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 105,60 | 4 | 2 | 2 | 105,60 | 46,00 | 59,60 | 3653760,00 | 2938353,79 | 715406,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 90 | 47 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 139,60 | 2 | 2 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 4830160,00 | 3884414,67 | 945745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 92 | 50 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 137,50 | 2 | 0 | 2 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 4757500,00 | 3825981,50 | 931518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 46 | 56 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 25 | 25 | 511,10 | 12 | 5 | 7 | 511,10 | 214,60 | 296,50 | 17684060,00 | 14221521,05 | 3462538,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 52 | 3 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 24 | 24 | 509,30 | 12 | 6 | 6 | 509,30 | 245,20 | 264,10 | 17621780,00 | 14171435,48 | 3450344,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | раб. пос. Коноша, ул. Лесная, д. 4 | 4 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 387,80 | 8 | 7 | 1 | 387,80 | 363,00 | 24,80 | 13417880,00 | 10790659,10 | 2627220,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 36 | 83 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 32 | 513,70 | 12 | 4 | 8 | 513,70 | 165,00 | 348,70 | 17774020,00 | 14293866,88 | 3480153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | раб. пос. Коноша, ул. Ломоносова, д. 5 | 2 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 30 | 513,20 | 12 | 10 | 2 | 513,20 | 410,30 | 102,90 | 17756720,00 | 14279954,22 | 3476765,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 79 | 85 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 139,10 | 2 | 1 | 1 | 139,10 | 69,60 | 69,50 | 4812860,00 | 3870502,01 | 942357,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 88 | 48 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 122,20 | 2 | 1 | 1 | 122,20 | 61,20 | 61,00 | 4228120,00 | 3400254,10 | 827865,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 2 | 49 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 231,10 | 4 | 1 | 3 | 231,10 | 51,30 | 179,80 | 7996060,00 | 6430431,45 | 1565628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 4 | 107 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 33 | 33 | 473,30 | 8 | 0 | 8 | 473,30 | 0,00 | 473,30 | 16376180,00 | 13169723,96 | 3206456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | раб. пос. Коноша, ул. Солнечная, д. 2 | 101 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 25 | 25 | 733,60 | 12 | 7 | 5 | 733,60 | 430,90 | 302,70 | 25382560,00 | 20412654,75 | 4969905,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 25 | 110 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 31 | 645,10 | 12 | 9 | 3 | 645,10 | 454,30 | 190,80 | 22320460,00 | 17950113,93 | 4370346,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 23 | 36 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 189,30 | 2 | 1 | 1 | 189,30 | 94,40 | 94,90 | 6549780,00 | 5267333,08 | 1282446,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, 4 | 10 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 36 | 36 | 527,74 | 12 | 10 | 2 | 527,74 | 422,30 | 105,44 | 18259804,00 | 14684534,38 | 3575269,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 31 | 111 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 133,00 | 3 | 2 | 1 | 133,00 | 112,60 | 20,40 | 4601800,00 | 3700767,56 | 901032,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 23 | 59 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 117,00 | 4 | 1 | 3 | 117,00 | 29,50 | 87,50 | 4048200,00 | 3255562,44 | 792637,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 31 | 60 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 159,30 | 5 | 0 | 5 | 159,30 | 0,00 | 159,30 | 5511780,00 | 4432573,48 | 1079206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 33 | 61 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 102,50 | 3 | 0 | 3 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 3546500,00 | 2852095,30 | 694404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 35 | 62 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 109,90 | 3 | 2 | 1 | 109,90 | 74,40 | 35,50 | 3802540,00 | 3058002,67 | 744537,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 24 | 65 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 148,00 | 3 | 2 | 1 | 148,00 | 111,40 | 36,60 | 5120800,00 | 4118147,36 | 1002652,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 30 | 66 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 129,50 | 4 | 0 | 4 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 4480700,00 | 3603378,94 | 877321,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 32 | 67 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 12 | 147,90 | 4 | 1 | 3 | 147,90 | 37,40 | 110,50 | 5117340,00 | 4115364,83 | 1001975,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 34 | 68 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 117,20 | 4 | 2 | 2 | 117,20 | 62,70 | 54,50 | 4055120,00 | 3261127,50 | 793992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 36 | 69 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 129,00 | 4 | 2 | 2 | 129,00 | 73,60 | 55,40 | 4463400,00 | 3589466,28 | 873933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 38 | 1 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 18 | 18 | 178,00 | 4 | 2 | 2 | 178,00 | 89,60 | 88,40 | 6158800,00 | 4952906,96 | 1205893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 40 | 70 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 183,40 | 4 | 3 | 1 | 183,40 | 138,20 | 45,20 | 6345640,00 | 5103163,69 | 1242476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 41 | 71 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 140,00 | 4 | 1 | 3 | 140,00 | 36,50 | 103,50 | 4844000,00 | 3895544,80 | 948455,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 43 | 72 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 113,50 | 4 | 0 | 4 | 113,50 | 0,00 | 113,50 | 3927100,00 | 3158173,82 | 768926,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 47 | 73 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 89,30 | 3 | 0 | 3 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 3089780,00 | 2484801,08 | 604978,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 2 | 74 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 184,50 | 4 | 2 | 2 | 184,50 | 96,20 | 88,30 | 6383700,00 | 5133771,54 | 1249928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 4 | 88 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 181,90 | 4 | 3 | 1 | 181,90 | 135,10 | 46,80 | 6293740,00 | 5061425,71 | 1232314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 5 | 89 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 12 | 147,70 | 3 | 3 | 0 | 147,70 | 147,70 | 0,00 | 5110420,00 | 4109799,76 | 1000620,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 9 | 90 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 150,20 | 4 | 3 | 1 | 150,20 | 122,70 | 27,50 | 5196920,00 | 4179363,06 | 1017556,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 11 | 91 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 183,40 | 4 | 3 | 1 | 183,40 | 130,10 | 53,30 | 6345640,00 | 5103163,69 | 1242476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 13 | 92 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 13 | 174,60 | 4 | 2 | 2 | 174,60 | 105,40 | 69,20 | 6041160,00 | 4858300,87 | 1182859,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 15 | 93 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 138,60 | 4 | 0 | 4 | 138,60 | 0,00 | 138,60 | 4795560,00 | 3856589,35 | 938970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 17 | 94 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 139,10 | 4 | 0 | 4 | 139,10 | 0,00 | 139,10 | 4812860,00 | 3870502,01 | 942357,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 19 | 95 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 143,90 | 4 | 1 | 3 | 143,90 | 34,10 | 109,80 | 4978940,00 | 4004063,55 | 974876,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 7 | 35 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 144,60 | 3 | 0 | 3 | 144,60 | 0,00 | 144,60 | 5003160,00 | 4023541,27 | 979618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 6 | 32 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 63,00 | 2 | 2 | 0 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 2179800,00 | 1752995,16 | 426804,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 8 | 34 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 61,80 | 2 | 1 | 1 | 61,80 | 30,50 | 31,30 | 2138280,00 | 1719604,78 | 418675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 6 | 79 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 14 | 166,80 | 4 | 2 | 2 | 166,80 | 83,60 | 83,20 | 5771280,00 | 4641263,38 | 1130016,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 12 | 81 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 68,70 | 2 | 0 | 2 | 68,70 | 0,00 | 68,70 | 2377020,00 | 1911599,48 | 465420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 7 | 80 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 11 | 11 | 144,00 | 4 | 0 | 4 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 4982400,00 | 4006846,08 | 975553,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 7 | 52 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 78,00 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 2698800,00 | 2170374,96 | 528425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 9 | 53 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 104,50 | 2 | 0 | 2 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 3615700,00 | 2907745,94 | 707954,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 3 | 78 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 19 | 19 | 228,90 | 8 | 0 | 8 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 7919940,00 | 6369215,75 | 1550724,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, 11 | 76 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 12 | 12 | 171,00 | 7 | 3 | 4 | 171,00 | 65,60 | 105,40 | 5916600,00 | 4758129,72 | 1158470,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 7 | 57 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 132,40 | 4 | 3 | 1 | 132,40 | 99,20 | 33,20 | 4581040,00 | 3684072,37 | 896967,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 34 | 58 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 230,10 | 6 | 0 | 6 | 230,10 | 0,00 | 230,10 | 7961460,00 | 6402606,13 | 1558853,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 68 | 42 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 100,70 | 2 | 0 | 2 | 100,70 | 0,00 | 100,70 | 3484220,00 | 2802009,72 | 682210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | раб. пос. Коноша, пр.Октябрьский, д. 54 | 5 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 27 | 27 | 581,80 | 12 | 3 | 9 | 581,80 | 142,70 | 439,10 | 20130280,00 | 16188771,18 | 3941508,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 1 | 8 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 81,90 | 2 | 0 | 2 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 2833740,00 | 2278893,71 | 554846,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 2 | 9 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 83,90 | 2 | 1 | 1 | 83,90 | 41,40 | 42,50 | 2902940,00 | 2334544,35 | 568395,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 3 | 109 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 83,40 | 2 | 0 | 2 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 2885640,00 | 2320631,69 | 565008,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 4 | 11 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 82,30 | 3 | 0 | 3 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 2847580,00 | 2290023,84 | 557556,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 5 | 12 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 82,60 | 2 | 1 | 1 | 82,60 | 41,40 | 41,20 | 2857960,00 | 2298371,43 | 559588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 6 | 13 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 83,20 | 3 | 0 | 3 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 2878720,00 | 2315066,62 | 563653,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 7 | 14 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 82,30 | 3 | 0 | 3 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 2847580,00 | 2290023,84 | 557556,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 8 | 112 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 81,30 | 2 | 0 | 2 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 2812980,00 | 2262198,52 | 550781,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 11 | 54 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 129,40 | 4 | 2 | 2 | 129,40 | 65,40 | 64,00 | 4477240,00 | 3600596,41 | 876643,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | пос. Вересово, ул. Культура, д. 2 | 77 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 133,50 | 4 | 3 | 1 | 133,50 | 97,50 | 36,00 | 4619100,00 | 3714680,22 | 904419,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, 1-а | 37 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 86,60 | 2 | 2 | 0 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 2996360,00 | 2409672,71 | 586687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 37 | 40 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 86,70 | 3 | 2 | 1 | 86,70 | 43,40 | 43,30 | 2999820,00 | 2412455,24 | 587364,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 6а | 38 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 91,00 | 2 | 1 | 1 | 91,00 | 45,60 | 45,40 | 3148600,00 | 2532104,12 | 616495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 125 | 113 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 126,90 | 2 | 0 | 2 | 126,90 | 126,90 | 0,00 | 4390740,00 | 3531033,11 | 859706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | раб. пос. Коноша, ул. Агрохимиков, д. 3 | 51 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 129,20 | 2 | 2 | 0 | 129,20 | 129,20 | 0,00 | 4470320,00 | 3595031,34 | 875288,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | раб. пос. Коноша, ул. Совхозная, д. 3а | 39 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 146,50 | 5 | 1 | 4 | 146,50 | 30,60 | 115,90 | 5068900,00 | 4076409,38 | 992490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | пос. Вересово, ул. Сольвычегодская, д. 18 | 43 | 26.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 92,60 | 2 | 1 | 1 | 92,60 | 46,20 | 46,40 | 3203960,00 | 2576624,63 | 627335,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | раб. пос. Коноша, ул. Речная, д. 23 | 16 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 53,70 | 2 | 1 | 1 | 53,70 | 24,60 | 29,10 | 1858020,00 | 1494219,68 | 363800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 1 | 30 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 70,50 | 2 | 0 | 2 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 2439300,00 | 1961685,06 | 477614,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 4 | 31 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 93,00 | 2 | 1 | 1 | 93,00 | 46,90 | 46,10 | 3217800,00 | 2587754,76 | 630045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 123 | 6 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 56,10 | 2 | 1 | 1 | 56,10 | 56,10 | 0,00 | 1941060,00 | 1561000,45 | 380059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 45 | 17 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 144,20 | 4 | 3 | 1 | 144,20 | 28,90 | 115,30 | 4989320,00 | 4012411,14 | 976908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская д. 5 | 18 | 29.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 92,40 | 2 | 0 | 2 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 3197040,00 | 2571059,57 | 625980,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 2 | 257 | 12.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 28 | 727,60 | 12 | 9 | 3 | 727,60 | 539,90 | 187,70 | 25174960,00 | 20245702,83 | 4929257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 3 | 258 | 12.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 31 | 673,90 | 12 | 7 | 5 | 673,90 | 392,70 | 281,20 | 23316940,00 | 18751483,15 | 4565456,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 6 | 259 | 12.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 36 | 36 | 717,60 | 12 | 9 | 3 | 717,60 | 532,60 | 185,00 | 24828960,00 | 19967449,63 | 4861510,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 8 | 260 | 12.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 33 | 33 | 678,30 | 12 | 10 | 2 | 678,30 | 555,00 | 123,30 | 23469180,00 | 18873914,56 | 4595265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 26 | 254 | 12.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 269,00 | 4 | 3 | 1 | 269,00 | 202,10 | 66,90 | 9307400,00 | 7485011,08 | 1822388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коскогорское: | X | X | X | X | 43 | 43 | 1209,10 | 24 | 10 | 14 | 1209,10 | 442,30 | 766,80 | 41834860,00 | 17604109,09 | 24230750,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 3 | 6 | 23.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 21 | 21 | 504,60 | 12 | 7 | 5 | 504,60 | 282,30 | 222,30 | 17459160,00 | 7346814,53 | 10112345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 5 | 7 | 23.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 22 | 22 | 704,50 | 12 | 3 | 9 | 704,50 | 160,00 | 544,50 | 24375700,00 | 10257294,56 | 14118405,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Октябрьское: | X | X | X | X | 173 | 173 | 2984,70 | 69 | 19 | 50 | 2983,90 | 765,30 | 2218,60 | 103242940,00 | 43444629,15 | 59798310,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 66, литера а | 5 | 10.04.2007 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 5 | 5 | 112,90 | 3 | 0 | 3 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | 3906340,00 | 1643787,87 | 2262552,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 62 | 14 | 10.07.2007 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 2 | 2 | 121,10 | 2 | 2 | 0 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 4190060,00 | 1763177,25 | 2426882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 64, литера а | 16 | 02.11.2007 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 10 | 10 | 121,60 | 3 | 0 | 3 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 4207360,00 | 1770457,09 | 2436902,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 58 | 22 | 27.03.2008 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 4 | 4 | 120,80 | 3 | 0 | 3 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 4179680,00 | 1758809,34 | 2420870,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 62, литера а | 23 | 27.03.2008 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 5 | 5 | 119,40 | 3 | 1 | 2 | 119,40 | 29,90 | 89,50 | 4131240,00 | 1738425,79 | 2392814,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | раб. пос. Октябрьский, пер. Железнодорожный, д. 4 | 27 | 02.06.2008 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 3 | 3 | 103,90 | 2 | 0 | 2 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 3594940,00 | 1512750,75 | 2082189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | раб. пос. Октябрьский, пер. Дальний, д. 1 | 120 | 21.01.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 11 | 11 | 191,90 | 4 | 0 | 4 | 191,10 | 0,00 | 191,10 | 6612060,00 | 2782354,85 | 3829705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 54 | 137 | 21.03.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 8 | 8 | 130,80 | 3 | 0 | 3 | 130,80 | 0,00 | 130,80 | 4525680,00 | 1904406,14 | 2621273,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 16 | 148 | 21.04.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 7 | 7 | 54,90 | 2 | 0 | 2 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 1899540,00 | 799326,43 | 1100213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 29 | 149 | 21.04.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 5 | 5 | 126,70 | 3 | 2 | 1 | 126,70 | 68,00 | 58,70 | 4383820,00 | 1844711,46 | 2539108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 12 | 164 | 31.10.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 10 | 10 | 119,30 | 3 | 1 | 2 | 119,30 | 34,10 | 85,20 | 4127780,00 | 1736969,82 | 2390810,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 35 | 161 | 31.10.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 9 | 9 | 117,20 | 4 | 0 | 4 | 117,20 | 0,00 | 117,20 | 4055120,00 | 1706394,50 | 2348725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 36, литера а | 162 | 31.10.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 8 | 8 | 109,20 | 2 | 0 | 2 | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 3778320,00 | 1589917,06 | 2188402,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 8 | 163 | 31.10.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 2 | 2 | 115,40 | 3 | 3 | 0 | 115,40 | 115,40 | 0,00 | 3992840,00 | 1680187,07 | 2312652,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 40 | 160 | 31.10.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 9 | 9 | 121,10 | 4 | 1 | 3 | 121,10 | 35,70 | 85,40 | 4190060,00 | 1763177,25 | 2426882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 40 | 169 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 11 | 11 | 116,70 | 2 | 0 | 2 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 4037820,00 | 1699114,66 | 2338705,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | раб. пос. Октябрьский, ул. Загородная, д. 46 | 168 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 10 | 10 | 137,60 | 3 | 1 | 2 | 137,60 | 38,00 | 99,60 | 4760960,00 | 2003411,97 | 2757548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 42 | 173 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 9 | 9 | 124,70 | 2 | 0 | 2 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 4314620,00 | 1815592,10 | 2499027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 39 | 170 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 10 | 10 | 150,60 | 3 | 1 | 2 | 150,60 | 48,10 | 102,50 | 5210760,00 | 2192687,81 | 3018072,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 39, литера а | 171 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 4 | 4 | 126,30 | 3 | 2 | 1 | 126,30 | 64,10 | 62,20 | 4369980,00 | 1838887,58 | 2531092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 38 | 172 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 11 | 11 | 145,00 | 2 | 0 | 2 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 5017000,00 | 2111153,60 | 2905846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 44 | 174 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 7 | 7 | 112,40 | 2 | 0 | 2 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 3889040,00 | 1636508,03 | 2252531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 46 | 175 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 9 | 9 | 161,80 | 4 | 2 | 2 | 161,80 | 87,50 | 74,30 | 5598280,00 | 2355756,22 | 3242523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 10 | 167 | 08.11.2011 | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | 4 | 4 | 123,40 | 4 | 3 | 1 | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 4269640,00 | 1796664,51 | 2472975,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | X | X | X | X | 424 | 424 | 7446,40 | 176 | 100 | 76 | 6701,00 | 3711,80 | 2989,20 | 240044722,00 | 101010819,00 | 139033903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Онега, просп. Гагарина, д. 26 | 10 | 25.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 93,70 | 2 | 0 | 2 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 3413491,00 | 1436397,01 | 1977093,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Онега, просп. Кирова, д. 120 | 14 | 25.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 99,00 | 1 | 0 | 1 | 42,60 | 42,60 | 0,00 | 1551918,00 | 653047,09 | 898870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 36 | 13 | 25.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 28 | 28 | 512,10 | 12 | 9 | 3 | 512,10 | 382,00 | 130,10 | 18655803,00 | 7850361,90 | 10805441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Онега, просп. Ленина, д. 192 | 8 | 25.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 81 | 81 | 1249,70 | 32 | 29 | 3 | 1249,70 | 1121,20 | 128,50 | 45526571,00 | 19157581,08 | 26368989,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Онега, просп. Ленина, д. 190 | 9 | 25.02.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 81 | 81 | 1286,00 | 32 | 18 | 14 | 1286,00 | 710,80 | 575,20 | 46848980,00 | 19714050,78 | 27134929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 13а | 23 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 30 | 30 | 483,40 | 7 | 1 | 6 | 415,60 | 55,40 | 360,20 | 15140308,00 | 6371041,61 | 8769266,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Онега, ул. Вересового, д. 11, корп. а | 17 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 34 | 520,00 | 12 | 7 | 5 | 499,10 | 270,70 | 228,40 | 18182213,00 | 7651075,23 | 10531137,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Онега, просп. Кирова, д. 126 | 24 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 109,90 | 3 | 3 | 0 | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 4003657,00 | 1684738,87 | 2318918,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Онега, ул. Вересового, д. 15 корп. а | 18 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 23 | 503,30 | 12 | 6 | 6 | 503,30 | 251,50 | 251,80 | 17902381,00 | 7533321,92 | 10369059,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Онега, ул. Алексеева, д. 1 | 27 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 29 | 29 | 493,90 | 16 | 7 | 9 | 383,80 | 164,10 | 219,70 | 13279480,00 | 5588005,18 | 7691474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 111 | 25 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 25 | 25 | 391,40 | 12 | 10 | 2 | 281,10 | 237,30 | 43,80 | 9726060,00 | 4092726,05 | 5633333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Онега, ул. Подлесная, д. 23 | 21 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 26 | 26 | 453,80 | 12 | 5 | 7 | 453,80 | 183,50 | 270,30 | 15701480,00 | 6607182,78 | 9094297,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Онега, ул. Приморская, д. 16 | 20 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 37 | 37 | 604,80 | 10 | 2 | 8 | 604,80 | 115,50 | 489,30 | 20926080,00 | 8805694,46 | 12120385,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Онега, ул. Приморская, д. 13 | 19 | 31.08.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 645,40 | 13 | 3 | 10 | 265,50 | 67,30 | 198,20 | 9186300,00 | 3865595,04 | 5320704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пакшеньгское: | X | X | X | X | 44 | 44 | 879,90 | 15 | 0 | 15 | 557,30 | 0,00 | 557,30 | 19282580,00 | 8114109,67 | 11168470,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | пос. Шокша, ул. Набережная, д. 1 | 3 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 23 | 267,40 | 6 | 0 | 6 | 212,10 | 0,00 | 212,10 | 7338660,00 | 3088108,13 | 4250551,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | пос. Шокша, ул. Почтовая, д. 1 | 5 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 59,00 | 2 | 0 | 2 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 2041400,00 | 859021,12 | 1182378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | пос. Шокша, ул. Клубная, д. 5 | 4 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 133,60 | 2 | 0 | 2 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 2615760,00 | 1100711,81 | 1515048,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | пос. Шокша, ул. Центральная, д. 18 | 2 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 146,00 | 2 | 0 | 2 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 2293980,00 | 965306,78 | 1328673,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | пос. Шокша, ул. Центральная, д. 20 | 6 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 132,90 | 1 | 0 | 1 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 1339020,00 | 563459,62 | 775560,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | дер. Кулаково-Подгорье, ул. Центральная, д. 3, корп. а | 1 | 21.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 141,00 | 2 | 0 | 2 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 3653760,00 | 1537502,21 | 2116257,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Печниковское: | X | X | X | X | 37 | 37 | 507,30 | 12 | 0 | 12 | 507,30 | 0,00 | 507,30 | 17552580,00 | 7386125,66 | 10166454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | дер. Ватамановская, ул. Центральная, д. 5 | 1 | 26.12.2005 | III кв. 2015 г. | IVкв. 2015 г. | 37 | 37 | 507,30 | 12 | 0 | 12 | 507,30 | 0,00 | 507,30 | 17552580,00 | 7386125,66 | 10166454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приводинское: | X | X | X | X | 14 | 14 | 1045,30 | 9 | 0 | 9 | 356,80 | 0,00 | 356,80 | 12345280,00 | 5194893,83 | 7150386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | пос. Удимский, ул. Урицкого, д. 29 | 40 | 14.04.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 78,50 | 2 | 0 | 2 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 2027560,00 | 853197,25 | 1174362,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | пос. Удимский, ул. Комсомольская, д. 61 | 99 | 13.10.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 79,60 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 1373620,00 | 578019,30 | 795600,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | пос. Ерга, ул. Западная, д. 1 | 115 | 11.03.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 82,80 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1460120,00 | 614418,50 | 845701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | пос. Удимский, ул. Советская, д. 63, корп. а | 1 | 14.05.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 534,80 | 3 | 0 | 3 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 5231520,00 | 2201423,62 | 3030096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | пос. Удимский, ул. Новая, д. 16 | 162 | 28.01.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 159,60 | 1 | 0 | 1 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 1307880,00 | 550355,90 | 757524,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | пос. Ерга, ул. Центральная, д. 8 | 156 | 28.01.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 110,00 | 1 | 0 | 1 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 944580,00 | 397479,26 | 547100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ракульское: | X | X | X | X | 15 | 15 | 264,20 | 5 | 0 | 5 | 264,20 | 0,00 | 264,20 | 9141320,00 | 3846667,46 | 5294652,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | пос. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 6 | 1 | 01.11.2005 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 264,20 | 5 | 0 | 5 | 264,20 | 0,00 | 264,20 | 9141320,00 | 3846667,46 | 5294652,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | X | X | X | X | 49 | 49 | 1018,00 | 20 | 0 | 20 | 1018,00 | 658,00 | 360,00 | 35222800,00 | 14821754,24 | 20401045,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 24 | 4 | 29.08.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 17 | 294,60 | 8 | 0 | 8 | 294,60 | 236,50 | 58,10 | 10193160,00 | 4289281,73 | 5903878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | с. Яренск, ул. Маяковского, д. 23 | 3 | 29.08.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 32 | 723,40 | 12 | 0 | 12 | 723,40 | 421,50 | 301,90 | 25029640,00 | 10532472,51 | 14497167,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сольвычегодское: | X | X | X | X | 49 | 49 | 2213,90 | 33 | 0 | 33 | 1135,50 | 0,00 | 1135,50 | 39288300,00 | 15665015,98 | 23623284,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 83 | 24 | 03.07.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 90,40 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 1550080,00 | 652273,66 | 897806,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 10 | б/н | 12.02.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 127,10 | 3 | 0 | 3 | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 2550020,00 | 1073048,42 | 1476971,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 5 | 99 | 12.02.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 258,20 | 9 | 0 | 9 | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 7245240,00 | 3048796,99 | 4196443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | пос. Харитоново, ул. Черемушки, д. 2 | 1 | 02.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 526,30 | 5 | 0 | 5 | 230,60 | 0,00 | 230,60 | 7978760,00 | 3357462,21 | 4621297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 8 | 3 | 02.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 37,30 | 1 | 0 | 1 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 653940,00 | 275177,95 | 378762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | пос. Харитоново, ул. Черемушки, д. 12 | 2 | 02.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 329,50 | 3 | 0 | 3 | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 3961700,00 | 1667083,36 | 2294616,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Сольвычегодск, ул. Дементьева, д. 11 | 5 | 16.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 344,20 | 3 | 0 | 3 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | 4217740,00 | 1774824,99 | 2442915,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Сольвычегодск, ул. Леготина, д. 5 | 2 | 16.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 500,90 | 8 | 0 | 8 | 321,70 | 0,00 | 321,70 | 11130820,00 | 3816348,40 | 7314471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тавреньгское: | X | X | X | X | 31 | 31 | 865,40 | 20 | 0 | 20 | 751,60 | 0,00 | 751,60 | 26005360,00 | 10943055,49 | 15062304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | дер. Пономаревская, ул. Профсоюзная, д. 1 | 2 | 03.08.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 17 | 496,20 | 12 | 0 | 12 | 496,20 | 0,00 | 496,20 | 17168520,00 | 7224513,22 | 9944006,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | д. Пономаревская, ул. Советская, д. 26 | 1 | 03.08.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 14 | 369,20 | 8 | 0 | 8 | 255,40 | 0,00 | 255,40 | 8836840,00 | 3718542,27 | 5118297,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | X | X | X | X | 15 | 15 | 172,00 | 4 | 0 | 4 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 5951200,00 | 2504264,96 | 3446935,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 3 | 13 | 27.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 86,00 | 2 | 0 | 2 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 2975600,00 | 1252132,48 | 1723467,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 4 | 14 | 27.12.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 86,00 | 2 | 0 | 2 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 2975600,00 | 1252132,48 | 1723467,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Федьковское: | X | X | X | X | 7 | 7 | 192,00 | 5 | 0 | 5 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 4982400,00 | 2096593,92 | 2885806,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | пос. Авнюгский, ул. Центральная, д. 6 | RU 29509 309-13 | 05.04.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 96,00 | 3 | 0 | 3 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 2491200,00 | 1048296,96 | 1442903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | пос. Авнюгский, ул. Октябрьская, д. 13 | RU 29509 309-12 | 05.04.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 96,00 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 2491200,00 | 1048296,96 | 1442903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | X | X | X | X | 221 | 221 | 4109,90 | 89 | 0 | 89 | 3450,20 | 0,00 | 3450,20 | 119376920,00 | 50233807,94 | 69143112,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | с. Холмогоры. ул. Механизаторов 6 | 43 | 05.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 14 | 14 | 578,00 | 6 | 0 | 6 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 5193460,00 | 2185407,97 | 3008052,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 16 | 40 | 03.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 308,20 | 5 | 0 | 5 | 148,40 | 0,00 | 148,40 | 5134640,00 | 2160656,51 | 2973983,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова 51 | 42 | 05.12.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 31 | 31 | 319,40 | 12 | 0 | 12 | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 11051240,00 | 4650361,79 | 6400878,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Холмогоры, ул. Полевая 3 | 38 | 25.10.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 108,20 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 3743720,00 | 1575357,38 | 2168362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | с. Холмогоры, ул. Полевая 4 | 39 | 25.10.2009 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 114,10 | 2 | 0 | 2 | 114,10 | 0,00 | 114,10 | 3947860,00 | 1661259,49 | 2286600,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | с. Холмогоры, площадь Морозова, д. 7 | 5 | 03.03.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 21 | 21 | 325,50 | 8 | 0 | 8 | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 11262300,00 | 4739175,84 | 6523124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 59а | б/н | 20.07.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 25 | 25 | 394,20 | 8 | 0 | 8 | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 13639320,00 | 5739425,86 | 7899894,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 35 | б/н | 12.08.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 19 | 19 | 263,10 | 6 | 0 | 6 | 191,10 | 0,00 | 191,10 | 6612060,00 | 2782354,85 | 3829705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 37 | 12 | 12.08.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 244,90 | 8 | 0 | 8 | 244,90 | 0,00 | 244,90 | 8473540,00 | 3565665,63 | 4907874,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 17а | 28 | 06.10.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 13 | 13 | 332,80 | 8 | 0 | 8 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 11514880,00 | 4845461,50 | 6669418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 37 | 29 | 06.10.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 381,10 | 8 | 0 | 8 | 381,10 | 0,00 | 381,10 | 13186060,00 | 5548694,05 | 7637365,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 65а | 33 | 10.12.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 34 | 740,40 | 16 | 0 | 16 | 740,40 | 0,00 | 740,40 | 25617840,00 | 10779987,07 | 14837852,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | X | X | X | X | 79 | 79 | 1397,60 | 35 | 0 | 35 | 1216,20 | 0,00 | 1216,20 | 42080520,00 | 17707482,84 | 24373037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 16, ф. 1 | 22/1 | 02.05.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 56,20 | 2 | 0 | 2 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1290580,00 | 543076,06 | 747503,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | дер. Бурмасово, д. 16 | 33/1 | 02.05.2006 | III кв. 2015 г. | IVкв. 2015 г. | 6 | 6 | 39,20 | 2 | 0 | 2 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1356320,00 | 570739,46 | 785580,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | пос. Черемушский, пер. Ветеранов, д. 3 | 3/1 | 02.05.2006 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 7 | 7 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 2909860,00 | 1224469,09 | 1685390,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 11 | 58 | 27.09.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 110,20 | 2 | 0 | 2 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 2913320,00 | 1225925,06 | 1687394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | дер. Выставка, ул. Набережная, д. 17 | 78 | 18.10.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 69,30 | 1 | 0 | 1 | 43,10 | 0,00 | 43,10 | 1491260,00 | 627522,21 | 863737,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 31 | 5 | 10.07.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 80,10 | 1 | 0 | 1 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 1380540,00 | 580931,23 | 799608,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 13 | 18 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 82,10 | 2 | 0 | 2 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 2840660,00 | 1195349,73 | 1645310,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 19 | 21 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 82,20 | 2 | 0 | 2 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 2844120,00 | 1196805,70 | 1647314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 15 | 19 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 3114000,00 | 1310371,20 | 1803628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 11 | 10 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 85,50 | 3 | 0 | 3 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 2951380,00 | 1241940,70 | 1709439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 34 | 15 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 91,20 | 2 | 0 | 2 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 3155520,00 | 1327842,82 | 1827677,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | пос. Черемушский, пер. Ветеранов, д. 2 | 24 | 01.08.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 110,00 | 2 | 0 | 2 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 3806000,00 | 1601564,80 | 2204435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 13 | 65 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 85,20 | 2 | 0 | 2 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 2947920,00 | 1240484,74 | 1707435,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | пос. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 1 | 32 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 95,50 | 3 | 0 | 3 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 3304300,00 | 1390449,44 | 1913850,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 34, фл. 1 | 53 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 37,70 | 2 | 0 | 2 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 1304420,00 | 548899,94 | 755520,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 44, фл. 2 | 56 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 38,10 | 1 | 0 | 1 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 660860,00 | 278089,89 | 382770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | пос. Черемушский, ул. Станционная, д. 5 | 2 | 10.07.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 64,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 465909,76 | 641290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 18 | 26 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 59,70 | 2 | 0 | 2 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 2065620,00 | 869212,90 | 1196407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 44, фл. 3 | 57 | 23.09.2008 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 37,30 | 1 | 0 | 1 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 636640,00 | 267898,11 | 368741,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шангальское: | X | X | X | X | 16 | 16 | 435,40 | 14 | 7 | 7 | 416,50 | 0,00 | 416,50 | 14410900,00 | 6064106,72 | 8346793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 35 | б/н | 05.06.2004 | III кв. 2015 г. | IVкв. 2015 г. | 16 | 16 | 435,40 | 14 | 7 | 7 | 416,50 | 0,00 | 416,50 | 14410900,00 | 6064106,72 | 8346793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шенкурское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 482,00 | 5 | 5 | 0 | 138,70 | 138,70 | 0,00 | 4799020,00 | 2019427,61 | 2779592,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 1 | 6 | 16.08.1999 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 2 | 2 | 224,00 | 2 | 2 | 0 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 2072540,00 | 872124,83 | 1200415,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 8 | 8 | 16.08.1999 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 3 | 3 | 258,00 | 3 | 3 | 0 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 2726480,00 | 1147302,78 | 1579177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шипицынское: | X | X | X | X | 110 | 110 | 1692,90 | 43 | 9 | 34 | 1616,90 | 303,30 | 1313,60 | 55944740,00 | 23541546,59 | 32403193,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 38 | 63 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 136,90 | 4 | 1 | 3 | 136,90 | 34,70 | 102,20 | 4736740,00 | 1993220,19 | 2743519,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | дер. Федотовская, ул. Рубцова, д. 16а | 64 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 324,00 | 7 | 0 | 7 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 8580800,00 | 3610800,64 | 4969999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 52 | 59 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 9 | 9 | 139,20 | 4 | 1 | 3 | 139,20 | 34,70 | 104,50 | 4816320,00 | 2026707,46 | 2789612,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | пос. Шипицыно, ул. Комсомольская, д. 11 | 58 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 62,30 | 2 | 0 | 2 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 2155580,00 | 907068,06 | 1248511,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | пос. Шипицыно, ул. Садовая, д. 16 | 57 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 10 | 10 | 142,40 | 4 | 1 | 3 | 142,40 | 35,60 | 106,80 | 4927040,00 | 2073298,43 | 2853741,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | пос. Шипицыно, ул. Западная, д. 19 | 56 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 23 | 23 | 332,20 | 8 | 4 | 4 | 332,20 | 153,20 | 179,00 | 11494120,00 | 4836725,70 | 6657394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | пос. Шипицыно, ул. Кожина, д. 70 | 61 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 34 | 502,60 | 12 | 1 | 11 | 502,60 | 29,00 | 473,60 | 17389960,00 | 7317695,17 | 10072264,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | пос. Нечаиха, д. 13 | 62 | 14.12.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 5 | 53,30 | 2 | 1 | 1 | 53,30 | 16,10 | 37,20 | 1844180,00 | 776030,94 | 1068149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 7 | 7 | 1057,30 | 4 | 3 | 1 | 169,15 | 123,55 | 45,60 | 3397405,00 | 0,00 | 2574771,92 | 822633,08 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Котлас: | X | X | X | X | 1 | 1 | 393,40 | 1 | 1 | 0 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 325520,00 | 194480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <*> | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 19 | 5 | 22.03.2010 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 393,40 | 1 | 1 | 0 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 325520,00 | 194480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | X | X | X | X | 1 | 1 | 395,10 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 0,00 | 1251497,00 | 216823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 <*> | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 16а | 40 | 25.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 1 | 1 | 395,10 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 0,00 | 1251497,00 | 216823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ильинское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 268,80 | 2 | 2 | 0 | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 1409085,00 | 0,00 | 997754,92 | 411330,08 | 0,00 | 0,00 |
| 88 <*> | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 44 | 2 | 11.12.2006 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 5 | 5 | 268,80 | 2 | 2 | 0 | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 1409085,00 | 0,00 | 997754,92 | 411330,08 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | X | X | X | X | 3920 | 3920 | 96525,10 | 1724 | 544 | 1180 | 68816,22 | 22073,83 | 46742,39 | 2563605109,81 | 1267689000,00 | 1236025494,98 | 59890614,83 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3920 | 3920 | 96525,10 | 1724 | 544 | 1180 | 68816,22 | 22073,83 | 46742,39 | 2563605109,81 | 1267689000,00 | 1236025494,98 | 59890614,83 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | X | X | X | X | 1669 | 1669 | 44368,00 | 698 | 228 | 470 | 27263,52 | 8087,28 | 19176,24 | 993210033,60 | 680548199,08 | 312661834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21, к. 2 | б/н | 07.05.1999 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 83,40 | 1 | 0 | 1 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 845176,00 | 579798,69 | 265377,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 1 | б/н | 28.03.2000 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 552,30 | 7 | 1 | 6 | 413,80 | 41,30 | 372,50 | 15074734,00 | 10329207,74 | 4745526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Архангельск, ул. Кузнечевская, д. 17 | б/н | 28.09.2000 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 304,10 | 6 | 1 | 5 | 303,90 | 48,60 | 255,30 | 11071077,00 | 7585901,96 | 3485175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 23 | б/н | 18.12.2001 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 514,10 | 8 | 0 | 8 | 490,30 | 0,00 | 490,30 | 17861629,00 | 12238788,19 | 5622840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, к. 1 | б/н | 11.12.2002 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 909,10 | 3 | 2 | 1 | 223,80 | 151,30 | 72,50 | 8153034,00 | 5586458,90 | 2566575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 18 | б/н | 12.02.2003 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 165,00 | 4 | 3 | 1 | 131,00 | 106,10 | 24,90 | 4772330,00 | 3270000,52 | 1502329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 30 | б/н | 21.02.2003 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 125,80 | 2 | 1 | 1 | 74,10 | 42,40 | 31,70 | 2699463,00 | 1849672,05 | 849790,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Архангельск, проулок Одинадцатый, д. 4 | б/н | 18.03.2003 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 325,20 | 2 | 0 | 2 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 3253199,00 | 2229091,95 | 1024107,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 73 | б/н | 31.03.2003 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 38 | 38 | 566,10 | 10 | 1 | 9 | 487,00 | 14,90 | 472,10 | 17741410,00 | 12156414,13 | 5584995,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 65, корп. 1 | б/н | 17.04.2003 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 219,30 | 1 | 1 | 0 | 55,40 | 55,40 | 0,00 | 2018222,00 | 1382885,71 | 635336,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 136 | б/н | 24.06.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 249,40 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3227698,00 | 2211618,67 | 1016079,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | б/н | 01.07.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 25 | 25 | 517,30 | 12 | 1 | 11 | 479,84 | 37,16 | 442,68 | 17480571,20 | 11977687,39 | 5502883,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | б/н | 08.07.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 509,20 | 6 | 5 | 1 | 307,72 | 233,72 | 74,00 | 11210239,60 | 7681256,17 | 3528983,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | б/н | 14.07.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 12 | 371,40 | 4 | 2 | 2 | 218,00 | 99,70 | 118,30 | 7941740,00 | 5441680,25 | 2500059,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 69, корп. 2 | 22 | 09.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 420,20 | 5 | 5 | 0 | 200,10 | 200,10 | 0,00 | 7289643,00 | 4994863,38 | 2294779,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 26 | 16.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 583,70 | 7 | 3 | 4 | 306,90 | 146,00 | 160,90 | 11180367,00 | 7660787,47 | 3519579,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 3 | 30 | 23.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 600,20 | 5 | 0 | 5 | 205,90 | 0,00 | 205,90 | 7500937,00 | 5139642,03 | 2361294,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 4 | 31 | 23.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 503,30 | 3 | 0 | 3 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 4349742,00 | 2980443,22 | 1369298,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 6 | 33 | 23.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 629,00 | 3 | 0 | 3 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 2174871,00 | 1490221,61 | 684649,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 14 | 34 | 23.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 814,90 | 5 | 2 | 3 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1748640,00 | 1198168,13 | 550471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Архангельск, ул. Приречная, д. 24 | 37 | 30.09.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 411,30 | 3 | 0 | 3 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 3435349,00 | 2353901,13 | 1081447,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 7 | 47 | 14.10.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 401,60 | 5 | 2 | 3 | 217,70 | 102,10 | 115,60 | 7930811,00 | 5434191,70 | 2496619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6 | 46 | 14.10.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 36 | 36 | 737,20 | 17 | 4 | 13 | 466,90 | 80,80 | 386,10 | 17009167,00 | 11654681,23 | 5354485,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8 | 45 | 14.10.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 568,10 | 5 | 5 | 0 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 8998210,00 | 6165573,49 | 2832636,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Архангельск, ул. Сов. Космонавтов, д. 107, корп. 1 | 49 | 21.10.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 191,10 | 5 | 2 | 3 | 186,90 | 78,60 | 108,30 | 6808767,00 | 4665367,15 | 2143399,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 16 | 55 | 18.11.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 484,80 | 2 | 0 | 2 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 1642993,00 | 1125778,80 | 517214,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 29, корп. 1 | 58 | 25.11.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 1062,50 | 4 | 0 | 4 | 189,40 | 0,00 | 189,40 | 6899842,00 | 4727771,74 | 2172070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 57 | 18.11.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 20 | 20 | 550,90 | 6 | 1 | 5 | 419,20 | 71,60 | 347,60 | 15271456,00 | 10464001,65 | 4807454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 8 | 59 | 25.11.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 34 | 34 | 486,20 | 12 | 4 | 8 | 406,10 | 137,60 | 268,50 | 14794223,00 | 10137001,60 | 4657221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 10 | 68 | 29.12.2004 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 28 | 28 | 858,60 | 12 | 1 | 11 | 721,21 | 27,76 | 693,45 | 26273680,30 | 18002725,74 | 8270954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 71 | 20.01.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 28 | 28 | 503,70 | 12 | 6 | 6 | 503,70 | 173,00 | 330,70 | 18349791,00 | 12573276,79 | 5776514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 200, корп. 1 | 74 | 27.01.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 380,00 | 4 | 1 | 3 | 124,60 | 29,00 | 95,60 | 4539178,00 | 3110244,77 | 1428933,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20, корп. 1 | 75 | 10.02.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 41 | 41 | 669,70 | 15 | 6 | 9 | 514,30 | 143,70 | 370,60 | 18735949,00 | 12837872,25 | 5898076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 3 | 83 | 10.03.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 36 | 36 | 549,10 | 15 | 6 | 9 | 549,90 | 164,80 | 385,10 | 20032857,00 | 13726513,62 | 6306343,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 17 | 85 | 10.03.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 33 | 33 | 594,00 | 13 | 2 | 11 | 476,82 | 41,30 | 435,52 | 17370552,60 | 11902302,64 | 5468249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 91 | 24.03.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 755,40 | 16 | 1 | 15 | 338,20 | 19,20 | 319,00 | 12320626,00 | 8442092,94 | 3878533,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 47 | 95 | 07.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 48 | 48 | 987,50 | 17 | 3 | 14 | 815,40 | 134,40 | 681,00 | 29705022,00 | 20353881,07 | 9351140,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 198 | 94 | 07.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 263,00 | 6 | 2 | 4 | 241,70 | 121,20 | 120,50 | 8805131,00 | 6033275,76 | 2771855,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 6 | 96 | 07.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 25 | 25 | 410,80 | 9 | 3 | 6 | 409,20 | 86,30 | 322,90 | 14907156,00 | 10214383,29 | 4692772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Архангельск, ул. Обводный, д. 39 | 98 | 21.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 314,90 | 7 | 6 | 1 | 215,17 | 79,40 | 135,77 | 7838643,10 | 5371038,25 | 2467604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 99 | 21.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 617,40 | 8 | 6 | 2 | 615,20 | 460,60 | 154,60 | 22411736,00 | 15356521,51 | 7055214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 100 | 21.04.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 600,30 | 12 | 5 | 7 | 532,10 | 195,50 | 336,60 | 19384403,00 | 13282192,94 | 6102210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 106 | 19.05.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 732,50 | 8 | 2 | 6 | 409,02 | 86,60 | 322,42 | 14900598,60 | 10209890,16 | 4690708,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 24 | 108 | 29.06.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 134,40 | 3 | 1 | 2 | 112,00 | 22,00 | 90,00 | 4080160,00 | 2795725,63 | 1284434,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 115 | 21.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 509,40 | 13 | 10 | 3 | 397,90 | 304,90 | 93,00 | 14495497,00 | 9932314,54 | 4563182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Архангельск, ул. Рябова, д. 14 | 120 | 29.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 102,20 | 2 | 0 | 2 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1887074,00 | 1293023,10 | 594050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 14, корп. 1 | 131 | 29.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 337,80 | 6 | 0 | 6 | 248,90 | 0,00 | 248,90 | 9067427,00 | 6213000,98 | 2854426,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 155 | 13.10.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 239,40 | 5 | 1 | 4 | 189,40 | 39,00 | 150,40 | 6899842,00 | 4727771,74 | 2172070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 9 | 163 | 03.11.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 82 | 82 | 1008,30 | 30 | 5 | 25 | 853,60 | 105,30 | 748,30 | 31096648,00 | 21307423,21 | 9789224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 11 | 164 | 03.11.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 20 | 20 | 568,90 | 7 | 4 | 3 | 487,50 | 284,50 | 203,00 | 17759625,00 | 12168895,05 | 5590729,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, к. 2 | 171 | 08.12.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 556,50 | 9 | 3 | 6 | 324,00 | 63,90 | 260,10 | 11803320,00 | 8087634,86 | 3715685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 2 | 173 | 22.12.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 340,90 | 11 | 1 | 10 | 302,70 | 43,30 | 259,40 | 11027361,00 | 7555947,76 | 3471413,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7 | 175 | 22.12.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 244,50 | 2 | 1 | 1 | 94,20 | 60,90 | 33,30 | 3431706,00 | 2351404,95 | 1080301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1 | 5 | 14.09.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 409,50 | 2 | 1 | 1 | 100,10 | 49,30 | 50,80 | 3646643,00 | 2498679,78 | 1147963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 6 | 14.09.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 574,10 | 7 | 6 | 1 | 275,20 | 233,90 | 41,30 | 10025536,00 | 6869497,27 | 3156038,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 7 | 14.09.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 848,30 | 8 | 2 | 6 | 444,51 | 94,71 | 349,80 | 16193499,30 | 11095785,72 | 5097713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 9 | 05.10.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 473,80 | 2 | 0 | 2 | 119,30 | 0,00 | 119,30 | 4346099,00 | 2977947,03 | 1368151,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 1 | 14 | 16.11.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 665,80 | 1 | 1 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 2721321,00 | 1864649,15 | 856671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 66 | 13 | 16.11.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 223,40 | 3 | 0 | 3 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 4182164,00 | 2865618,77 | 1316545,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 46 | 18 | 07.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 196,00 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 1519131,00 | 1040908,56 | 478222,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 57 | 23 | 19.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 35 | 35 | 478,10 | 13 | 6 | 7 | 476,90 | 176,80 | 300,10 | 17373467,00 | 11904299,59 | 5469167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 84 | 27 | 21.02.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 46 | 46 | 548,40 | 17 | 5 | 12 | 496,20 | 127,80 | 368,40 | 18076566,00 | 12386063,02 | 5690502,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 4 | 29 | 21.02.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 970,40 | 14 | 5 | 9 | 457,10 | 160,00 | 297,10 | 16652153,00 | 11410055,24 | 5242097,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | г. Архангельск, проулок Одинадцатый, д. 3 | 36 | 25.05.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 206,80 | 2 | 0 | 2 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 3843365,00 | 2633473,70 | 1209891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 33 | 25.05.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 369,40 | 3 | 0 | 3 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 6244102,00 | 4278458,69 | 1965643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 2 | 43 | 12.07.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 12 | 589,60 | 10 | 0 | 10 | 245,96 | 0,00 | 245,96 | 8960322,80 | 6139613,18 | 2820709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 17 | 46 | 12.07.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 16 | 16 | 762,40 | 11 | 6 | 5 | 438,50 | 176,20 | 262,30 | 15974555,00 | 10945765,09 | 5028789,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 45 | 12.07.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 334,40 | 6 | 4 | 2 | 204,50 | 113,50 | 91,00 | 7449935,00 | 5104695,46 | 2345239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 31 | 65 | 15.11.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 583,60 | 8 | 2 | 6 | 335,50 | 102,20 | 233,30 | 12222265,00 | 8374695,98 | 3847569,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 73 | 67 | 15.11.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 604,60 | 3 | 0 | 3 | 115,59 | 0,00 | 115,59 | 4210943,70 | 2885338,62 | 1325605,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, к. 1 | 73 | 20.12.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 307,10 | 6 | 0 | 6 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 5661222,00 | 3879069,31 | 1782152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 72 | 20.12.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 296,50 | 4 | 0 | 4 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 4936265,00 | 3382328,78 | 1553936,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 70 | 20.12.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 173,70 | 4 | 1 | 3 | 125,90 | 34,20 | 91,70 | 4586537,00 | 3142695,15 | 1443841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 12 | 05.03.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 36 | 36 | 588,60 | 10 | 4 | 6 | 479,00 | 167,80 | 311,20 | 17449970,00 | 11956719,44 | 5493250,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69 | 19 | 28.03.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 415,10 | 8 | 2 | 6 | 282,70 | 67,80 | 214,90 | 10298761,00 | 7056711,04 | 3242049,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 70 | 22 | 28.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 209,30 | 4 | 0 | 4 | 109,12 | 0,00 | 109,12 | 3975241,60 | 2723835,54 | 1251406,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 74, корп. 1 | 21 | 28.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 543,90 | 13 | 5 | 8 | 523,95 | 206,20 | 317,75 | 19087498,50 | 13078753,97 | 6008744,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 16 | 26 | 24.04.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 427,60 | 8 | 3 | 5 | 396,10 | 117,00 | 279,10 | 14429923,00 | 9887383,24 | 4542539,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10 | 30 | 20.05.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 549,90 | 5 | 1 | 4 | 163,27 | 26,46 | 136,81 | 5947926,10 | 4075518,96 | 1872407,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 34 | 40 | 11.06.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 41 | 41 | 633,00 | 25 | 12 | 13 | 618,30 | 222,10 | 396,20 | 22524669,00 | 15433903,20 | 7090765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 19 | 42 | 29.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 510,40 | 13 | 10 | 3 | 330,30 | 226,50 | 103,80 | 12032829,00 | 8244894,43 | 3787934,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 49 | 29.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 220,30 | 3 | 1 | 2 | 114,80 | 38,60 | 76,20 | 4182164,00 | 2865618,77 | 1316545,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 48 | 29.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 24 | 24 | 602,80 | 11 | 1 | 10 | 416,04 | 18,43 | 397,61 | 15156337,20 | 10385122,25 | 4771214,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 83 | 45 | 29.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 425,20 | 6 | 2 | 4 | 326,90 | 129,70 | 197,20 | 11908967,00 | 8160024,19 | 3748942,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 52 | 26.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 706,50 | 8 | 2 | 6 | 355,32 | 65,40 | 289,92 | 12944307,60 | 8869439,57 | 4074868,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 3 | 53 | 26.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 203,60 | 5 | 4 | 1 | 144,00 | 101,80 | 42,20 | 5245920,00 | 3594504,38 | 1651415,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 20 | 55 | 26.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 408,80 | 8 | 4 | 4 | 408,80 | 204,10 | 204,70 | 14892584,00 | 10204398,56 | 4688185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12, корп. 1 | 65 | 24.10.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 519,80 | 8 | 3 | 5 | 383,70 | 124,10 | 259,60 | 13978191,00 | 9577856,47 | 4400334,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6 | 63 | 24.10.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 611,60 | 12 | 4 | 8 | 465,70 | 135,40 | 330,30 | 16965451,00 | 11624727,03 | 5340723,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1 | 64 | 24.10.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 57 | 57 | 736,80 | 22 | 7 | 15 | 682,18 | 198,84 | 483,34 | 24851817,40 | 17028465,28 | 7823352,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 8 | 60 | 24.10.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 303,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 302,00 | 64,80 | 237,20 | 11001860,00 | 7538474,47 | 3463385,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | X | X | X | X | 1034 | 1034 | 25649,60 | 484 | 136 | 348 | 17428,90 | 5527,45 | 11901,45 | 692809076,21 | 250418295,76 | 384516531,24 | 57874249,21 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 33а | 68 | 07.05.2001 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 41 | 41 | 875,50 | 14 | 2 | 12 | 690,10 | 155,90 | 534,20 | 28104029,72 | 9915351,28 | 15224991,72 | 2963686,72 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6 | 100 | 24.08.2001 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 341,60 | 7 | 2 | 5 | 302,10 | 81,70 | 220,40 | 12303753,25 | 4340570,38 | 6664932,62 | 1298250,25 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 29 | 122 | 10.10.2001 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 906,80 | 12 | 2 | 10 | 553,70 | 64,40 | 489,30 | 22799141,90 | 7955557,17 | 12215733,83 | 2627850,90 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 19 | 1 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 620,30 | 9 | 3 | 6 | 313,70 | 101,40 | 212,30 | 12775299,41 | 4507239,09 | 6920851,91 | 1347208,41 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 36/15 | 2 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 33 | 33 | 589,20 | 11 | 4 | 7 | 528,10 | 189,90 | 338,20 | 21506648,45 | 7587736,58 | 11650946,42 | 2267965,45 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 42/18 | 3 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 590,80 | 13 | 5 | 8 | 548,10 | 200,50 | 347,60 | 22321139,97 | 7875096,42 | 12092186,58 | 2353856,97 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 4 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 375,00 | 6 | 3 | 3 | 259,70 | 130,50 | 129,20 | 10576172,32 | 3731367,52 | 5729503,48 | 1115301,32 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 28/20 | 5 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 535,70 | 10 | 3 | 7 | 387,40 | 88,10 | 299,30 | 15776700,64 | 5566160,10 | 8546821,90 | 1663718,64 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 33 | 6 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 43 | 43 | 952,00 | 19 | 6 | 13 | 779,60 | 209,90 | 569,70 | 31748449,79 | 11201286,56 | 17199541,44 | 3347621,79 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 36/19 | 7 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 12 | 536,70 | 4 | 1 | 3 | 182,70 | 76,90 | 105,80 | 7440379,99 | 2625032,14 | 4030728,86 | 784618,99 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 26/20 | 8 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 40 | 40 | 1015,50 | 21 | 8 | 13 | 606,60 | 182,20 | 424,40 | 24706104,39 | 8715623,95 | 13382814,05 | 2607666,39 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 20 | 10 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 18 | 18 | 1035,60 | 14 | 7 | 7 | 423,50 | 203,33 | 220,17 | 17471893,60 | 6084844,61 | 9343260,39 | 2043788,60 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 3 | 12 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 716,60 | 10 | 2 | 8 | 384,00 | 88,62 | 295,38 | 14617416,43 | 5517308,93 | 8471811,07 | 628296,43 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 9а | 13 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 19 | 19 | 384,10 | 8 | 4 | 4 | 384,10 | 192,40 | 191,70 | 15642309,54 | 5518745,73 | 8474017,27 | 1649546,54 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 4б | 14 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 33 | 33 | 888,40 | 16 | 6 | 10 | 730,80 | 263,28 | 467,52 | 30332698,53 | 10500128,55 | 16122915,45 | 3709654,53 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 12 | 15 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 42 | 42 | 996,30 | 16 | 4 | 12 | 572,00 | 147,90 | 424,10 | 23484277,57 | 8218491,42 | 12619468,58 | 2646317,57 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 25 | 16 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 43 | 43 | 904,60 | 17 | 6 | 11 | 903,50 | 263,80 | 639,70 | 36773610,76 | 12981480,77 | 19933024,23 | 3859105,76 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 38 | 17 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 63 | 63 | 1002,40 | 27 | 10 | 17 | 932,50 | 267,08 | 665,42 | 37976096,34 | 13398152,54 | 20572822,46 | 4005121,34 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 14 | 18 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 30 | 30 | 638,20 | 12 | 3 | 9 | 638,20 | 149,20 | 489,00 | 25990424,24 | 9169652,49 | 14079973,51 | 2740798,24 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24 | 19 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 666,00 | 17 | 12 | 5 | 527,10 | 387,52 | 139,58 | 21465923,87 | 7573368,58 | 11628884,42 | 2263670,87 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 38/7 | 20 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 36 | 36 | 534,40 | 11 | 1 | 10 | 457,20 | 76,20 | 381,00 | 18619276,03 | 6569045,94 | 10086750,06 | 1963480,03 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 7 | 21 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 628,60 | 9 | 5 | 4 | 264,60 | 155,40 | 109,20 | 10859037,51 | 3801770,68 | 5837607,32 | 1219659,51 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 25 | 22 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 20 | 20 | 675,70 | 16 | 5 | 11 | 558,50 | 235,25 | 323,25 | 22744675,55 | 8024523,53 | 12321631,47 | 2398520,55 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 31 | 23 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 697,70 | 48 | 4 | 44 | 339,40 | 239,00 | 100,40 | 12773616,25 | 4876496,48 | 7487845,52 | 409274,25 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 35 | 24 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 39 | 39 | 717,00 | 20 | 4 | 16 | 652,60 | 122,76 | 529,84 | 24514701,45 | 9376551,58 | 14397666,42 | 740483,45 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 37/1 | 25 | 26.07.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 536,20 | 12 | 4 | 8 | 536,20 | 203,92 | 332,28 | 20142174,25 | 7704117,31 | 11829648,69 | 608408,25 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 27/33 | 12 | 30.08.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 71 | 71 | 2022,50 | 24 | 1 | 23 | 932,70 | 49,10 | 883,60 | 35036564,57 | 13401026,14 | 20577234,86 | 1058303,57 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 35 | 10 | 12.12.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 581,90 | 5 | 0 | 5 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 5638456,46 | 2156635,60 | 3311507,40 | 170313,46 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 36 | 13 | 11.06.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 881,70 | 4 | 0 | 4 | 205,50 | 0,00 | 205,50 | 7719538,99 | 2952622,36 | 4533742,64 | 233173,99 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 45 | 6 | 11.06.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 42 | 42 | 874,70 | 13 | 4 | 9 | 670,40 | 198,40 | 472,00 | 25183352,51 | 9632301,84 | 14790370,16 | 760680,51 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 10а | 10 | 11.06.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 418,50 | 7 | 2 | 5 | 369,00 | 96,50 | 272,50 | 13807124,92 | 5301789,05 | 8140880,95 | 364454,92 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 38 | 12 | 11.06.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 46 | 46 | 1018,60 | 28 | 5 | 23 | 753,90 | 415,29 | 338,61 | 28320115,64 | 10832029,17 | 16632547,83 | 855538,64 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 4а | 10 | 11.06.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 38 | 38 | 538,00 | 14 | 7 | 7 | 475,00 | 240,10 | 234,90 | 17823359,99 | 6824796,20 | 10479453,80 | 519109,99 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 9 | 17 | 29.07.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 19 | 19 | 609,80 | 7 | 0 | 7 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 10837293,05 | 4077636,13 | 6261197,87 | 498459,05 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11 | 18 | 29.07.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 343,00 | 3 | 1 | 2 | 132,50 | 51,00 | 81,50 | 4977318,33 | 1903758,94 | 2923216,06 | 150343,33 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | X | X | X | X | 71 | 71 | 998,80 | 42 | 5 | 37 | 998,80 | 170,20 | 828,60 | 36386284,00 | 14350750,40 | 22035533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 46 | 18/11 | 12.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 103,50 | 4 | 2 | 2 | 103,50 | 51,30 | 52,20 | 3770505,00 | 1487087,17 | 2283417,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | г. Вельск, ул. Тюленина, д. 10 | 22/11 | 12.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 148,80 | 3 | 1 | 2 | 148,80 | 75,90 | 72,90 | 5420784,00 | 2137957,21 | 3282826,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | г. Вельск, ул. Важская, д. 37 | 21/11 | 12.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 88,30 | 5 | 0 | 5 | 88,30 | 0,00 | 88,30 | 3216769,00 | 1268693,69 | 1948075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | г. Вельск, пер. Промышленный, д. 3 | 17/11 | 12.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 286,30 | 15 | 1 | 14 | 286,30 | 21,60 | 264,70 | 10429909,00 | 4113556,11 | 6316352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | г. Вельск, пер. Промышленный, д. 5 | 20/11 | 12.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 371,90 | 15 | 1 | 14 | 371,90 | 21,40 | 350,50 | 13548317,00 | 5343456,22 | 8204860,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Верхнетоемское: | X | X | X | X | 42 | 42 | 1101,00 | 24 | 15 | 9 | 1101,00 | 669,00 | 432,00 | 40109430,00 | 15819159,19 | 24290270,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 9 | RU 29509 302-04 | 07.06.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 526,00 | 12 | 5 | 7 | 526,00 | 193,30 | 332,70 | 19162180,00 | 7557563,79 | 11604616,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | с. Верхняя Тойма, ул. Угрюмова, д. 12 | RU 29509 302-08 | 07.06.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 247,00 | 4 | 3 | 1 | 247,00 | 185,70 | 61,30 | 8998210,00 | 3548894,02 | 5449315,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 4 | RU 29509 302-05 | 07.06.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 328,00 | 8 | 7 | 1 | 328,00 | 290,00 | 38,00 | 11949040,00 | 4712701,38 | 7236338,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | X | X | X | X | 73 | 73 | 1435,70 | 41 | 12 | 29 | 1435,70 | 377,70 | 1058,00 | 52302551,00 | 20628126,12 | 31674424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | с. Емецк, ул. Рехачева, д. 8 | 15 | 18.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 74,40 | 4 | 2 | 2 | 74,40 | 41,30 | 33,10 | 2710392,00 | 1068978,60 | 1641413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 2 | 16 | 18.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 148,80 | 4 | 0 | 4 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 5420784,00 | 2137957,21 | 3282826,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 9 | 17 | 18.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 234,30 | 7 | 4 | 3 | 234,30 | 140,20 | 94,10 | 8535549,00 | 3366420,53 | 5169128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | с. Емецк, ул. Рехачева, д. 9 | 22 | 18.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 116,10 | 6 | 4 | 2 | 116,10 | 82,10 | 34,00 | 4229523,00 | 1668123,87 | 2561399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 21 | 27 | 18.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 262,90 | 7 | 0 | 7 | 262,90 | 0,00 | 262,90 | 9577447,00 | 3777345,10 | 5800101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | д. Мыза (Емецкий с/с), д. 9, кор. б | 28 | 01.10.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 41,40 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 1508202,00 | 594834,87 | 913367,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | с. Емецк, ул. Жолобова, д. 18 | 30 | 01.10.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 557,80 | 12 | 2 | 10 | 557,80 | 114,10 | 443,70 | 20320654,00 | 8014465,94 | 12306188,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ерцевское: | X | X | X | X | 24 | 24 | 471,50 | 12 | 0 | 12 | 471,50 | 0,00 | 471,50 | 17176745,00 | 6653808,98 | 10522936,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | пос. Ерцево, ул. Бочарова, д. 3 | 2 | 28.12.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 24 | 24 | 471,50 | 12 | 0 | 12 | 471,50 | 0,00 | 471,50 | 17176745,00 | 6653808,98 | 10522936,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | X | X | X | X | 16 | 16 | 1728,20 | 9 | 0 | 9 | 486,70 | 0,00 | 486,70 | 17730481,00 | 6992901,70 | 10737579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 17 | 3 | 05.06.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 390,70 | 3 | 0 | 3 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 5355210,00 | 2112094,82 | 3243115,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | пос. Кодино, ул. Рачевская, д. 6 | 5 | 05.08.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 173,00 | 1 | 0 | 1 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1344267,00 | 530178,90 | 814088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 3 | 1 | 05.08.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 581,00 | 2 | 0 | 2 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 5479072,00 | 2160946,00 | 3318126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | пос. Кодино, ул. Рачевская, д. 14 | 6 | 06.08.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 173,00 | 1 | 0 | 1 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 1264121,00 | 498569,32 | 765551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | пос. Кодино, ул. Леспромхозовская, д. 1 | 7 | 06.08.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 136,50 | 1 | 0 | 1 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 2178514,00 | 859205,92 | 1319308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | пос. Мудьюга, ул. Гагарина, д. 2 | 9 | 09.08.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 274,00 | 1 | 0 | 1 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 2109297,00 | 831906,74 | 1277390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | X | X | X | X | 506 | 506 | 10190,80 | 205 | 126 | 79 | 10190,80 | 6294,90 | 3895,90 | 371250844,00 | 146421332,88 | 224829511,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 16 | 308 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 270,20 | 6 | 2 | 4 | 270,20 | 101,20 | 169,00 | 9843386,00 | 3882231,44 | 5961154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 30 | 255 | 12.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 20 | 20 | 271,40 | 6 | 2 | 4 | 271,40 | 76,80 | 194,60 | 9887102,00 | 3899473,03 | 5987628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 32 | 256 | 12.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 284,00 | 4 | 2 | 2 | 284,00 | 142,00 | 142,00 | 10346120,00 | 4080509,73 | 6265610,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | раб. пос. Коноша, ул. Заводская, д. 13 | 261 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 28 | 28 | 520,10 | 12 | 5 | 7 | 520,10 | 229,50 | 290,60 | 18947243,00 | 7472792,64 | 11474450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | раб. пос. Коноша, ул. Заводская, д. 34 | 262 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 21 | 21 | 328,10 | 9 | 5 | 4 | 328,10 | 209,80 | 118,30 | 11952683,00 | 4714138,18 | 7238544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 8 | 263 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 29 | 29 | 515,90 | 12 | 7 | 5 | 515,90 | 298,60 | 217,30 | 18794237,00 | 7412447,07 | 11381789,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 9 | 264 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 154,70 | 2 | 0 | 2 | 154,70 | 0,00 | 154,70 | 5635721,00 | 2222728,36 | 3412992,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 12а | 266 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 517,50 | 12 | 7 | 5 | 517,50 | 289,40 | 228,10 | 18852525,00 | 7435435,86 | 11417089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 14 | 267 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 38 | 38 | 516,10 | 12 | 8 | 4 | 516,10 | 339,70 | 176,40 | 18801523,00 | 7415320,67 | 11386202,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 14а | 268 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 32 | 32 | 496,90 | 12 | 6 | 6 | 496,90 | 248,80 | 248,10 | 18102067,00 | 7139455,22 | 10962611,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 16 | 269 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 29 | 29 | 504,70 | 12 | 6 | 6 | 504,70 | 254,70 | 250,00 | 18386221,00 | 7251525,56 | 11134695,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 29 | 270 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 30 | 30 | 597,90 | 12 | 7 | 5 | 597,90 | 399,60 | 198,30 | 21781497,00 | 8590622,42 | 13190874,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 95 | 271 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 12 | 228,10 | 6 | 4 | 2 | 228,10 | 154,10 | 74,00 | 8309683,00 | 3277338,98 | 5032344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 5 | 272 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 35 | 35 | 734,50 | 12 | 8 | 4 | 734,50 | 490,20 | 244,30 | 26757835,00 | 10553290,12 | 16204544,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 6 | 273 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 35 | 35 | 733,10 | 12 | 9 | 3 | 733,10 | 534,30 | 198,80 | 26706833,00 | 10533174,94 | 16173658,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 7 | 274 | 19.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 730,50 | 12 | 7 | 5 | 730,50 | 421,70 | 308,80 | 26612115,00 | 10495818,16 | 16116296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 42 | 306 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 373,50 | 5 | 3 | 2 | 373,50 | 220,00 | 153,50 | 13606605,00 | 5366445,01 | 8240159,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 46 | 307 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 186,80 | 3 | 1 | 2 | 186,80 | 51,80 | 135,00 | 6805124,00 | 2683940,91 | 4121183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 2 | 304 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 481,10 | 8 | 8 | 0 | 481,10 | 481,10 | 0,00 | 17526473,00 | 6912440,95 | 10614032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 5 | 305 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 30 | 30 | 508,70 | 12 | 12 | 0 | 508,70 | 508,70 | 0,00 | 18531941,00 | 7308997,53 | 11222943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | раб. пос. Коноша, ул. Ломоносова, д. 3 | 275 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 504,50 | 12 | 10 | 2 | 504,50 | 412,30 | 92,20 | 18378935,00 | 7248651,96 | 11130283,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 12 | 276 | 26.12.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 732,50 | 12 | 7 | 5 | 732,50 | 430,60 | 301,90 | 26684975,00 | 10524554,14 | 16160420,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малошуйское: | X | X | X | X | 27 | 27 | 724,70 | 10 | 0 | 10 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 17544688,00 | 6919624,95 | 10625063,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 12 | 2 | 05.06.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 368,60 | 8 | 0 | 8 | 368,60 | 0,00 | 368,60 | 13428098,00 | 5296041,85 | 8132056,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | раб. пос. Малошуйка, ул. Труда, д. 5 | 1 | 05.06.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 356,10 | 2 | 0 | 2 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 4116590,00 | 1623583,10 | 2493006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Няндомское: | X | X | X | X | 16 | 16 | 431,60 | 10 | 0 | 10 | 298,20 | 0,00 | 298,20 | 10863426,00 | 4284535,21 | 6578890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 18 | 51 | 07.09.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 16 | 16 | 431,60 | 10 | 0 | 10 | 298,20 | 0,00 | 298,20 | 10863426,00 | 4284535,21 | 6578890,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | X | X | X | X | 98 | 98 | 1569,80 | 31 | 10 | 21 | 1476,70 | 451,00 | 1025,70 | 53796181,00 | 21217213,77 | 32578967,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 42а | 3 | 18.03.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 36 | 36 | 502,70 | 12 | 6 | 6 | 502,70 | 241,00 | 261,70 | 18313361,00 | 7222789,58 | 11090571,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 71 | 7 | 28.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 119,00 | 1 | 1 | 0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 943537,00 | 372130,99 | 571406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Онега, ул. Коминтерна, д. 34а | 8 | 29.07.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 79,60 | 2 | 0 | 2 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 2899828,00 | 1143692,16 | 1756135,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Онега, ул. Козлова, д. 48 | 10 | 15.09.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 38 | 38 | 714,50 | 12 | 3 | 9 | 714,50 | 184,10 | 530,40 | 26029235,00 | 10265930,28 | 15763304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | г. Онега, пер. Квартальный, д. 8 | 11 | 15.09.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 69,60 | 2 | 0 | 2 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 2535528,00 | 1000012,24 | 1535515,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | г. Онега, ул. Дорожная, д. 18 | 13 | 15.09.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 84,40 | 2 | 0 | 2 | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 3074692,00 | 1212658,52 | 1862033,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оксовское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 261,40 | 4 | 0 | 4 | 109,10 | 0,00 | 109,10 | 3774860,00 | 0,00 | 3397374,00 | 377486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | пос. Оксовский, ул. Линейная, д. 11 | 17 | 20.06.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 78,40 | 3 | 0 | 3 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2712640,00 | 0,00 | 2441376,00 | 271264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | пос. Оксовский, ул. Строительная, д. 33 | 13 | 20.06.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 183,00 | 1 | 0 | 1 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 1062220,00 | 0,00 | 955998,00 | 106222,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Плесецкое: | X | X | X | X | 37 | 37 | 570,70 | 18 | 0 | 18 | 570,70 | 0,00 | 570,70 | 19746220,00 | 0,00 | 18107340,38 | 1638879,62 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | пос. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 2 | 07.11.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 223,20 | 6 | 0 | 6 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 7722720,00 | 0,00 | 7286190,38 | 436529,62 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 43 | 5 | 07.11.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 148,40 | 4 | 0 | 4 | 148,40 | 0,00 | 148,40 | 5134640,00 | 0,00 | 4621176,00 | 513464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | пос. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 26 | 24 | 19.12.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 91,10 | 4 | 0 | 4 | 91,10 | 0,00 | 91,10 | 3152060,00 | 0,00 | 2836854,00 | 315206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | пос. Плесецк, ул. Западная, д. 10 | 7 | 19.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 108,00 | 4 | 0 | 4 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3736800,00 | 0,00 | 3363120,00 | 373680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Покровское: | X | X | X | X | 24 | 24 | 560,50 | 12 | 2 | 10 | 560,50 | 69,00 | 491,50 | 20419015,00 | 8053259,51 | 12365755,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | пос. Покровское, ул. Усачева, д. 30 | 3 | 23.09.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 22 | 22 | 494,40 | 11 | 2 | 9 | 494,40 | 69,00 | 425,40 | 18010992,00 | 7103535,24 | 10907456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | пос. Маложма, д. 30 | 2 | 23.09.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 66,10 | 1 | 0 | 1 | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 2408023,00 | 949724,27 | 1458298,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ракульское: | X | X | X | X | 6 | 6 | 130,50 | 2 | 0 | 2 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 4316955,00 | 1702607,05 | 2614347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | пос. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 53, литера А | 5 | 01.11.2005 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 130,50 | 2 | 0 | 2 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 4316955,00 | 1702607,05 | 2614347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | X | X | X | X | 36 | 36 | 895,70 | 20 | 9 | 11 | 759,00 | 381,80 | 377,20 | 27650370,00 | 10905305,92 | 16745064,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | село Яренск, ул. Маяковского, д. 21 | 2 | 29.08.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 515,70 | 12 | 9 | 3 | 515,70 | 381,80 | 133,90 | 18786951,00 | 7409573,47 | 11377377,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | пос. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 50 | 10 | 29.08.2007 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 380,00 | 8 | 0 | 8 | 243,30 | 0,00 | 243,30 | 8863419,00 | 3495732,45 | 5367686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сефтренское: | X | X | X | X | 1 | 1 | 37,50 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1366125,00 | 538799,70 | 827325,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | п. Зеленник, ул. Комсомольская, д. 17 | 5 | 20.10.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 37,50 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1366125,00 | 538799,70 | 827325,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 197,00 | 4 | 1 | 3 | 151,50 | 45,50 | 106,00 | 5519145,00 | 2176750,79 | 3342394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | раб. пос. Урдома, ул. Комарова, д. 9 | 7 | 27.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 1 | 1 | 91,00 | 1 | 1 | 0 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 1657565,00 | 653743,64 | 1003821,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | пос. Тыва, ул. Новая, д. 7 | 19 | 27.12.2006 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 106,00 | 3 | 0 | 3 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 3861580,00 | 1523007,15 | 2338572,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | X | X | X | X | 113 | 113 | 2215,00 | 48 | 0 | 48 | 2215,00 | 0,00 | 2215,00 | 80692450,00 | 31825102,29 | 48867347,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | с. Холмогоры, ул. Шубина, 21 | 22 | 15.06.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 25 | 25 | 578,30 | 12 | 0 | 12 | 578,30 | 0,00 | 578,30 | 21067469,00 | 8309009,77 | 12758459,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 58 | 30 | 06.10.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 16 | 16 | 311,40 | 7 | 0 | 7 | 311,40 | 0,00 | 311,40 | 11344302,00 | 4474192,71 | 6870109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 35 | 13 | 12.05.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 9 | 9 | 133,10 | 5 | 0 | 5 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 4848833,00 | 1912379,74 | 2936453,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | с.Холмогоры, ул. Ломоносова, 8 | 2 | 15.01.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 362,70 | 8 | 0 | 8 | 362,70 | 0,00 | 362,70 | 13213161,00 | 5211270,70 | 8001890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | с. Холмогоры, ул. Шубина, 20 | б/н | 15.01.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 14 | 14 | 356,50 | 8 | 0 | 8 | 356,50 | 0,00 | 356,50 | 12987295,00 | 5122189,15 | 7865105,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | с. Холмогоры, ул. Жернакова, 7 | 32 | 10.12.2010 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 34 | 34 | 473,00 | 8 | 0 | 8 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 17231390,00 | 6796060,22 | 10435329,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | X | X | X | X | 36 | 36 | 1288,30 | 23 | 0 | 23 | 1011,00 | 0,00 | 1011,00 | 36830730,00 | 14526039,91 | 22304690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 18, кор. фл. 1 | 45 | 23.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 56,30 | 2 | 0 | 2 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1129330,00 | 445407,75 | 683922,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 3 | 7 | 01.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 3 | 3 | 83,60 | 2 | 0 | 2 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 3045548,00 | 1201164,13 | 1844383,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 22 | 11 | 01.08.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 283,10 | 2 | 0 | 2 | 283,10 | 0,00 | 283,10 | 10313333,00 | 4067578,54 | 6245754,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | пос. Черемушский, ул. Комсомольская, д. 7 | 30 | 23.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 57,30 | 3 | 0 | 3 | 57,30 | 0,00 | 57,30 | 2087439,00 | 823285,94 | 1264153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | пос. Черемушский, ул. Комсомольская, д. 8 | 31 | 23.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 81,30 | 2 | 0 | 2 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 2961759,00 | 1168117,75 | 1793641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 42 | 63 | 23.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 92,50 | 2 | 0 | 2 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | 3369775,00 | 1329039,26 | 2040735,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 30, фл. 1 | 48 | 23.09.2008 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 52,00 | 2 | 0 | 2 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1894360,00 | 747135,58 | 1147224,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | дер. Борки, ул. Молодежная, д. 4 | 83 | 15.03.2011 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 582,20 | 8 | 0 | 8 | 330,20 | 0,00 | 330,20 | 12029186,00 | 4744310,96 | 7284875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шалакушское: | X | X | X | X | 76 | 76 | 1580,00 | 24 | 0 | 24 | 1580,00 | 0,00 | 1580,00 | 57559400,00 | 22701427,35 | 34857972,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | пос. Шалакуша, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 77 | 07.12.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 584,40 | 8 | 0 | 8 | 584,40 | 0,00 | 584,40 | 21289692,00 | 8396654,52 | 12893037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | пос. Шалакуша, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 77/1 | 07.12.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 480,90 | 8 | 0 | 8 | 480,90 | 0,00 | 480,90 | 17519187,00 | 6909567,35 | 10609619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | пос. Шалакуша, ул. Заводская, дер. 19 | 85/2 | 26.12.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 26 | 26 | 514,70 | 8 | 0 | 8 | 514,70 | 0,00 | 514,70 | 18750521,00 | 7395205,48 | 11355315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шилегское: | X | X | X | X | 5 | 5 | 118,80 | 2 | 0 | 2 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2550100,00 | 1005759,44 | 1544340,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 9 | 15/01-13 | 21.04.2009 | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | 5 | 5 | 118,80 | 2 | 0 | 2 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2550100,00 | 1005759,44 | 1544340,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | X | X | X | X | 3841 | 3841 | 76858,22 | 1590 | 542 | 1048 | 66442,22 | 20724,38 | 45717,84 | 2442177979,17 | 1223318000,00 | 1197172074,60 | 21687904,57 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3841 | 3841 | 76858,22 | 1590 | 542 | 1048 | 66442,22 | 20724,38 | 45717,84 | 2442177979,17 | 1223318000,00 | 1197172074,60 | 21687904,57 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | X | X | X | X | 2207 | 2207 | 44544,52 | 896 | 260 | 636 | 37433,48 | 9579,30 | 27854,18 | 1363701676,40 | 793081072,17 | 570620604,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 72 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 59 | 59 | 1202,10 | 19 | 8 | 11 | 1202,10 | 539,40 | 662,70 | 43792503,00 | 25421896,90 | 18370606,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 78 | 73 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 338,40 | 7 | 1 | 6 | 222,00 | 37,00 | 185,00 | 8087460,00 | 4703666,74 | 3383793,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 74 | 28.11.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 38 | 38 | 1009,60 | 14 | 2 | 12 | 717,80 | 129,60 | 588,20 | 26149454,00 | 15208522,45 | 10940931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 39, корп. 2 | 82 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 466,70 | 17 | 10 | 7 | 433,05 | 201,15 | 231,90 | 15776011,50 | 9175328,29 | 6600683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 85 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 591,00 | 15 | 3 | 12 | 517,95 | 119,75 | 398,20 | 18868918,50 | 10974163,00 | 7894755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 84 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 576,40 | 13 | 2 | 11 | 527,57 | 45,75 | 481,82 | 19219375,10 | 11177988,56 | 8041386,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 11 | 80 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 365,70 | 7 | 6 | 1 | 320,50 | 275,10 | 45,40 | 11675815,00 | 6790654,00 | 4885161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 90, корп. 1 | 81 | 23.12.2008 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 357,10 | 8 | 1 | 7 | 357,10 | 35,60 | 321,50 | 13009153,00 | 7566123,38 | 5443029,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 11 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 41 | 41 | 851,50 | 19 | 5 | 14 | 607,45 | 116,43 | 491,02 | 22129403,50 | 12870461,08 | 9258942,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 8 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 487,80 | 11 | 1 | 10 | 442,23 | 27,10 | 415,13 | 16110438,90 | 9369831,26 | 6740607,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 36 | 10 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 536,10 | 11 | 4 | 7 | 503,50 | 157,60 | 345,90 | 18342505,00 | 10668000,91 | 7674504,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 16 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 591,90 | 13 | 2 | 11 | 396,74 | 30,09 | 366,65 | 14453238,20 | 8406003,34 | 6047234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 36 | 14 | 04.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 713,30 | 12 | 2 | 10 | 500,50 | 88,10 | 412,40 | 18233215,00 | 10604437,84 | 7628777,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15 | 23 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 4 | 4 | 391,60 | 3 | 0 | 3 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 3136623,00 | 1824259,94 | 1312363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 16 | 24 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 45 | 45 | 770,70 | 14 | 0 | 14 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 18994602,00 | 11047260,52 | 7947341,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 22 | 21 | 27.03.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 1 | 1 | 90,10 | 1 | 0 | 1 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 1693995,00 | 985227,49 | 708767,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 172, корп. 2 | 27 | 22.04.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 366,20 | 7 | 2 | 5 | 203,65 | 51,40 | 152,25 | 7418969,50 | 4314872,66 | 3104096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 11 | 37 | 25.05.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 332,21 | 13 | 4 | 9 | 332,21 | 93,25 | 238,96 | 12102410,30 | 7038761,83 | 5063648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 15 | 49 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 582,10 | 12 | 4 | 8 | 505,43 | 105,92 | 399,51 | 18412814,90 | 10708893,15 | 7703921,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 9 | 47 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 14 | 14 | 591,50 | 4 | 0 | 4 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 7176710,00 | 4173974,54 | 3002735,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 14 | 48 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 244,60 | 6 | 1 | 5 | 244,30 | 56,60 | 187,70 | 8899849,00 | 5176152,18 | 3723696,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 45 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 452,80 | 11 | 3 | 8 | 374,50 | 80,30 | 294,20 | 13643035,00 | 7934789,16 | 5708245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18, корп. 1 | 53 | 14.08.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 726,30 | 6 | 3 | 3 | 234,10 | 118,00 | 116,10 | 8528263,00 | 4960037,76 | 3568225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6 | 54 | 14.08.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 519,70 | 12 | 3 | 9 | 517,10 | 102,90 | 414,20 | 18837953,00 | 10956153,46 | 7881799,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194, корп. 2 | 64 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 489,60 | 8 | 4 | 4 | 489,60 | 232,90 | 256,70 | 17836128,00 | 10373492,04 | 7462635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 19 | 58 | 28.08.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 634,90 | 12 | 5 | 7 | 577,20 | 220,80 | 356,40 | 21027396,00 | 12229533,51 | 8797862,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 67 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 42 | 42 | 599,30 | 14 | 1 | 13 | 490,21 | 32,68 | 457,53 | 17858350,30 | 10386416,53 | 7471933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 69 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 9 | 527,30 | 17 | 12 | 5 | 326,20 | 66,50 | 259,70 | 11883466,00 | 6911423,83 | 4972042,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 7 | 66 | 23.09.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 527,20 | 10 | 0 | 10 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 16174920,00 | 9407333,47 | 6767586,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 78 | 30.09.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 16 | 609,10 | 6 | 1 | 5 | 304,20 | 48,10 | 256,10 | 11082006,00 | 6445294,69 | 4636711,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 8 | 75 | 30.09.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 228,20 | 5 | 1 | 4 | 228,20 | 23,40 | 204,80 | 8313326,00 | 4835030,40 | 3478295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 80 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 451,60 | 12 | 1 | 11 | 409,47 | 22,40 | 387,07 | 14916992,10 | 8675722,61 | 6241269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 41 | 83 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 331,92 | 5 | 2 | 3 | 331,92 | 85,90 | 246,02 | 12091845,60 | 7032617,40 | 5059228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 82 | 19.11.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 395,10 | 8 | 3 | 5 | 395,10 | 134,30 | 260,80 | 14393493,00 | 8371255,53 | 6022237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 87 | 10.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 691,70 | 12 | 0 | 12 | 416,95 | 0,00 | 416,95 | 15189488,50 | 8834206,51 | 6355281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 103 | 101 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 504,50 | 10 | 4 | 6 | 504,50 | 235,80 | 268,70 | 18378935,00 | 10689188,60 | 7689746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 102 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 443,10 | 9 | 5 | 4 | 439,80 | 279,80 | 160,00 | 16021914,00 | 9318345,18 | 6703568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 6 | 96 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 454,00 | 11 | 2 | 9 | 454,00 | 58,80 | 395,20 | 16539220,00 | 9619210,35 | 6920009,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2 | 97 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 41 | 41 | 799,60 | 12 | 4 | 8 | 693,50 | 233,10 | 460,40 | 25264205,00 | 14693661,63 | 10570543,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 3 | 100 | 23.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 35 | 35 | 502,00 | 9 | 3 | 6 | 501,20 | 183,00 | 318,20 | 18258716,00 | 10619269,23 | 7639446,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 1 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 553,50 | 12 | 4 | 8 | 488,04 | 138,70 | 349,34 | 17779297,20 | 10340439,25 | 7438857,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34 | 3 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 9 | 155,40 | 4 | 1 | 3 | 155,40 | 28,10 | 127,30 | 5661222,00 | 3292566,72 | 2368655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 5 | 26.01.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 480,90 | 11 | 2 | 9 | 480,90 | 35,00 | 445,90 | 17519187,00 | 10189159,16 | 7330027,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | посп. Ломоносова, д. 279 | 10 | 25.02.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 41 | 41 | 874,90 | 19 | 10 | 9 | 874,90 | 366,15 | 508,75 | 31872607,00 | 18537108,23 | 13335498,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 139 | 11 | 25.02.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 300,90 | 4 | 1 | 3 | 300,40 | 73,10 | 227,30 | 10943572,00 | 6364781,48 | 4578790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 20 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 10 | 588,80 | 5 | 2 | 3 | 193,30 | 56,60 | 136,70 | 7041919,00 | 4095580,09 | 2946338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 21 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 593,40 | 11 | 3 | 8 | 518,20 | 103,66 | 414,54 | 18878026,00 | 10979459,92 | 7898566,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 26 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 45 | 45 | 1325,00 | 16 | 6 | 10 | 760,00 | 255,40 | 504,60 | 27686800,00 | 16102642,88 | 11584157,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 27 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 729,00 | 15 | 5 | 10 | 645,30 | 198,40 | 446,90 | 23508279,00 | 13672415,07 | 9835863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 17, корп. 2 | 23 | 25.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 463,30 | 12 | 3 | 9 | 462,50 | 124,90 | 337,60 | 16848875,00 | 9799305,70 | 7049569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 33 | 28.04.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 43 | 43 | 866,70 | 21 | 8 | 13 | 776,40 | 325,10 | 451,30 | 28284252,00 | 16450120,96 | 11834131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | г. Архангельск, ул. Бадигина, д. 4 | 35 | 20.05.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 28 | 528,70 | 10 | 3 | 7 | 528,70 | 123,60 | 405,10 | 19260541,00 | 11201930,65 | 8058610,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 65, корп. 1 | 50 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 369,40 | 6 | 2 | 4 | 185,50 | 49,70 | 135,80 | 6757765,00 | 3930316,12 | 2827448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 43 | 02.06.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 565,10 | 14 | 6 | 8 | 473,10 | 143,60 | 329,50 | 17235033,00 | 10023895,19 | 7211137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 53 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 279,00 | 7 | 1 | 6 | 255,90 | 82,30 | 173,60 | 9322437,00 | 5421929,36 | 3900507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 35 | 54 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 268,20 | 9 | 3 | 6 | 232,06 | 63,17 | 168,89 | 8453945,80 | 4916814,88 | 3537130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 5, корп. 1 | 57 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 10 | 184,10 | 2 | 0 | 2 | 99,40 | 0,00 | 99,40 | 3621142,00 | 2106056,19 | 1515085,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 58 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 587,30 | 10 | 1 | 9 | 559,24 | 20,24 | 539,00 | 20373113,20 | 11849002,64 | 8524110,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 51 | 29.07.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 28 | 403,90 | 9 | 2 | 7 | 357,70 | 44,20 | 313,50 | 13031011,00 | 7578836,00 | 5452175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 20 | 65 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 518,50 | 10 | 5 | 5 | 456,80 | 217,30 | 239,50 | 16641224,00 | 9678535,88 | 6962688,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 6 | 66 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 53 | 53 | 607,60 | 19 | 5 | 14 | 607,55 | 95,60 | 511,95 | 22133046,50 | 12872579,84 | 9260466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 4 | 63 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 34 | 584,30 | 11 | 4 | 7 | 528,10 | 182,50 | 345,60 | 19238683,00 | 11189218,03 | 8049464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | г. Архангельск, прос. Новгородский, д. 98, корп. 3 | 64 | 25.08.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 10 | 220,20 | 5 | 1 | 4 | 220,20 | 47,60 | 172,60 | 8021886,00 | 4665528,90 | 3356357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 75 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 44 | 44 | 843,40 | 12 | 3 | 9 | 747,70 | 194,10 | 553,60 | 27238711,00 | 15842034,32 | 11396676,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13, корп. 1 | 76 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 10 | 10 | 118,20 | 4 | 2 | 2 | 117,40 | 58,20 | 59,20 | 4276882,00 | 2487434,57 | 1789447,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 77 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 753,10 | 18 | 2 | 16 | 668,80 | 79,70 | 589,10 | 24364384,00 | 14170325,73 | 10194058,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 74 | 15.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 42 | 42 | 743,00 | 15 | 1 | 14 | 626,60 | 20,10 | 606,50 | 22827038,00 | 13276205,30 | 9550832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | г. Архангельск, прос. Ленинградский, д. 28 | 81 | 30.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 23 | 533,70 | 8 | 4 | 4 | 533,70 | 274,70 | 259,00 | 19442691,00 | 11307869,09 | 8134821,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 37 | 89 | 18.11.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 434,50 | 12 | 2 | 10 | 295,92 | 37,44 | 258,48 | 10780365,60 | 6269860,63 | 4510504,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 90 | 18.11.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 37 | 37 | 562,60 | 12 | 3 | 9 | 562,60 | 96,90 | 465,70 | 20495518,00 | 11920193,27 | 8575324,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 3 | 96 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 34 | 564,00 | 10 | 4 | 6 | 564,00 | 186,40 | 377,60 | 20546520,00 | 11949856,03 | 8596663,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | г. Архангельск, прос. Ломоносова, д. 107 | 101 | 14.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 395,50 | 8 | 2 | 6 | 395,50 | 110,10 | 285,40 | 14408065,00 | 8379730,60 | 6028334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 14 | 106 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 51 | 51 | 696,30 | 19 | 3 | 16 | 597,73 | 99,10 | 498,63 | 21775303,90 | 12664516,75 | 9110787,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 107 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 584,50 | 13 | 2 | 11 | 584,50 | 75,50 | 509,00 | 21293335,00 | 12384203,64 | 8909131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 76 | 108 | 29.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 506,70 | 16 | 7 | 9 | 506,50 | 227,50 | 279,00 | 18451795,00 | 10731563,97 | 7720231,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 14 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 549,30 | 10 | 6 | 4 | 549,30 | 274,50 | 274,80 | 20010999,00 | 11638397,02 | 8372601,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 13 | 09.02.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 485,10 | 6 | 1 | 5 | 363,70 | 66,30 | 297,40 | 13249591,00 | 7705962,13 | 5543628,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 21 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 41 | 41 | 505,60 | 11 | 0 | 11 | 446,60 | 0,00 | 446,60 | 16269638,00 | 9462421,46 | 6807216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 23 | 11.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 18 | 287,20 | 7 | 1 | 6 | 265,70 | 21,40 | 244,30 | 9679451,00 | 5629568,70 | 4049882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 7 | 31 | 23.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 9 | 9 | 201,20 | 5 | 1 | 4 | 201,10 | 56,90 | 144,20 | 7326073,00 | 4260844,06 | 3065228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 33 | 23.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 36 | 36 | 722,20 | 15 | 6 | 9 | 695,50 | 257,70 | 437,80 | 25337065,00 | 14736037,00 | 10601028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 35 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 34 | 572,50 | 11 | 3 | 8 | 572,50 | 68,40 | 504,10 | 20856175,00 | 12129951,38 | 8726223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 36 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 554,50 | 18 | 13 | 5 | 422,92 | 262,62 | 160,30 | 15406975,60 | 8960697,01 | 6446278,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 39 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 538,79 | 9 | 1 | 8 | 538,79 | 68,30 | 470,49 | 19628119,70 | 11415714,42 | 8212405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | X | X | X | X | 1108 | 1108 | 22135,10 | 480 | 173 | 307 | 18908,94 | 6044,48 | 12864,46 | 710540588,77 | 279674189,79 | 409178494,41 | 21687904,57 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 13 | 19 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 347,00 | 7 | 6 | 1 | 305,60 | 265,70 | 39,90 | 11479762,12 | 4520001,25 | 6613006,75 | 346754,12 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 10 | 20 | 29.07.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 13 | 13 | 338,90 | 7 | 4 | 3 | 299,50 | 182,00 | 117,50 | 11250617,66 | 4429778,71 | 6481006,29 | 339832,66 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 17 | 33 | 29.12.2009 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 625,90 | 12 | 4 | 8 | 446,60 | 152,29 | 294,31 | 16776039,72 | 6605473,03 | 9664164,97 | 506401,72 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 21/16 | 4 | 02.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 23 | 624,20 | 8 | 0 | 8 | 337,80 | 0,00 | 337,80 | 12689344,39 | 4996257,92 | 7309796,08 | 383290,39 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 29а | 3 | 02.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 414,20 | 7 | 2 | 5 | 303,80 | 49,30 | 254,50 | 11482268,12 | 4493378,20 | 6574055,80 | 414834,12 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Заречная, д. 17 | 7,6 | 31.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 2 | 2 | 77,70 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1434970,27 | 565000,16 | 826625,84 | 43344,27 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67 | 10-13 | 31.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 12 | 12 | 116,20 | 4 | 2 | 2 | 116,20 | 48,70 | 67,50 | 4365014,26 | 1718665,40 | 2514500,60 | 131848,26 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67а | 8,9 | 31.03.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 233,60 | 6 | 2 | 4 | 233,60 | 70,80 | 162,80 | 8775106,13 | 3455079,49 | 5054968,51 | 265058,13 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19 | 21 | 30.06.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 34 | 501,70 | 13 | 3 | 10 | 451,40 | 111,28 | 340,12 | 16741671,19 | 6676467,81 | 9768034,19 | 297169,19 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9 | 22 | 30.06.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 504,00 | 9 | 3 | 6 | 261,80 | 218,25 | 43,55 | 9834429,72 | 3872173,84 | 5665200,16 | 297055,72 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 56 | 27 | 24.09.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 16 | 499,10 | 7 | 2 | 5 | 244,50 | 60,70 | 183,80 | 9202602,19 | 3616296,81 | 5290838,19 | 295467,19 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 46 | 37 | 01.11.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 488,80 | 10 | 4 | 6 | 488,80 | 217,94 | 270,86 | 18361609,05 | 7229635,50 | 10577348,50 | 554625,05 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 24/23 | 40 | 01.11.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 53 | 53 | 924,70 | 29 | 17 | 12 | 888,20 | 486,30 | 401,90 | 33364823,44 | 13136993,16 | 19220132,84 | 1007697,44 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 6 | 1 | 01.11.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 46 | 46 | 712,60 | 18 | 8 | 10 | 689,50 | 232,76 | 456,74 | 25927048,44 | 10198104,91 | 14920380,09 | 808563,44 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 12 | 44 | 28.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 43 | 43 | 977,30 | 26 | 13 | 13 | 977,40 | 375,73 | 601,67 | 36715591,70 | 14456312,89 | 21150369,11 | 1108909,70 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 19 | 45 | 28.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 524,00 | 15 | 7 | 8 | 465,80 | 184,47 | 281,33 | 17497621,72 | 6889452,16 | 10079641,84 | 528527,72 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 30 | 46 | 28.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 59 | 59 | 1021,50 | 27 | 4 | 23 | 812,50 | 81,30 | 731,20 | 30738693,77 | 12017346,25 | 17582028,75 | 1139318,77 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 36 | 47 | 28.12.2010 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 59 | 59 | 1042,50 | 27 | 11 | 16 | 944,00 | 309,57 | 634,43 | 35461045,30 | 13962307,52 | 20427612,48 | 1071125,30 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 42 | 5 | 09.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 488,80 | 8 | 1 | 7 | 358,70 | 32,40 | 326,30 | 13555914,99 | 5305381,05 | 7762059,95 | 488473,99 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 39 | 2 | 09.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 44 | 44 | 882,60 | 18 | 9 | 9 | 884,00 | 381,07 | 502,93 | 33205576,77 | 13074872,72 | 19129247,28 | 1001456,77 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 46 | 1 | 09.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 485,80 | 10 | 3 | 7 | 434,40 | 32,40 | 402,00 | 16324558,79 | 6425027,95 | 9400164,05 | 499366,79 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 48 | 3 | 09.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 36 | 36 | 882,10 | 16 | 8 | 8 | 781,80 | 290,00 | 491,80 | 29368056,37 | 11563275,44 | 16917698,56 | 887082,37 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 27 | 52 | 30.09.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 499,50 | 9 | 2 | 7 | 499,50 | 123,50 | 376,00 | 18763550,98 | 7387894,71 | 10808890,29 | 566765,98 | 0,00 | 0,0 |
| 848 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 36 | 53 | 30.09.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 53 | 53 | 1006,40 | 31 | 17 | 14 | 986,10 | 402,95 | 583,15 | 37042063,90 | 14584990,94 | 21338632,06 | 1118440,90 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 13 | 54 | 30.09.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 486,30 | 8 | 3 | 5 | 486,30 | 184,48 | 301,82 | 18267697,38 | 7192659,05 | 10523249,95 | 551788,38 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 41б | 71 | 06.10.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 490,90 | 11 | 5 | 6 | 456,00 | 201,81 | 254,19 | 17129487,99 | 6744504,48 | 9867575,52 | 517407,99 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8 | 73 | 06.10.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 342,80 | 8 | 4 | 4 | 342,20 | 172,20 | 170,00 | 12855309,72 | 5061336,48 | 7405009,52 | 388963,72 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 43 | 74 | 06.10.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 50 | 50 | 876,70 | 19 | 3 | 16 | 877,70 | 219,50 | 658,20 | 32969373,24 | 12981692,07 | 18992918,93 | 994762,24 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11 | 78 | 17.11.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 45 | 45 | 622,90 | 21 | 6 | 15 | 622,90 | 156,08 | 466,82 | 23399030,85 | 9213052,28 | 13479194,72 | 706783,85 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 13 | 79 | 17.11.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 610,70 | 13 | 7 | 6 | 604,00 | 272,60 | 331,40 | 22696660,91 | 8933510,32 | 13070209,68 | 692940,91 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | г. Северодвинск, ул. Водогон, д. 9 | 91 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 94,90 | 2 | 0 | 2 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 3564886,86 | 1403626,04 | 2053580,96 | 107679,86 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 7 | 90 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 18 | 18 | 342,20 | 8 | 3 | 5 | 342,20 | 131,80 | 210,40 | 12854628,92 | 5061336,48 | 7405009,52 | 388282,92 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 9 | 89 | 29.11.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 29 | 29 | 508,80 | 13 | 5 | 8 | 486,70 | 126,10 | 360,60 | 18282723,25 | 7198575,29 | 10531905,71 | 552242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 20 | 92 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 524,50 | 9 | 0 | 9 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 12307020,12 | 4836519,66 | 7076090,34 | 394410,12 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 38 | 98 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 37 | 37 | 885,40 | 9 | 0 | 9 | 387,90 | 0,00 | 387,90 | 14571334,19 | 5737265,98 | 8393931,02 | 440137,19 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 12 | 93 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 44 | 44 | 890,00 | 17 | 0 | 17 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 29901474,64 | 11773301,68 | 17224978,32 | 903194,64 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 29б | 100 | 29.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 15 | 15 | 413,60 | 5 | 0 | 5 | 256,30 | 0,00 | 256,30 | 9627824,06 | 3790825,65 | 5546183,35 | 290815,06 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 9 | 83 | 16.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 417,20 | 8 | 4 | 4 | 417,20 | 223,80 | 193,40 | 15671978,92 | 6170629,98 | 9027966,02 | 473382,92 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 10 | 84 | 16.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 409,10 | 4 | 1 | 3 | 161,94 | 46,70 | 115,24 | 6083176,73 | 2395186,53 | 3504287,67 | 183702,53 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | X | X | X | X | 401 | 401 | 8207,60 | 170 | 109 | 61 | 8207,60 | 5100,60 | 3107,00 | 299002868,00 | 122576002,56 | 176426865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 15 | 277 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 500,60 | 8 | 5 | 3 | 500,60 | 306,70 | 193,90 | 18236858,00 | 7294133,15 | 10942724,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 20 | 278 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 37 | 37 | 708,60 | 12 | 9 | 3 | 708,60 | 538,10 | 170,50 | 25814298,00 | 10480604,99 | 15333693,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 25 | 279 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 728,50 | 12 | 9 | 3 | 728,50 | 555,40 | 173,10 | 26539255,00 | 10774937,53 | 15764317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 33 | 280 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 476,20 | 8 | 6 | 2 | 476,20 | 344,40 | 131,80 | 17347966,00 | 7043274,20 | 10304691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 38 | 281 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 31 | 31 | 525,20 | 12 | 8 | 4 | 525,20 | 324,60 | 200,60 | 19133036,00 | 7768012,62 | 11365023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 40 | 282 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 29 | 29 | 518,20 | 12 | 8 | 4 | 518,20 | 330,10 | 188,10 | 18878026,00 | 7664478,56 | 11213547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 44 | 283 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 23 | 521,80 | 12 | 8 | 4 | 521,80 | 337,40 | 184,40 | 19009174,00 | 7717724,64 | 11291449,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 871 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 48 | 284 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 513,10 | 12 | 7 | 5 | 513,10 | 287,40 | 225,70 | 18692233,00 | 7589046,60 | 11103186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 49 | 285 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 323,40 | 8 | 5 | 3 | 323,40 | 209,50 | 113,90 | 11781462,00 | 4783273,57 | 6998188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 51 | 286 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 19 | 19 | 320,10 | 8 | 6 | 2 | 320,10 | 235,60 | 84,50 | 11661243,00 | 4734464,66 | 6926778,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 63 | 288 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 512,40 | 12 | 8 | 4 | 512,40 | 316,80 | 195,60 | 18666732,00 | 7578693,19 | 11088038,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 31 | 289 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 524,90 | 12 | 10 | 2 | 524,90 | 431,60 | 93,30 | 19122107,00 | 7763575,44 | 11358531,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 40 | 290 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 7 | 7 | 170,80 | 2 |  | 2 | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 6222244,00 | 2526231,06 | 3696012,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 53 | 291 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 418,50 | 10 | 5 | 5 | 418,50 | 209,30 | 209,20 | 15245955,00 | 6189857,73 | 9056097,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 8 | 292 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 98,20 | 2 | 1 | 1 | 98,20 | 48,80 | 49,40 | 3577426,00 | 1452434,96 | 2124991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | раб. пос. Коноша, пер. Почтовый, д. 6 | 293 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 104,80 | 2 | 1 | 1 | 104,80 | 47,50 | 57,30 | 3817864,00 | 1550052,78 | 2267811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 27 | 294 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 6 | 6 | 151,90 | 2 | 0 | 2 | 151,90 | 0,00 | 151,90 | 5533717,00 | 2246689,10 | 3287027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 29 | 295 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 148,60 | 2 | 1 | 1 | 148,60 | 73,80 | 74,80 | 5413498,00 | 2197880,19 | 3215617,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 23 | 296 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 12 | 12 | 323,70 | 8 | 8 | 0 | 323,70 | 323,70 | 0,00 | 11792391,00 | 4787710,75 | 7004680,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 130 | 297 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 35 | 35 | 525,30 | 12 | 4 | 8 | 525,30 | 179,90 | 345,40 | 19136679,00 | 7769491,67 | 11367187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 50 | 300 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 4 | 4 | 92,80 | 2 | 0 | 2 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 3380704,00 | 2663435,17 | 717268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | X | X | X | X | 125 | 125 | 1971,00 | 44 | 0 | 44 | 1892,20 | 0,00 | 1892,20 | 68932846,00 | 27986735,48 | 40946110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 1 | 3 | 15.01.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 481,10 | 8 | 0 | 8 | 481,10 | 0,00 | 481,10 | 17526473,00 | 7115748,04 | 10410724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 4 | 21 | 24.03.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 22 | 22 | 320,60 | 8 | 0 | 8 | 320,60 | 0,00 | 320,60 | 11679458,00 | 4741859,95 | 6937598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | с. Холмогоры, наб им. Горончаровского, д. 6 | 18 | 29.10.2006 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 3 | 3 | 157,50 | 1 | 0 | 1 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 2867041,00 | 1164018,65 | 1703022,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | дер. Анашкино, д. 48 | 24 | 24.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 42 | 42 | 503,40 | 12 | 0 | 12 | 503,40 | 0,00 | 503,40 | 18338862,00 | 7445577,97 | 10893284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | дер. Белая Гора, д. 12 | 25 | 04.05.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 16 | 16 | 124,90 | 5 | 0 | 5 | 124,90 | 0,00 | 124,90 | 4550107,00 | 1847343,44 | 2702763,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | д. Ильино, 18 | 1 | 15.01.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 20 | 20 | 383,50 | 10 | 0 | 10 | 383,50 | 0,00 | 383,50 | 13970905,00 | 5672187,43 | 8298717,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | X | X | X | X | 652 | 652 | 12507,06 | 258 | 87 | 171 | 11869,76 | 3753,36 | 8116,40 | 432415356,80 | 390080000,00 | 42335356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 652 | 652 | 12507,06 | 258 | 87 | 171 | 11869,76 | 3753,36 | 8116,40 | 432415356,80 | 390080000,00 | 42335356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | X | X | X | X | 469 | 469 | 9045,46 | 184 | 47 | 137 | 8408,16 | 1941,06 | 6467,10 | 306309268,80 | 290729276,11 | 15579992,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 40 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 40 | 40 | 743,10 | 13 | 3 | 10 | 743,10 | 158,00 | 585,10 | 27071133,00 | 25704361,43 | 1366771,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 41 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 534,00 | 8 | 2 | 6 | 534,00 | 132,60 | 401,40 | 19453620,00 | 18463430,74 | 990189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 42 | 14.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 37 | 37 | 716,06 | 19 | 5 | 14 | 716,06 | 164,92 | 551,14 | 26086065,80 | 24758285,05 | 1327780,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | г. Архангельск, ул. Красной Звезды, д. 7 | 45 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 17 | 17 | 521,20 | 10 | 3 | 7 | 469,50 | 133,75 | 335,75 | 17103885,00 | 16233297,25 | 870587,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 46 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 28 | 28 | 623,50 | 11 | 2 | 9 | 623,50 | 154,60 | 468,90 | 22714105,00 | 21557957,06 | 1156147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 89 | 51 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 24 | 24 | 347,70 | 8 | 4 | 4 | 304,10 | 132,90 | 171,20 | 11078363,00 | 10514474,32 | 563888,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 52 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 35 | 35 | 523,40 | 13 | 5 | 8 | 468,32 | 132,79 | 335,53 | 17060897,60 | 16192497,91 | 868399,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 49 | 28.04.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 481,80 | 8 | 2 | 6 | 481,80 | 101,50 | 380,30 | 17551974,00 | 16658578,52 | 893395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 71 | 02.06.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 588,90 | 11 | 4 | 7 | 588,90 | 140,45 | 448,45 | 21453627,00 | 20361637,39 | 1091989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 113 | 79 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 4 | 4 | 227,10 | 4 | 2 | 2 | 178,80 | 43,10 | 135,70 | 6513684,00 | 6182137,48 | 331546,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1 | 75 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 355,70 | 8 | 3 | 5 | 355,70 | 122,40 | 233,30 | 12958151,00 | 12298581,11 | 659569,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 78 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 23 | 23 | 523,60 | 8 | 1 | 7 | 523,60 | 68,80 | 454,80 | 19074748,00 | 18103843,33 | 970904,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 76 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 2 | 2 | 187,20 | 2 | 0 | 2 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 4524606,00 | 4294303,55 | 230302,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 12 | 73 | 04.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 25 | 25 | 545,70 | 9 | 1 | 8 | 543,60 | 62,80 | 480,80 | 19803348,00 | 18795357,59 | 1007990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 8 | 85 | 25.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 30 | 30 | 630,40 | 15 | 2 | 13 | 553,60 | 111,10 | 442,50 | 20167648,00 | 19141114,72 | 1026533,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 4 | 83 | 25.08.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 445,60 | 10 | 2 | 8 | 219,20 | 78,00 | 141,20 | 7985456,00 | 7578996,29 | 406459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 93 | 08.09.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 35 | 35 | 509,90 | 11 | 4 | 7 | 509,90 | 174,00 | 335,90 | 18575657,00 | 17630156,06 | 945500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 184 | 30.11.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 34 | 34 | 540,60 | 16 | 2 | 14 | 470,28 | 29,35 | 440,93 | 17132300,40 | 16260266,31 | 872034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | X | X | X | X | 183 | 183 | 3461,60 | 74 | 40 | 34 | 3461,60 | 1812,30 | 1649,30 | 126106088,00 | 99350723,89 | 26755364,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | раб. пос. Коноша, ул. Солнечная, д. 5 | 298 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 27 | 27 | 679,20 | 12 | 4 | 8 | 679,20 | 232,10 | 447,10 | 24743256,00 | 19493590,15 | 5249665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | пос. Вересово, ул. Станционная, д. 10 | 299 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 3 | 3 | 67,00 | 2 | 0 | 2 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 2440810,00 | 1922954,27 | 517855,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 6 | 301 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 29 | 29 | 503,70 | 12 | 7 | 5 | 503,70 | 292,90 | 210,80 | 18349791,00 | 14456598,00 | 3893193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 8а | 302 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 21 | 21 | 339,80 | 7 | 4 | 3 | 339,80 | 199,40 | 140,40 | 12378914,00 | 9752535,24 | 2626378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 13 | 303 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 506,50 | 12 | 9 | 3 | 506,50 | 354,30 | 152,20 | 18451795,00 | 14536960,26 | 3914834,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 40 | 279 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 8 | 8 | 145,40 | 3 | 1 | 2 | 145,40 | 47,50 | 97,90 | 5296922,00 | 4173097,77 | 1123824,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | раб. пос. Коноша, ул. Южная, д. 29 | 310 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 5 | 5 | 154,10 | 2 | 0 | 2 | 154,10 | 0,00 | 154,10 | 5613863,00 | 4422794,82 | 1191068,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | раб. пос. Коноша, ул. Энгельса, д. 1а | 309 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 26 | 26 | 531,00 | 12 | 10 | 2 | 531,00 | 436,80 | 94,20 | 19344330,00 | 15240130,11 | 4104199,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | раб. пос. Коноша, ул. Совхозная, д. 4 | 291 | 26.12.2011 | III кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | 32 | 32 | 534,90 | 12 | 5 | 7 | 534,90 | 249,30 | 285,60 | 19486407,00 | 15352063,27 | 4134343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 2

к адресной программе Архангельской области

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 08.07.2014 N 266-пп)

| N п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы в том числе: | 268683,17 | 9573422290,62 | 142914,82 | 5245380701,81 | 36702,85 | 123529,62 | 4268971430,81 | 34558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238,73 | 59070158,00 | 26385,57 | 131383038,46 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 268514,02 | 9570024885,62 | 142914,82 | 5245380701,81 | 36702,85 | 123484,02 | 4267503110,81 | 34559,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2115,18 | 57141073,00 | 27014,76 | 131383038,46 |
| Всего по Архангельской области 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | 169,15 | 3397405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,55 | 1929085,00 | 15613,80 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 60164,99 | 1987064621,84 | 23800,19 | 813285279,03 | 34171,38 | 35815,88 | 1159534868,81 | 32374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,92 | 14244474,00 | 25950,00 | 131383038,46 |
| Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда | 60164,99 | 1987064621,84 | 23800,19 | 813285279,03 | 34171,38 | 35815,88 | 1159534868,81 | 32374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,92 | 14244474,00 | 25950,00 | 131383038,46 |
| Итого по Город Архангельск: | 13022,68 | 449987096,77 | 13022,68 | 449987096,77 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, кор. 5 | 139,30 | 4813387,30 | 139,30 | 4813387,30 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Архангельск, пер. Торговый, д. 42 | 157,88 | 5455402,64 | 157,88 | 5455402,64 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 312, кор. 2 | 81,40 | 2812704,43 | 81,40 | 2812704,43 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 174 | 484,60 | 16744920,94 | 484,60 | 16744920,94 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 176 | 404,40 | 13973681,45 | 404,40 | 13973681,45 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 41 | 291,60 | 10075978,02 | 291,60 | 10075978,02 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 54, кор. 1 | 641,70 | 22173371,38 | 641,70 | 22173371,38 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 90 | 304,20 | 10511359,78 | 304,20 | 10511359,78 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 112, кор. 1 | 238,20 | 8230788,63 | 238,20 | 8230788,63 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 43, кор. 1 | 72,50 | 2505172,86 | 72,50 | 2505172,86 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 52, кор. 1 | 200,90 | 6941920,38 | 200,90 | 6941920,38 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 47 | 281,30 | 9720070,70 | 281,30 | 9720070,70 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 29, кор. 1 | 152,70 | 5276412,36 | 152,70 | 5276412,36 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 53 | 438,20 | 15141610,31 | 438,20 | 15141610,31 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 17 | 29,00 | 1002069,14 | 29,00 | 1002069,14 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 2 | 240,40 | 8306807,67 | 240,40 | 8306807,67 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 14 | 110,20 | 3807862,75 | 110,20 | 3807862,75 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 17 | 73,90 | 2553548,61 | 73,90 | 2553548,61 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 9 | 111,40 | 3849327,68 | 111,40 | 3849327,68 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 19 | 795,19 | 27477081,48 | 795,19 | 27477081,48 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 28 | 286,40 | 9896296,65 | 286,40 | 9896296,65 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 35 | 141,40 | 4885950,93 | 141,40 | 4885950,93 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 37 | 295,50 | 10210739,04 | 295,50 | 10210739,04 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 39 | 294,97 | 10192425,36 | 294,97 | 10192425,36 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 61 | 76,04 | 2627494,40 | 76,04 | 2627494,40 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 32 | 504,22 | 17422872,55 | 504,22 | 17422872,55 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, кор. 2 | 244,60 | 8451934,92 | 244,60 | 8451934,92 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Архангельск, ул. Петрозаводская, д. 6 | 121,80 | 4208690,41 | 121,80 | 4208690,41 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 150 | 291,34 | 10066993,95 | 291,34 | 10066993,95 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22, кор. 1 | 320,66 | 11080120,41 | 320,66 | 11080120,41 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 82 | 538,37 | 18602895,35 | 538,37 | 18602895,35 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д. 3 | 172,00 | 5943306,65 | 172,00 | 5943306,65 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 19 | 496,30 | 17149204,01 | 496,30 | 17149204,01 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 14, кор. 1 | 524,90 | 18137451,51 | 524,90 | 18137451,51 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 18 | 170,70 | 5898386,31 | 170,70 | 5898386,31 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3 | 427,10 | 14758059,71 | 427,10 | 14758059,71 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 18 | 259,20 | 8956424,90 | 259,20 | 8956424,90 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 27 | 186,20 | 6433974,99 | 186,20 | 6433974,99 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39, кор. 1 | 93,60 | 3234264,55 | 93,60 | 3234264,55 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 60 | 29,70 | 1026257,02 | 29,70 | 1026257,02 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 34 | 485,30 | 16769108,82 | 485,30 | 16769108,82 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 14 | 348,30 | 12035195,97 | 348,30 | 12035195,97 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 43 | 432,11 | 14931175,79 | 432,11 | 14931175,79 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 26 | 395,90 | 13679971,53 | 395,90 | 13679971,53 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 6 | 437,70 | 15124333,26 | 437,70 | 15124333,26 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 6 | 81,70 | 2823070,66 | 81,70 | 2823070,66 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 8 | 117,70 | 4067018,61 | 117,70 | 4067018,61 | 34554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Новодвинск: | 2496,30 | 80380644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1947,38 | 66136170,00 | 33961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,92 | 14244474,00 | 25950,00 | 1384000,00 |
| 48 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 8 | 510,00 | 16164255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,70 | 14339970,00 | 32613,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 1824285,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 49 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 17, кор. 1 | 96,10 | 2493795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10 | 2493795,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 50 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 38, кор. 1 | 321,80 | 9753740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 | 5612120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,60 | 4141620,00 | 25950,00 | 390980,00 |
| 51 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 5 | 549,70 | 17910344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,18 | 15691100,00 | 33803,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | 2219244,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 52 | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 6 | 485,90 | 16191070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,10 | 14327860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 1863210,00 | 25950,00 | 204140,00 |
| 53 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 10 | 532,80 | 17867440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,20 | 16165120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 1702320,00 | 25950,00 | 788880,00 |
| Итого по Котлас: | 419,10 | 14471556,43 | 419,10 | 14471556,43 | 34530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9412823,43 |
| 54 | г. Котлас, ул. Воровского, д. 36 | 296,40 | 10233791,01 | 296,40 | 10233791,01 | 34526,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7799640,18 |
| 55 | г. Котлас, ул. Жилгородок завода, КБИ, д. 1 | 17,90 | 619340,00 | 17,90 | 619340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366760,00 |
| 56 | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 19 | 104,80 | 3618425,42 | 104,80 | 3618425,42 | 34526,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246423,25 |
| Итого по Северодвинск: | 6867,10 | 237601660,00 | 6867,10 | 237601660,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116630343,84 |
| 57 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 474,70 | 16424620,00 | 474,70 | 16424620,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8062271,44 |
| 58 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 14, кор. а | 625,70 | 21649220,00 | 625,70 | 21649220,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10626844,83 |
| 59 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 22 | 266,60 | 9224360,00 | 266,60 | 9224360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4527915,67 |
| 60 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 24/25 | 191,30 | 6618980,00 | 191,30 | 6618980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3249025,76 |
| 61 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 28 | 632,10 | 21870660,00 | 632,10 | 21870660,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10735541,98 |
| 62 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 34/26 | 329,40 | 11397240,00 | 329,40 | 11397240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5594506,45 |
| 63 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 3, кор. а | 374,80 | 12968080,00 | 374,80 | 12968080,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6365576,86 |
| 64 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 34/32 | 430,20 | 14884920,00 | 430,20 | 14884920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7306486,57 |
| 65 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2/29 | 136,90 | 4736740,00 | 136,90 | 4736740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325099,98 |
| 66 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 4 | 511,70 | 17704820,00 | 511,70 | 17704820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8690676,84 |
| 67 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 36 | 587,00 | 20310200,00 | 587,00 | 20310200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9969566,75 |
| 68 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 23 | 433,90 | 15012940,00 | 433,90 | 15012940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7369327,11 |
| 69 | с. Ненокса, ул. Первомайская, д. 63 | 52,90 | 1830340,00 | 52,90 | 1830340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898449,88 |
| 70 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 10, кор. а | 373,40 | 12919640,00 | 373,40 | 12919640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6341799,36 |
| 71 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 35, кор. а | 764,90 | 26465540,00 | 764,90 | 26465540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12991007,85 |
| 72 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43, кор. б | 432,40 | 14961040,00 | 432,40 | 14961040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7343851,22 |
| 73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13, кор. А | 249,20 | 8622320,00 | 249,20 | 8622320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4232395,29 |
| Итого по Бестужевское: | 227,90 | 7338380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,90 | 7338380,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Бестужево, ул. Молодежная, д. 8 | 227,90 | 7338380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,90 | 7338380,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | 1111,80 | 35799960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1111,80 | 35799960,00 | 257600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Вельск, ул. Важская, д. 36 | 102,10 | 3287620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 3287620,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 19 | 189,90 | 6114780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,90 | 6114780,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Вельск, ул. К.Маркса, д. 89 | 197,00 | 6343400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 6343400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Вельск, ул. Киевская, д. 16 | 255,30 | 8220660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 8220660,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Вельск, ул. Красная, д. 17 | 77,10 | 2482620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 2482620,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 48 | 111,60 | 3593520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 3593520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Вельск, ул. Революционная, д. 6 | 128,00 | 4121600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 4121600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Вельск, ул. Советская, д. 45б | 50,80 | 1635760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 1635760,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | 765,50 | 24649100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,50 | 24649100,00 | 161000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | с. Емецк, пер. Пионерский, д. 2 | 125,30 | 4034660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 4034660,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 3 | 144,00 | 4636800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 4636800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 7 | 214,50 | 6906900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 6906900,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 57 | 255,80 | 8236760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,80 | 8236760,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 72 | 25,90 | 833980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 833980,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ильинское: | 82,80 | 2759002,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 2759002,81 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285451,19 |
| 88 | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 44 | 82,80 | 2759002,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 2759002,81 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285451,19 |
| Итого по Каменское: | 1204,60 | 37592903,83 | 1204,60 | 37592903,83 | 31207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | рп Каменка, д. Бассейная, 4 | 288,70 | 9009688,97 | 288,70 | 9009688,97 | 31207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | рп Каменка, ул. Октябрьская, д. 1 | 589,20 | 18387629,87 | 589,20 | 18387629,87 | 31207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | рп Каменка, ул. Северная, д. 17 | 326,70 | 10195584,99 | 326,70 | 10195584,99 | 31207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каргопольское: | 2316,60 | 74594520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316,60 | 74594520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 42 | 182,40 | 5873280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 5873280,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 2 | 33,00 | 1062600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1062600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 1 | 82,00 | 2640400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 2640400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 5 | 77,40 | 2492280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 64 | 195,00 | 6279000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 6279000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 22 | 147,30 | 4743060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,30 | 4743060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 46 | 71,80 | 2311960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 2311960,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 8 | 84,60 | 2724120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 2724120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 20 | 96,30 | 3100860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 3100860,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Каргополь, ул. Победы, д. 31 | 124,60 | 4012120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 4012120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Каргополь, ул. Советская, д. 26 | 313,30 | 10088260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,30 | 10088260,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 7 | 698,70 | 22498140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,70 | 22498140,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 2а | 210,20 | 6768440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 6768440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Киземское: | 806,20 | 25959640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,20 | 25959640,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | п. Кизема, ул. Деповская, д. 6 | 73,00 | 2350600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 2350600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | п Кизема, ул. Заводская, д. 13 | 110,40 | 3554880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 3554880,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | п. Кизема, ул. Заводская, д. 18 | 55,60 | 1790320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 1790320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | п. Кизема, ул. Ленина, д. 3 | 155,70 | 5013540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 5013540,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | п. Кизема, ул. Назмеева, д. 31 | 40,00 | 1288000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1288000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | п. Кизема, ул. Назмеева, д. 31а | 160,00 | 5152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 5152000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | п. Кизема, ул. Октябрьская, д. 16 | 102,00 | 3284400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 3284400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | п. Кизема. ул. Северная, д. 6 | 49,60 | 1597120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 1597120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | п. Кизема, ул. Чкалова, д. 7 | 59,90 | 1928780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 1928780,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | 353,50 | 11382700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,50 | 11382700,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 16а | 353,50 | 11382700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,50 | 11382700,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Козьминское: | 1067,60 | 34376720,00 | 1067,60 | 34376720,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | п. Гыжег, ул. Гагарина, д. 1 | 95,60 | 3078320,00 | 95,60 | 3078320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 10 | 134,00 | 4314800,00 | 134,00 | 4314800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 24 | 31,40 | 1011080,00 | 31,40 | 1011080,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 29 | 104,00 | 3348800,00 | 104,00 | 3348800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | п. Песочный, ул. Песочная, д. 8 | 165,60 | 5332320,00 | 165,60 | 5332320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | с. Козьмино, ул. Первомайская, д. 20 | 537,00 | 17291400,00 | 537,00 | 17291400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | 5671,00 | 182606200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5671,00 | 182606200,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | рп Коноша, пер. Январский, д. 2а | 179,00 | 5763800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 5763800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | рп Коноша, пр-кт Октябрьский, д. 30 | 75,80 | 2440760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 2440760,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | рп Коноша, ул. Горная, д. 4 | 230,20 | 7412440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,20 | 7412440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | рп Коноша, ул. Заводская, д. 14 | 279,60 | 9003120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | 9003120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | рп Коноша, ул. Коллективизации, д. 6 | 195,40 | 6291880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,40 | 6291880,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | рп Коноша, ул. Коллективизации, д. 8 | 251,70 | 8104740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,70 | 8104740,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | рп Коноша, ул. Лесная, д. 16 | 315,40 | 10155880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,40 | 10155880,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | рп Коноша, ул. Лесная, д. 2 | 185,40 | 5969880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 5969880,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 13 | 495,50 | 15955100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,50 | 15955100,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 3 | 740,30 | 23837660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,30 | 23837660,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | рп Коноша, ул. Молодежная, д. 6, кор. а | 510,60 | 16441320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,60 | 16441320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | рп Коноша, ул. Садовая, д. 2 | 516,80 | 16640960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 16640960,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | рп Коноша, ул. Советская, д. 43 | 137,70 | 4433940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 4433940,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | рп Коноша, ул. Труда, д. 2 | 518,70 | 16702140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,70 | 16702140,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | рп Коноша, ул. Труда, д. 4 | 526,20 | 16943640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,20 | 16943640,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | рп Коноша, ул. Труда, д. 5 | 512,70 | 16508940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,70 | 16508940,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кулойское: | 1309,10 | 42153020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309,10 | 42153020,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | рп Кулой, пер. Станционный, д. 5 | 146,20 | 4707640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,20 | 4707640,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 54 | 57,60 | 1854720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 1854720,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 86 | 195,10 | 6282220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,10 | 6282220,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 92 | 195,00 | 6279000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 6279000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | рп Кулой, ул. Гагарина, д. 96 | 207,00 | 6665400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 6665400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | рп Кулой, ул. Дачная, д. 33 | 120,20 | 3870440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 3870440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | рп Кулой, ул. Кооперативная, д. 14 | 328,80 | 10587360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 10587360,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | рп Кулой, ул. Пушкина, д. 22 | 59,20 | 1906240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 1906240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лисестровское: | 397,20 | 12789840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 12789840,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пос. Ширшинский, д. 17 | 36,70 | 1181740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 1181740,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пос. Ширшинский, д. 22 | 71,70 | 2308740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 2308740,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пос. Ширшинский, д. 46 | 288,80 | 9299360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,80 | 9299360,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Лявленское: | 519,20 | 16718240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,20 | 16718240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | дер. Хорьково, д. 34 | 519,20 | 16718240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,20 | 16718240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малодорское: | 716,00 | 23055200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 23055200,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | дер. Большой Дор, д. 5 | 95,60 | 3078320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 3078320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | дер. Большой Дор, д. 6 | 47,80 | 1539160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 1539160,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | дер. Малая Вирова, д. 2 | 322,00 | 10368400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 10368400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | дер. Наумовская, д. 2 | 154,00 | 4958800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 4958800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | дер. Спасская, д. 14 | 96,60 | 3110520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 3110520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малошуйское: | 381,00 | 12268200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 12268200,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 22 | 381,00 | 12268200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 12268200,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Матигорское: | 571,70 | 18408740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,70 | 18408740,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | пос. Малая Товра, д. 5 | 499,40 | 16080680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,40 | 16080680,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | дер. Данилово Уг., д. 4 | 72,30 | 2328060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 2328060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Мезенское: | 1025,00 | 35465000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 35465000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Мезень, просп. Канинский, д. 35 | 516,70 | 17877820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,70 | 17877820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Мезень, ул. Моисеенко, д. 2 | 508,30 | 17587180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 17587180,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Няндомское: | 663,51 | 21365022,00 | 663,51 | 21365022,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Няндома, ул. Горького, д. 59 | 241,30 | 7769860,00 | 241,30 | 7769860,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Няндома, ул. П.Морозова, д. 3в | 422,21 | 13595162,00 | 422,21 | 13595162,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оксовское: | 555,60 | 17890320,00 | 555,60 | 17890320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 10 | 20,20 | 650440,00 | 20,20 | 650440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | раб. пос. Оксовский, ул. Левачева, д. 8 | 535,40 | 17239880,00 | 535,40 | 17239880,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Октябрьское: | 857,00 | 27595400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | 27595400,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | раб. пос. Октябрьский, пер. Шангальский, д. 3 | 72,20 | 2324840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 2324840,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 23 | 107,10 | 3448620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 3448620,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 24 | 111,40 | 3587080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,40 | 3587080,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | раб. пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 28 | 112,80 | 3632160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 3632160,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 1 | 137,70 | 4433940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 4433940,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 23 | 115,00 | 3703000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 3703000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 26 | 84,50 | 2720900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 2720900,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 28 | 116,30 | 3744860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,30 | 3744860,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | 3552,70 | 114396940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3552,70 | 114396940,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Онега, просп. Гагарина, д. 71 | 504,00 | 16228800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 16228800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Онега, просп. Ленина, д. 211 | 527,50 | 16985500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,50 | 16985500,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 39 | 434,20 | 13981240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,20 | 13981240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Онега, ул. Козлова, д. 13 | 302,80 | 9750160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,80 | 9750160,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Онега, ул. Пешкова, д. 8 | 724,90 | 23341780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,90 | 23341780,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Онега, ул. Полярная, д. 3 | 808,00 | 26017600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 26017600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 11 | 142,30 | 4582060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,30 | 4582060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Онега, пр. Кирова, д. 83, корп. а | 109,00 | 3509800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 3509800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Плосское: | 653,90 | 21055580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 21055580,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | пос. Студенец, ул. Кашина, д. 8 | 99,00 | 3187800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 3187800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 1 | 149,20 | 4804240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 4804240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 3 | 111,90 | 3603180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,90 | 3603180,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | пос. Студенец, ул. Молодежная, д. 2 | 108,00 | 3477600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 3477600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | пос. Студенец, ул. Набережная, д. 12 | 49,50 | 1593900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 1593900,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | пос. Студенец, ул. Набережная, д. 14 | 99,00 | 3187800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 3187800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | пос. Студенец, ул. Малая, д. 5 | 37,30 | 1201060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 1201060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приморское: | 226,60 | 7296520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,60 | 7296520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | пос. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 34 | 226,60 | 7296520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,60 | 7296520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ростовско-Минское: | 77,40 | 2492280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | дер. Орюковская, д. 3 | 77,40 | 2492280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2492280,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Савинское: | 1521,20 | 48899436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521,20 | 48899436,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3670420,00 |
| 188 | пос. Кривозерко, д. 11 | 117,70 | 3789940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 | 3789940,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560280,00 |
| 189 | пос. Река Емца, ул. Набережная, д. 6 | 157,30 | 5049529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,30 | 5049529,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25605,00 |
| 190 | раб. пос. Савинский, ул. Льва Толстого, д. 6 | 91,70 | 2924313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 2924313,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685635,00 |
| 191 | раб. пос. Савинский, ул. Молодежная, д. 12 | 99,30 | 3197460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 3197460,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730940,00 |
| 192 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 1 | 118,50 | 3815700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 3815700,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251160,00 |
| 193 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 12 | 127,20 | 4076217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 4076217,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125580,00 |
| 194 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 15 | 135,00 | 4347000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 4347000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 16 | 106,80 | 3438960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,80 | 3438960,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676200,00 |
| 196 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 3 | 181,70 | 5831117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,70 | 5831117,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264040,00 |
| 197 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 5 | 134,80 | 4340560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,80 | 4340560,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220,00 |
| 198 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 6 | 124,60 | 4012120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 4012120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347760,00 |
| 199 | раб. пос. Савинский, ул. Спортивная, д. 8 | 126,60 | 4076520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | 4076520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | 810,60 | 26101320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,60 | 26101320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | пос. Запань Яреньга, д. 5 | 147,60 | 4752720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 4752720,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | село Яренск, ул. Маяковского, д. 13 | 663,00 | 21348600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 21348600,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Североонежское: | 1297,90 | 41792380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297,90 | 41792380,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | пос. Икса, ул. Гагарина, д. 4 | 233,50 | 7518700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 7518700,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 1 | 117,60 | 3786720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 3786720,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 2 | 298,20 | 9602040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,20 | 9602040,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 3 | 183,10 | 5895820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,10 | 5895820,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | пос. Икса, ул. Первомайская, д. 4 | 124,40 | 4005680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,40 | 4005680,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 1 | 119,40 | 3844680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 3844680,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 2 | 103,30 | 3326260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 3326260,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | пос. Икса, ул. Пионерская, д. 2а | 118,40 | 3812480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,40 | 3812480,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сосновское: | 151,40 | 5238440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,40 | 5238440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | пос. Сосновка, ул. Комсомольская, д. 8 | 101,70 | 3518820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 3518820,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | пос. Сосновка, ул. Ленина, д. 17, корп. а | 49,70 | 1719620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 1719620,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Талажское: | 879,90 | 28332780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,90 | 28332780,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | пос. Талаги, д. 19 | 380,30 | 12245660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,30 | 12245660,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | пос. Талаги, д. 9 | 499,60 | 16087120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | 16087120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Уемское: | 857,50 | 27611500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,50 | 27611500,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | пос. Уемский, ул. Заводская, д. 4 | 335,60 | 10806320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,60 | 10806320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | пос. Уемский, ул. Заводская, д. 6 | 521,90 | 16805180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,90 | 16805180,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | 590,70 | 19020540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,70 | 19020540,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | пос. Тыва, пер. Юбилейный, д. 2 | 104,00 | 3348800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 3348800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 26 | 82,30 | 2650060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2650060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | раб. пос. Урдома, ул. Октябрьская, д. 16 | 82,10 | 2643620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 2643620,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 44 | 81,80 | 2633960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | 2633960,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 49 | 81,60 | 2627520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 2627520,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 26 | 79,50 | 2559900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 2559900,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 8 | 79,40 | 2556680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | 2556680,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | 231,20 | 7444640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 | 7444640,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | село Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 30 | 231,20 | 7444640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 | 7444640,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черевковское: | 1915,90 | 61691980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915,90 | 61691980,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | дер. Верхняя Сергиевская, д. 9 | 513,50 | 16534700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,50 | 16534700,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | дер. Козулинская, д. 5 | 399,80 | 12873560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 12873560,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | дер. Труфановский Починок, д. 10 | 303,40 | 9769480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,40 | 9769480,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | село Черевково, ул. Октябрьская, д. 13 | 699,20 | 22514240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,20 | 22514240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | 682,60 | 21979720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,60 | 21979720,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 33 | 78,40 | 2524480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 2524480,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 32 | 60,00 | 1932000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1932000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 5 | 52,90 | 1703380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 1703380,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | пос. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 9 | 30,30 | 975660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 975660,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 21 | 82,50 | 2656500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 2656500,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 7 | 62,90 | 2025380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 2025380,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | пос. Черемушский, ул. Рабочая, д. 21 | 78,60 | 2530920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 2530920,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 20 | 37,30 | 1201060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 1201060,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 37 | 78,30 | 2521260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 2521260,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 44 | 82,40 | 2653280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 2653280,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 32 | 39,00 | 1255800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1255800,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шалакушское: | 1377,50 | 44355500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377,50 | 44355500,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | пос. Шалакуша, ул. Заводская, д. 16 | 379,20 | 12210240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 12210240,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | пос. Шалакуша, ул. П.Морозова, д. 1б | 569,50 | 18337900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,50 | 18337900,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | пос. Шалакуша, ул. Первомайская, д. 4 | 428,80 | 13807360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,80 | 13807360,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шангальское: | 1930,00 | 62146000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1930,00 | 62146000,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | с. Шангалы, пер. Заводской, д. 11 | 173,60 | 5589920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,60 | 5589920,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | с. Шангалы, пер. Заводской, д. 7 | 85,20 | 2743440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 2743440,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3, корп. а | 511,40 | 16467080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,40 | 16467080,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 493,90 | 15903580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 | 15903580,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 489,60 | 15765120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 15765120,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3 | 176,30 | 5676860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,30 | 5676860,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 61389,98 | 2148159223,00 | 7041,93 | 269724808,00 | 38302,68 | 52658,24 | 1833608731,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,81 | 44825684,00 | 91852,41 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда | 61220,83 | 2144761818,00 | 7041,93 | 269724808,00 | 38302,68 | 52612,64 | 1832140411,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1566,26 | 42896599,00 | 62380,00 | 0,00 |
| Итого по Город Новодвинск: | 3589,89 | 135844287,00 | 882,03 | 51359200,00 | 176214,13 | 1356,50 | 49417295,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351,36 | 35067792,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 248 | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 9 | 161,10 | 4180545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 4180545,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 249 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 5 | 372,70 | 13577461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,70 | 13577461,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 8 | 100,90 | 2618355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 2618355,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 251 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 23 | 650,00 | 22024708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,10 | 17927203,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,90 | 4097505,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 252 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 4, кор. 1 | 539,70 | 18516855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 15683115,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 2833740,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 253 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 15 | 163,39 | 4239970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,39 | 4239970,50 | 25950,00 | 0,00 |
| 254 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 3, кор. 1 | 225,40 | 5849130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,40 | 5849130,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 255 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 19 | 128,60 | 3337170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 | 3337170,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 256 | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 5 | 125,30 | 3251535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 3251535,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 257 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 18 | 348,20 | 17713237,17 | 255,93 | 14677454,67 | 57349,49 | 61,20 | 2229516,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 806266,50 | 25950,00 | 0,00 |
| 258 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 21 | 542,40 | 27891055,07 | 440,00 | 25233775,07 | 57349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 2657280,00 | 25950,00 | 0,00 |
| 259 | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 30 | 232,20 | 12644265,26 | 186,10 | 11447970,26 | 61515,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1196295,00 | 25950,00 | 0,00 |
| Итого по Котлас: | 737,70 | 25524420,00 | 737,70 | 25524420,00 | 103800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Котлас, ул. Чайковского, д. 4 | 288,20 | 9971720,00 | 288,20 | 9971720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Котлас, ул. Гастелло, д. 27 | 368,80 | 12760480,00 | 368,80 | 12760480,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 <*> | г. Котлас, ул. Жилгородок завода КБИ, д. 1 | 80,70 | 2792220,00 | 80,70 | 2792220,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | 3659,50 | 133315585,00 | 2859,60 | 104175228,00 | 36430,00 | 585,00 | 21311550,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 7828807,00 | 36430,00 | 0,00 |
| 73 <*> | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13а | 370,20 | 13486386,00 | 370,20 | 13486386,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 44 | 758,50 | 27632155,00 | 758,50 | 27632155,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 40 | 439,70 | 16018271,00 | 439,70 | 16018271,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 14 | 248,60 | 9056498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,60 | 9056498,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 32 | 437,00 | 15919910,00 | 437,00 | 15919910,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43 | 340,60 | 12408058,00 | 281,20 | 10244116,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 2163942,00 | 36430,00 | 0,00 |
| 267 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 14 | 728,50 | 26539255,00 | 573,00 | 20874390,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,50 | 5664865,00 | 36430,00 | 0,00 |
| 268 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 11а | 336,40 | 12255052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,40 | 12255052,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бестужевское: | 120,00 | 4152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4152000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | пос. Глубокий, ул Школьная д. 11 | 120,00 | 4152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4152000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | 1710,50 | 59183300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,50 | 59183300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Вельск, ул. Толстого, д. 2 | 412,80 | 14282880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 14282880,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Вельск, ул. Геологов, д. 2 | 69,60 | 2408160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 2408160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Вельск, ул. Революционная, д. 9 | 142,70 | 4937420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 | 4937420,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 21 | 191,00 | 6608600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 6608600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 44 | 140,40 | 4857840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4857840,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Вельск, ул. Важская, д. 34 | 91,90 | 3179740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 3179740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Вельск, ул. Важская, д. 5 | 86,40 | 2989440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 2989440,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Вельск, ул. Климовского, д. 17 | 119,40 | 4131240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 4131240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Вельск, ул. Заводская, д. 23 | 102,70 | 3553420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 3553420,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Вельск, ул. Климовского, д. 19 | 123,10 | 4259260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 4259260,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Вельск, ул. Герцена, д. 12 | 230,50 | 7975300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | 7975300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Верхнетоемское: | 1194,00 | 41312400,00 | 1194,00 | 41312400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 1 | 141,70 | 4902820,00 | 141,70 | 4902820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | с. Верхняя Тойма, ул. Вежливцева, д. 4 | 132,80 | 4594880,00 | 132,80 | 4594880,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 9 | 387,60 | 13410960,00 | 387,60 | 13410960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 11 | 531,90 | 18403740,00 | 531,90 | 18403740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Дмитриевское: | 131,00 | 4532600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 4532600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | д. Алферовская, ул. Лесная, д. 9 | 48,20 | 1667720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 1667720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | д. Алферовская, ул. Захаровская, д. 7 | 42,20 | 1460120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1460120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | д. Алферовская, ул. Лесная, д. 1 | 40,60 | 1404760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 1404760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ерцевское: | 349,90 | 12106540,00 | 349,90 | 12106540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | пос. Ерцево, ул. Бочарова, д. 4 | 349,90 | 12106540,00 | 349,90 | 12106540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | 961,10 | 33254060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,10 | 33254060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 14 | 455,20 | 15749920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 15749920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 34 | 505,90 | 17504140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,90 | 17504140,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каргопольское: | 2695,80 | 93274680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,80 | 93274680,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 4 | 184,50 | 6383700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 6383700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 3 | 129,30 | 4473780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,30 | 4473780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Каргополь, ул. 2 Линия, д. 10 | 80,60 | 2788760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 2788760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 14 | 62,40 | 2159040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 2159040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 7 | 59,10 | 2044860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 | 2044860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 2 | 215,20 | 7445920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,20 | 7445920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 9 | 71,60 | 2477360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 2477360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 12а | 446,10 | 15435060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,10 | 15435060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 39 | 102,70 | 3553420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 3553420,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 11 | 514,30 | 17794780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,30 | 17794780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 45 | 142,20 | 4920120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 4920120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 71 | 197,00 | 6816200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 6816200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Каргополь, ул. Ленина, д. 66 | 286,20 | 9902520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 9902520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Каргополь, ул. Заводская, д. 12 | 163,30 | 5650180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,30 | 5650180,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Каргополь, ул. 1 Линия, д. 13 | 41,30 | 1428980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 1428980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Киземское: | 111,20 | 3847520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 3847520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 1 | 32,20 | 1114120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 1114120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | пос. Кизема, ул. Советская, д. 4 | 23,00 | 795800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 795800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 11 | 56,00 | 1937600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 1937600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | 531,50 | 18389900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,50 | 18389900,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 23 | 358,90 | 12417940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,90 | 12417940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 13 | 172,60 | 5971960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,60 | 5971960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Козьминское: | 1018,70 | 35247020,00 | 1018,70 | 35247020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 6 | 93,10 | 3221260,00 | 93,10 | 3221260,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 8 | 96,40 | 3335440,00 | 96,40 | 3335440,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 5 | 92,30 | 3193580,00 | 92,30 | 3193580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | пос. Гыжег, ул. Гагарина, д. 10 | 173,60 | 6006560,00 | 173,60 | 6006560,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | дер. Забелино, ул. Первомайская, д. 22 | 94,00 | 3252400,00 | 94,00 | 3252400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 26 | 159,10 | 5504860,00 | 159,10 | 5504860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 11 | 92,00 | 3183200,00 | 92,00 | 3183200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | пос. Гыжег, ул. Строительная, д. 1 | 114,20 | 3951320,00 | 114,20 | 3951320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | пос. Гыжег, ул.Гагарина, д. 11 | 104,00 | 3598400,00 | 104,00 | 3598400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | 21770,84 | 753271064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21770,84 | 753271064,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | раб. пос. Коноша, ул. Восточная, д. 14 | 507,90 | 17573340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,90 | 17573340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 9 | 162,90 | 5636340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,90 | 5636340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 11 | 159,60 | 5522160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,60 | 5522160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | раб. пос. Коноша, ул. Олимпийская, д. 13 | 155,60 | 5383760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 5383760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 45 | 517,50 | 17905500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | 17905500,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 100 | 150,00 | 5190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 5190000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 102 | 146,90 | 5082740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,90 | 5082740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 31 | 207,90 | 7193340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 | 7193340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 2а | 337,20 | 11667120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 11667120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 3 | 154,90 | 5359540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 5359540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, дер. 5 | 154,90 | 5359540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 5359540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 7 | 156,80 | 5425280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 5425280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | раб. пос. Коноша, ул. Путейская, д. 9 | 154,30 | 5338780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 5338780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 7 | 730,80 | 25285680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 25285680,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 9 | 735,80 | 25458680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,80 | 25458680,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | раб. пос. Коноша, ул. Спортивная, д. 4 | 481,30 | 16652980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,30 | 16652980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | раб. пос. Коноша, ул. Строителей, д. 3 | 105,60 | 3653760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 3653760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 90 | 139,60 | 4830160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 4830160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 92 | 137,50 | 4757500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 4757500,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 46 | 511,10 | 17684060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,10 | 17684060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 52 | 509,30 | 17621780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,30 | 17621780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | раб. пос. Коноша, ул. Лесная, д. 4 | 387,80 | 13417880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,80 | 13417880,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 36 | 513,70 | 17774020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,70 | 17774020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | раб. пос. Коноша, ул. Ломоносова, д. 5 | 513,20 | 17756720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,20 | 17756720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 79 | 139,10 | 4812860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,10 | 4812860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 88 | 122,20 | 4228120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 4228120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 2 | 231,10 | 7996060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,10 | 7996060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 4 | 473,30 | 16376180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,30 | 16376180,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | раб. пос. Коноша, ул. Солнечная, д. 2 | 733,60 | 25382560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,60 | 25382560,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 25 | 645,10 | 22320460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,10 | 22320460,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 23 | 189,30 | 6549780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,30 | 6549780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, 4 | 527,74 | 18259804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,74 | 18259804,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 31 | 133,00 | 4601800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 4601800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 23 | 117,00 | 4048200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 4048200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 31 | 159,30 | 5511780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 5511780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 33 | 102,50 | 3546500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 3546500,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 35 | 109,90 | 3802540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 3802540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 24 | 148,00 | 5120800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 5120800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 30 | 129,50 | 4480700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 4480700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 32 | 147,90 | 5117340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 5117340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 34 | 117,20 | 4055120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,20 | 4055120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 36 | 129,00 | 4463400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 4463400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 38 | 178,00 | 6158800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 6158800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 40 | 183,40 | 6345640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,40 | 6345640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 41 | 140,00 | 4844000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 4844000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 43 | 113,50 | 3927100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 3927100,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 47 | 89,30 | 3089780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 3089780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 2 | 184,50 | 6383700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 6383700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 4 | 181,90 | 6293740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 6293740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 5 | 147,70 | 5110420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,70 | 5110420,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 9 | 150,20 | 5196920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 5196920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 11 | 183,40 | 6345640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,40 | 6345640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 13 | 174,60 | 6041160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,60 | 6041160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 15 | 138,60 | 4795560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 4795560,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 17 | 139,10 | 4812860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,10 | 4812860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 19 | 143,90 | 4978940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,90 | 4978940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | раб. пос. Коноша, ул. Новая, д. 7 | 144,60 | 5003160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 5003160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 6 | 63,00 | 2179800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 2179800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 8 | 61,80 | 2138280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 2138280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 6 | 166,80 | 5771280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 5771280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 12 | 68,70 | 2377020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 2377020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 7 | 144,00 | 4982400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 4982400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 7 | 78,00 | 2698800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 2698800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 9 | 104,50 | 3615700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 3615700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | пос. Вересово, ул. Культуры, д. 3 | 228,90 | 7919940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,90 | 7919940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, 11 | 171,00 | 5916600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 5916600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 7 | 132,40 | 4581040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,40 | 4581040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 34 | 230,10 | 7961460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,10 | 7961460,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 68 | 100,70 | 3484220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 3484220,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | раб. пос. Коноша, пр.Октябрьский, д. 54 | 581,80 | 20130280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,80 | 20130280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 1 | 81,90 | 2833740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 2833740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 2 | 83,90 | 2902940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 2902940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 3 | 83,40 | 2885640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 2885640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 4 | 82,30 | 2847580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2847580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 5 | 82,60 | 2857960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 2857960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 6 | 83,20 | 2878720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 2878720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 7 | 82,30 | 2847580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2847580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | пос. Вересово, ул. Окуневская, д. 8 | 81,30 | 2812980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 2812980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | пос. Вересово, пер. Торговый, д. 11 | 129,40 | 4477240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,40 | 4477240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | пос. Вересово, ул. Культура, д. 2 | 133,50 | 4619100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 4619100,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, 1а | 86,60 | 2996360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 2996360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 37 | 86,70 | 2999820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 2999820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 6а | 91,00 | 3148600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 3148600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 125 | 126,90 | 4390740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 | 4390740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | раб. пос. Коноша, ул. Агрохимиков, д. 3 | 129,20 | 4470320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 4470320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | раб. пос. Коноша, ул. Совхозная, д. 3а | 146,50 | 5068900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,50 | 5068900,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | пос. Вересово, ул. Сольвычегодская, д. 18 | 92,60 | 3203960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 3203960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | раб. пос. Коноша, ул. Речная, д. 23 | 53,70 | 1858020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 1858020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 1 | 70,50 | 2439300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 2439300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | раб. пос. Коноша, ул. Рабочая, д. 4 | 93,00 | 3217800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 3217800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | раб. пос. Коноша, пр.Октябрьский, д. 123 | 56,10 | 1941060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 1941060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | раб. пос. Коноша, ул. Зеленая, д. 45 | 144,20 | 4989320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 4989320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская д. 5 | 92,40 | 3197040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 3197040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 2 | 727,60 | 25174960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 25174960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 3 | 673,90 | 23316940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,90 | 23316940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 6 | 717,60 | 24828960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,60 | 24828960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | раб. пос. Коноша, ул. Дачная д. 8 | 678,30 | 23469180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,30 | 23469180,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 26 | 269,00 | 9307400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 9307400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коскогорское: | 1209,10 | 41834860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209,10 | 41834860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 3 | 504,60 | 17459160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,60 | 17459160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 5 | 704,50 | 24375700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,50 | 24375700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Октябрьское: | 2983,90 | 103242940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2983,90 | 103242940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 66, литера а | 112,90 | 3906340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 3906340,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 62 | 121,10 | 4190060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 4190060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 64, литера а | 121,60 | 4207360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 4207360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 58 | 120,80 | 4179680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 4179680,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 62, литера а | 119,40 | 4131240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 4131240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | раб. пос. Октябрьский, пер. Железнодорожный, д. 4 | 103,90 | 3594940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 3594940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | раб. пос. Октябрьский, пер. Дальний, д. 1 | 191,10 | 6612060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 6612060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 54 | 130,80 | 4525680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 | 4525680,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 16 | 54,90 | 1899540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 1899540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 29 | 126,70 | 4383820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,70 | 4383820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 12 | 119,30 | 4127780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 4127780,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 35 | 117,20 | 4055120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,20 | 4055120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 36, литера а | 109,20 | 3778320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 3778320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 8 | 115,40 | 3992840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 3992840,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 40 | 121,10 | 4190060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,10 | 4190060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 40 | 116,70 | 4037820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,70 | 4037820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | раб. пос. Октябрьский, ул. Загородная, д. 46 | 137,60 | 4760960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | 4760960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 42 | 124,70 | 4314620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 4314620,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 39 | 150,60 | 5210760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 5210760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 39, литера а | 126,30 | 4369980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 4369980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 38 | 145,00 | 5017000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 5017000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 44 | 112,40 | 3889040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,40 | 3889040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 46 | 161,80 | 5598280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 5598280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | раб. пос. Октябрьский, ул. Спортивная, д. 10 | 123,40 | 4269640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 4269640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | 6701,00 | 240044722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6701,00 | 240044722,00 | 35822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Онега, просп. Гагарина, д. 26 | 93,70 | 3413491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 3413491,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Онега, просп. Кирова, д. 120 | 42,60 | 1551918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 1551918,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 36 | 512,10 | 18655803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,10 | 18655803,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Онега, просп. Ленина, д. 192 | 1249,70 | 45526571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,70 | 45526571,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Онега, просп. Ленина, д. 190 | 1286,00 | 46848980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286,00 | 46848980,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 13а | 415,60 | 15140308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,60 | 15140308,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Онега, ул. Вересового, д. 11, корп. а | 499,10 | 18182213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,10 | 18182213,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Онега, просп. Кирова, д. 126 | 109,90 | 4003657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 4003657,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Онега, ул. Вересового, д. 15 корп. а | 503,30 | 17902381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,30 | 17902381,00 | 35570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Онега, ул. Алексеева, д. 1 | 383,80 | 13279480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,80 | 13279480,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 111 | 281,10 | 9726060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,10 | 9726060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Онега, ул. Подлесная, д. 23 | 453,80 | 15701480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,80 | 15701480,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Онега, ул. Приморская, д. 16 | 604,80 | 20926080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,80 | 20926080,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Онега, ул. Приморская, д. 13 | 265,50 | 9186300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 9186300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пакшеньгское: | 557,30 | 19282580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 19282580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | пос. Шокша, ул. Набережная, д. 1 | 212,10 | 7338660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,10 | 7338660,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | пос. Шокша, ул. Почтовая, д. 1 | 59,00 | 2041400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 2041400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | пос. Шокша, ул. Клубная, д. 5 | 75,60 | 2615760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 2615760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | пос. Шокша, ул. Центральная, д. 18 | 66,30 | 2293980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 2293980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | пос. Шокша, ул. Центральная, д. 20 | 38,70 | 1339020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 1339020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | дер. Кулаково-Подгорье, ул. Центральная, д. 3, корп. а | 105,60 | 3653760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 3653760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Печниковское: | 507,30 | 17552580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 17552580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | дер. Ватамановская, ул. Центральная, д. 5 | 507,30 | 17552580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 17552580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приводинское: | 356,80 | 12345280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 12345280,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | пос. Удимский, ул. Урицкого, д. 29 | 58,60 | 2027560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 2027560,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | пос. Удимский, ул. Комсомольская, д. 61 | 39,70 | 1373620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 1373620,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | пос. Ерга, ул. Западная, д. 1 | 42,20 | 1460120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1460120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | пос. Удимский, ул. Советская, д. 63, корп. а | 151,20 | 5231520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 5231520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | пос. Удимский, ул. Новая, д. 16 | 37,80 | 1307880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 1307880,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | пос. Ерга, ул. Центральная, д. 8 | 27,30 | 944580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 944580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ракульское: | 264,20 | 9141320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 9141320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | пос. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 6 | 264,20 | 9141320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 9141320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | 1018,00 | 35222800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018,00 | 35222800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 24 | 294,60 | 10193160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,60 | 10193160,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | с. Яренск, ул. Маяковского, д. 23 | 723,40 | 25029640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,40 | 25029640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сольвычегодское: | 1135,50 | 39288300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,50 | 39288300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 83 | 44,80 | 1550080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 1550080,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 10 | 73,70 | 2550020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 2550020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 5 | 209,40 | 7245240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,40 | 7245240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | пос. Харитоново, ул. Черемушки, д. 2 | 230,60 | 7978760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,60 | 7978760,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 8 | 18,90 | 653940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 653940,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | пос. Харитоново, ул. Черемушки, д. 12 | 114,50 | 3961700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 3961700,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Сольвычегодск, ул. Дементьева, д. 11 | 121,90 | 4217740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 4217740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Сольвычегодск, ул. Леготина, д. 5 | 321,70 | 11130820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,70 | 11130820,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тавреньгское: | 751,60 | 26005360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,60 | 26005360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | дер. Пономаревская, ул. Профсоюзная, д. 1 | 496,20 | 17168520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,20 | 17168520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | д.Пономаревская, ул.Советская, д. 26 | 255,40 | 8836840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,40 | 8836840,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | 172,00 | 5951200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 5951200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 3 | 86,00 | 2975600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 2975600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 4 | 86,00 | 2975600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 2975600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Федьковское: | 144,00 | 4982400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 4982400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | пос. Авнюгский, ул. Центральная, д. 6 | 72,00 | 2491200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 2491200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | пос. Авнюгский, ул. Октябрьская, д. 13 | 72,00 | 2491200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 2491200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | 3450,20 | 119376920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,20 | 119376920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | с. Холмогоры. ул. Механизаторов, 6 | 150,10 | 5193460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 5193460,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 16 | 148,40 | 5134640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 5134640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 51 | 319,40 | 11051240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 11051240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | с. Холмогоры, ул. Полевая 3 | 108,20 | 3743720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 3743720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | с. Холмогоры, ул. Полевая, 4 | 114,10 | 3947860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,10 | 3947860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | с. Холмогоры, площадь Морозова, д. 7 | 325,50 | 11262300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 11262300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 59а | 394,20 | 13639320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | 13639320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 35 | 191,10 | 6612060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 6612060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 37 | 244,90 | 8473540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,90 | 8473540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 17а | 332,80 | 11514880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,80 | 11514880,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 37 | 381,10 | 13186060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,10 | 13186060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 65а | 740,40 | 25617840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,40 | 25617840,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | 1216,20 | 42080520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1216,20 | 42080520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 16, ф. 1 | 37,30 | 1290580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 1290580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | дер. Бурмасово, д. 16 | 39,20 | 1356320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 1356320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | пос. Черемушский, пер. Ветеранов, д. 3 | 84,10 | 2909860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 2909860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 11 | 84,20 | 2913320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 2913320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | дер. Выставка, ул. Набережная, д. 17 | 43,10 | 1491260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 1491260,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 31 | 39,90 | 1380540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 1380540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 13 | 82,10 | 2840660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 2840660,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 19 | 82,20 | 2844120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 2844120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | пос. Черемушский, ул. Парковая, д. 15 | 90,00 | 3114000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 3114000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 11 | 85,30 | 2951380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 2951380,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 34 | 91,20 | 3155520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 3155520,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | пос. Черемушский, пер. Ветеранов, д. 2 | 110,00 | 3806000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 3806000,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 13 | 85,20 | 2947920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 2947920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | пос. Черемушский, ул. Механизаторов, д. 1 | 95,50 | 3304300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 3304300,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 34, фл. 1 | 37,70 | 1304420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 1304420,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 44, фл. 2 | 19,10 | 660860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 660860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | пос. Черемушский, ул. Станционная, д. 5 | 32,00 | 1107200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | пос. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 18 | 59,70 | 2065620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 2065620,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 44, фл. 3 | 18,40 | 636640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 636640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шангальское: | 416,50 | 14410900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 14410900,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 35 | 416,50 | 14410900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 14410900,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шенкурское: | 138,70 | 4799020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 4799020,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 1 | 59,90 | 2072540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 2072540,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 8 | 78,80 | 2726480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 2726480,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шипицынское: | 1616,90 | 55944740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1616,90 | 55944740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 38 | 136,90 | 4736740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,90 | 4736740,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | дер. Федотовская, ул. Рубцова, д. 16а | 248,00 | 8580800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 8580800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 52 | 139,20 | 4816320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 4816320,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | пос. Шипицыно, ул. Комсомольская, д. 11 | 62,30 | 2155580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2155580,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | пос. Шипицыно, ул. Садовая, д. 16 | 142,40 | 4927040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,40 | 4927040,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | пос. Шипицыно, ул. Западная, д. 19 | 332,20 | 11494120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,20 | 11494120,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | пос. Шипицыно, ул. Кожина, д. 70 | 502,60 | 17389960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,60 | 17389960,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | пос. Нечаиха, д. 13 | 53,30 | 1844180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 1844180,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда | 169,15 | 3397405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,55 | 1929085,00 | 29472,41 | 0,00 |
| Итого по Котлас: | 46,20 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 520000,00 | 11255,41 | 0,00 |
| 56 <*> | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 19 | 46,20 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 520000,00 | 11255,41 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | 45,60 | 1468320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 <*> | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 16а | 45,60 | 1468320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1468320,00 | 32200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ильинское: | 77,35 | 1409085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | 1409085,00 | 18217,00 | 0,00 |
| 88 <*> | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 44 | 77,35 | 1409085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | 1409085,00 | 18217,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 68816,22 | 2563605109,81 | 47322,12 | 1781819080,81 | 37652,99 | 21494,10 | 781786029,00 | 36372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда | 68816,22 | 2563605109,81 | 47322,12 | 1781819080,81 | 37652,99 | 21494,10 | 781786029,00 | 36372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | 27263,52 | 993210033,60 | 27263,52 | 993210033,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 21, к 2 | 23,20 | 845176,00 | 23,20 | 845176,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 1 | 413,80 | 15074734,00 | 413,80 | 15074734,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Архангельск, ул. Кузнечевская, д. 17 | 303,90 | 11071077,00 | 303,90 | 11071077,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 23 | 490,30 | 17861629,00 | 490,30 | 17861629,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, к. 1 | 223,80 | 8153034,00 | 223,80 | 8153034,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 18 | 131,00 | 4772330,00 | 131,00 | 4772330,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 30 | 74,10 | 2699463,00 | 74,10 | 2699463,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Архангельск, проулок Одинадцатый, д. 4 | 89,30 | 3253199,00 | 89,30 | 3253199,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 73 | 487,00 | 17741410,00 | 487,00 | 17741410,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 65, корп. 1 | 55,40 | 2018222,00 | 55,40 | 2018222,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 136 | 88,60 | 3227698,00 | 88,60 | 3227698,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 83 | 479,84 | 17480571,20 | 479,84 | 17480571,20 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18 | 307,72 | 11210239,60 | 307,72 | 11210239,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Архангельск, ул. Таймырская, д. 12 | 218,00 | 7941740,00 | 218,00 | 7941740,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 69, корп. 2 | 200,10 | 7289643,00 | 200,10 | 7289643,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 306,90 | 11180367,00 | 306,90 | 11180367,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 3 | 205,90 | 7500937,00 | 205,90 | 7500937,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 4 | 119,40 | 4349742,00 | 119,40 | 4349742,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 6 | 59,70 | 2174871,00 | 59,70 | 2174871,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 14 | 48,00 | 1748640,00 | 48,00 | 1748640,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Архангельск, ул. Приречная, д. 24 | 94,30 | 3435349,00 | 94,30 | 3435349,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 7 | 217,70 | 7930811,00 | 217,70 | 7930811,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6 | 466,90 | 17009167,00 | 466,90 | 17009167,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8 | 247,00 | 8998210,00 | 247,00 | 8998210,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Архангельск, ул. Сов.Космонавтов, д. 107, корп. 1 | 186,90 | 6808767,00 | 186,90 | 6808767,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 16 | 45,10 | 1642993,00 | 45,10 | 1642993,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 29, корп. 1 | 189,40 | 6899842,00 | 189,40 | 6899842,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 23 | 419,20 | 15271456,00 | 419,20 | 15271456,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 8 | 406,10 | 14794223,00 | 406,10 | 14794223,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 10 | 721,21 | 26273680,30 | 721,21 | 26273680,30 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 15 | 503,70 | 18349791,00 | 503,70 | 18349791,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 200, корп. 1 | 124,60 | 4539178,00 | 124,60 | 4539178,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 20, корп. 1 | 514,30 | 18735949,00 | 514,30 | 18735949,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 3 | 549,90 | 20032857,00 | 549,90 | 20032857,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 17 | 476,82 | 17370552,60 | 476,82 | 17370552,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Архангельск, ул. Бассейная, д. 4 | 338,20 | 12320626,00 | 338,20 | 12320626,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 47 | 815,40 | 29705022,00 | 815,40 | 29705022,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 198 | 241,70 | 8805131,00 | 241,70 | 8805131,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 6 | 409,20 | 14907156,00 | 409,20 | 14907156,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Архангельск, ул. Обводный, д. 39 | 215,17 | 7838643,10 | 215,17 | 7838643,10 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1 | 615,20 | 22411736,00 | 615,20 | 22411736,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 4 | 532,10 | 19384403,00 | 532,10 | 19384403,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 13 | 409,02 | 14900598,60 | 409,02 | 14900598,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 24 | 112,00 | 4080160,00 | 112,00 | 4080160,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 81, корп. 1 | 397,90 | 14495497,00 | 397,90 | 14495497,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Архангельск, ул. Рябова, д. 14 | 51,80 | 1887074,00 | 51,80 | 1887074,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 14, корп. 1 | 248,90 | 9067427,00 | 248,90 | 9067427,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24 | 189,40 | 6899842,00 | 189,40 | 6899842,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 9 | 853,60 | 31096648,00 | 853,60 | 31096648,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 11 | 487,50 | 17759625,00 | 487,50 | 17759625,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, к. 2 | 324,00 | 11803320,00 | 324,00 | 11803320,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 2 | 302,70 | 11027361,00 | 302,70 | 11027361,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7 | 94,20 | 3431706,00 | 94,20 | 3431706,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 1 | 100,10 | 3646643,00 | 100,10 | 3646643,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 100, корп. 1 | 275,20 | 10025536,00 | 275,20 | 10025536,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 56 | 444,51 | 16193499,30 | 444,51 | 16193499,30 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 3 | 119,30 | 4346099,00 | 119,30 | 4346099,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 1 | 74,70 | 2721321,00 | 74,70 | 2721321,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 66 | 114,80 | 4182164,00 | 114,80 | 4182164,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 46 | 41,70 | 1519131,00 | 41,70 | 1519131,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 57 | 476,90 | 17373467,00 | 476,90 | 17373467,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 84 | 496,20 | 18076566,00 | 496,20 | 18076566,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 4 | 457,10 | 16652153,00 | 457,10 | 16652153,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | г. Архангельск, проулок Одинадцатый, д. 3 | 105,50 | 3843365,00 | 105,50 | 3843365,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 10, корп. 1 | 171,40 | 6244102,00 | 171,40 | 6244102,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 2 | 245,96 | 8960322,80 | 245,96 | 8960322,80 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 17 | 438,50 | 15974555,00 | 438,50 | 15974555,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52 | 204,50 | 7449935,00 | 204,50 | 7449935,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 31 | 335,50 | 12222265,00 | 335,50 | 12222265,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 73 | 115,59 | 4210943,70 | 115,59 | 4210943,70 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, к. 1 | 155,40 | 5661222,00 | 155,40 | 5661222,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 5 | 135,50 | 4936265,00 | 135,50 | 4936265,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 25 | 125,90 | 4586537,00 | 125,90 | 4586537,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13 | 479,00 | 17449970,00 | 479,00 | 17449970,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69 | 282,70 | 10298761,00 | 282,70 | 10298761,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 70 | 109,12 | 3975241,60 | 109,12 | 3975241,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 74, корп. 1 | 523,95 | 19087498,50 | 523,95 | 19087498,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 16 | 396,10 | 14429923,00 | 396,10 | 14429923,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 10 | 163,27 | 5947926,10 | 163,27 | 5947926,10 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 34 | 618,30 | 22524669,00 | 618,30 | 22524669,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 19 | 330,30 | 12032829,00 | 330,30 | 12032829,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56 | 114,80 | 4182164,00 | 114,80 | 4182164,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 148 | 416,04 | 15156337,20 | 416,04 | 15156337,20 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 83 | 326,90 | 11908967,00 | 326,90 | 11908967,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 314, корп. 1 | 355,32 | 12944307,60 | 355,32 | 12944307,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 3 | 144,00 | 5245920,00 | 144,00 | 5245920,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 20 | 408,80 | 14892584,00 | 408,80 | 14892584,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 12, корп. 1 | 383,70 | 13978191,00 | 383,70 | 13978191,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6 | 465,70 | 16965451,00 | 465,70 | 16965451,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1 | 682,18 | 24851817,40 | 682,18 | 24851817,40 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 8 | 302,00 | 11001860,00 | 302,00 | 11001860,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | 17428,90 | 692809076,21 | 17428,90 | 692809076,21 | 39750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 33а | 690,10 | 28104029,72 | 690,10 | 28104029,72 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6 | 302,10 | 12303753,25 | 302,10 | 12303753,25 | 40727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 29 | 553,70 | 22799141,90 | 553,70 | 22799141,90 | 41175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 19 | 313,70 | 12775299,41 | 313,70 | 12775299,41 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 36/15 | 528,10 | 21506648,45 | 528,10 | 21506648,45 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 42/18 | 548,10 | 22321139,97 | 548,10 | 22321139,97 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 259,70 | 10576172,32 | 259,70 | 10576172,32 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 28/20 | 387,40 | 15776700,64 | 387,40 | 15776700,64 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 33 | 779,60 | 31748449,79 | 779,60 | 31748449,79 | 40724,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 36/19 | 182,70 | 7440379,99 | 182,70 | 7440379,99 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 26/20 | 606,60 | 24706104,39 | 606,60 | 24706104,39 | 40728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 20 | 423,50 | 17471893,60 | 423,50 | 17471893,60 | 41255,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 3 | 384,00 | 14617416,43 | 384,00 | 14617416,43 | 38066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 9а | 384,10 | 15642309,54 | 384,10 | 15642309,54 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 4Б | 730,80 | 30332698,53 | 730,80 | 30332698,53 | 41506,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 12 | 572,00 | 23484277,57 | 572,00 | 23484277,57 | 41056,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 25 | 903,50 | 36773610,76 | 903,50 | 36773610,76 | 40701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 38 | 932,50 | 37976096,34 | 932,50 | 37976096,34 | 40725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 14 | 638,20 | 25990424,24 | 638,20 | 25990424,24 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24 | 527,10 | 21465923,87 | 527,10 | 21465923,87 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 38/7 | 457,20 | 18619276,03 | 457,20 | 18619276,03 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 7 | 264,60 | 10859037,51 | 264,60 | 10859037,51 | 41039,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 25 | 558,50 | 22744675,55 | 558,50 | 22744675,55 | 40724,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 31 | 339,40 | 12773616,25 | 339,40 | 12773616,25 | 37635,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 35 | 652,60 | 24514701,45 | 652,60 | 24514701,45 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 37/1 | 536,20 | 20142174,25 | 536,20 | 20142174,25 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 27/33 | 932,70 | 35036564,57 | 932,70 | 35036564,57 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 35 | 150,10 | 5638456,46 | 150,10 | 5638456,46 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 36 | 205,50 | 7719538,99 | 205,50 | 7719538,99 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 45 | 670,40 | 25183352,51 | 670,40 | 25183352,51 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 10а | 369,00 | 13807124,92 | 369,00 | 13807124,92 | 37417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 38 | 753,90 | 28320115,64 | 753,90 | 28320115,64 | 37564,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 4а | 475,00 | 17823359,99 | 475,00 | 17823359,99 | 37522,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 9 | 283,80 | 10837293,05 | 283,80 | 10837293,05 | 38186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11 | 132,50 | 4977318,33 | 132,50 | 4977318,33 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Вельское: | 998,80 | 36386284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,80 | 36386284,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 46 | 103,50 | 3770505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 3770505,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | г. Вельск, ул. Тюленина, д. 10 | 148,80 | 5420784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 5420784,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | г. Вельск, ул. Важская, д. 37 | 88,30 | 3216769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 3216769,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | г. Вельск, пер. Промышленный, д. 3 | 286,30 | 10429909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,30 | 10429909,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | г. Вельск, пер. Промышленный, д. 5 | 371,90 | 13548317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,90 | 13548317,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Верхнетоемское: | 1101,00 | 40109430,00 | 1101,00 | 40109430,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 9 | 526,00 | 19162180,00 | 526,00 | 19162180,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | с. Верхняя Тойма, ул. Угрюмова, д. 12 | 247,00 | 8998210,00 | 247,00 | 8998210,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 4 | 328,00 | 11949040,00 | 328,00 | 11949040,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Емецкое: | 1435,70 | 52302551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435,70 | 52302551,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | с. Емецк, ул Рехачева, д. 8 | 74,40 | 2710392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 2710392,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 2 | 148,80 | 5420784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 5420784,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | с. Емецк, ул. Комсомольская. д. 9 | 234,30 | 8535549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,30 | 8535549,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | с. Емецк, ул. Рехачева, д. 9 | 116,10 | 4229523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 4229523,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | с. Емецк, ул. 1 Мая, д. 21 | 262,90 | 9577447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,90 | 9577447,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | д. Мыза (Емецкий с/с), д. 9, кор. б | 41,40 | 1508202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 1508202,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | с. Емецк. ул. Жолобова, д. 18 | 557,80 | 20320654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,80 | 20320654,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ерцевское: | 471,50 | 17176745,00 | 471,50 | 17176745,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | пос. Ерцево, ул. Бочарова, д. 3 | 471,50 | 17176745,00 | 471,50 | 17176745,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кодинское: | 486,70 | 17730481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,70 | 17730481,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 17 | 147,00 | 5355210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 5355210,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | пос. Кодино, ул. Рачевская, д. 6 | 36,90 | 1344267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 1344267,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 3 | 150,40 | 5479072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 5479072,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | пос. Кодино, ул. Рачевская, д. 14 | 34,70 | 1264121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 1264121,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | пос. Кодино, ул. Леспромхозовская, д. 1 | 59,80 | 2178514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 2178514,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | пос. Мудьюга, ул. Гагарина, д. 2 | 57,90 | 2109297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 2109297,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | 10190,80 | 371250844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10190,80 | 371250844,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 16 | 270,20 | 9843386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,20 | 9843386,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 30 | 271,40 | 9887102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 9887102,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | пос. Вересово, ул. Бовы, д. 32 | 284,00 | 10346120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 10346120,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | раб. пос. Коноша, ул. Заводская, д. 13 | 520,10 | 18947243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,10 | 18947243,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | раб. пос. Коноша, ул. Заводская, д. 34 | 328,10 | 11952683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 11952683,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 8 | 515,90 | 18794237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,90 | 18794237,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 9 | 154,70 | 5635721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 5635721,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 12а | 517,50 | 18852525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | 18852525,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 14 | 516,10 | 18801523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,10 | 18801523,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 14а | 496,90 | 18102067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,90 | 18102067,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 16 | 504,70 | 18386221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,70 | 18386221,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 29 | 597,90 | 21781497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,90 | 21781497,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 95 | 228,10 | 8309683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 8309683,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 5 | 734,50 | 26757835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 26757835,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 6 | 733,10 | 26706833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 | 26706833,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | раб. пос. Коноша, ул. Космонавтов, д. 7 | 730,50 | 26612115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 26612115,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 42 | 373,50 | 13606605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 13606605,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | раб. пос. Коноша, ул. Коллективизации, д. 46 | 186,80 | 6805124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,80 | 6805124,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 2 | 481,10 | 17526473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,10 | 17526473,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 5 | 508,70 | 18531941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,70 | 18531941,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | раб. пос. Коноша, ул. Ломоносова, д. 3 | 504,50 | 18378935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,50 | 18378935,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 12 | 732,50 | 26684975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,50 | 26684975,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Малошуйское: | 481,60 | 17544688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 17544688,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 12 | 368,60 | 13428098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,60 | 13428098,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | раб. пос. Малошуйка, ул. Труда, д. 5 | 113,00 | 4116590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 4116590,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Няндомское: | 298,20 | 10863426,00 | 298,20 | 10863426,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Няндома, ул. И.Севастьянова, д. 18 | 298,20 | 10863426,00 | 298,20 | 10863426,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Онежское: | 1476,70 | 53796181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,70 | 53796181,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Онега, ул. Дружбы, д. 42а | 502,70 | 18313361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,70 | 18313361,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 71 | 25,90 | 943537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 943537,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Онега, ул. Коминтерна, д. 34а | 79,60 | 2899828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 2899828,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Онега, ул. Козлова, д. 48 | 714,50 | 26029235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,50 | 26029235,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | г. Онега, пер. Квартальный, д. 8 | 69,60 | 2535528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 2535528,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | г. Онега, ул. Дорожная, д. 18 | 84,40 | 3074692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 3074692,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оксовское: | 109,10 | 3774860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 3774860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | пос. Оксовский, ул. Линейная, д. 11 | 78,40 | 2712640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 2712640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | пос. Оксовский, ул. Строительная, д. 33 | 30,70 | 1062220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 1062220,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Плесецкое: | 570,70 | 19746220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,70 | 19746220,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | пос. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 2 | 223,20 | 7722720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,20 | 7722720,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 43 | 148,40 | 5134640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 5134640,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | пос. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 26 | 91,10 | 3152060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 3152060,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | пос. Плесецк, ул. Западная, д. 10 | 108,00 | 3736800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 3736800,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Покровское: | 560,50 | 20419015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,50 | 20419015,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | пос. Покровское, ул. Усачева, д. 30 | 494,40 | 18010992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,40 | 18010992,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | пос. Маложма, д. 30 | 66,10 | 2408023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | 2408023,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ракульское: | 118,50 | 4316955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 4316955,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | пос. Брин-Наволок, ул. Набережная, д. 53, литера А | 118,50 | 4316955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 4316955,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сафроновское: | 759,00 | 27650370,00 | 759,00 | 27650370,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | село Яренск, ул. Маяковского, д. 21 | 515,70 | 18786951,00 | 515,70 | 18786951,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | пос. Запань Яреньга, ул. Центральная, д. 50 | 243,30 | 8863419,00 | 243,30 | 8863419,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сефтренское: | 37,50 | 1366125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 1366125,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | п. Зеленник, ул. Комсомольская, д. 17 | 37,50 | 1366125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 1366125,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Урдомское: | 151,50 | 5519145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 5519145,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | раб. пос. Урдома, ул. Комарова, д. 9 | 45,50 | 1657565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 1657565,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | пос. Тыва, ул. Новая, д. 7 | 106,00 | 3861580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 3861580,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | 2215,00 | 80692450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,00 | 80692450,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | с. Холмогоры, ул. Шубина, 21 | 578,30 | 21067469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,30 | 21067469,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 58 | 311,40 | 11344302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,40 | 11344302,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 35 | 133,10 | 4848833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 4848833,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 8 | 362,70 | 13213161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | 13213161,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | с. Холмогоры, ул. Шубина, 20 | 356,50 | 12987295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,50 | 12987295,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | с. Холмогоры, ул. Жернакова, 7 | 473,00 | 17231390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 17231390,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Черемушское: | 1011,00 | 36830730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011,00 | 36830730,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 18 кор., фл. 1 | 31,00 | 1129330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1129330,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 3 | 83,60 | 3045548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 3045548,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 22 | 283,10 | 10313333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 10313333,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | пос. Черемушский, ул. Комсомольская, д. 7 | 57,30 | 2087439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 2087439,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | пос. Черемушский, ул. Комсомольская, д. 8 | 81,30 | 2961759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 2961759,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 42 | 92,50 | 3369775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 3369775,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 30 фл. 1 | 52,00 | 1894360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 1894360,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | дер. Борки, ул. Молодежная, д. 4 | 330,20 | 12029186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,20 | 12029186,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шалакушское: | 1580,00 | 57559400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1580,00 | 57559400,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | пос. Шалакуша, ул. Лесопильщиков, д. 4 | 584,40 | 21289692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,40 | 21289692,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | пос. Шалакуша, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 480,90 | 17519187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,90 | 17519187,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | пос. Шалакуша, ул. Заводская, дер. 19 | 514,70 | 18750521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,70 | 18750521,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шилегское: | 70,00 | 2550100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2550100,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 9 | 70,00 | 2550100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2550100,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 66442,22 | 2442177979,17 | 56342,42 | 2074242265,17 | 36814,93 | 10099,80 | 367935714,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, с финансовой поддержкой Фонда | 66442,22 | 2442177979,17 | 56342,42 | 2074242265,17 | 36814,93 | 10099,80 | 367935714,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | 37433,48 | 1363701676,40 | 37433,48 | 1363701676,40 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 26 | 1202,10 | 43792503,00 | 1202,10 | 43792503,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 78 | 222,00 | 8087460,00 | 222,00 | 8087460,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | г. Архангельск, ул. Чапаева, д. 5 | 717,80 | 26149454,00 | 717,80 | 26149454,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 39, корп. 2 | 433,05 | 15776011,50 | 433,05 | 15776011,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 93 | 517,95 | 18868918,50 | 517,95 | 18868918,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 2 | 527,57 | 19219375,10 | 527,57 | 19219375,10 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 11 | 320,50 | 11675815,00 | 320,50 | 11675815,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 90, корп. 1 | 357,10 | 13009153,00 | 357,10 | 13009153,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20 | 607,45 | 22129403,50 | 607,45 | 22129403,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | г. Архангельск, ул. Суханова, д. 2 | 442,23 | 16110438,90 | 442,23 | 16110438,90 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 36 | 503,50 | 18342505,00 | 503,50 | 18342505,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 58 | 396,74 | 14453238,20 | 396,74 | 14453238,20 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 36 | 500,50 | 18233215,00 | 500,50 | 18233215,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15 | 86,10 | 3136623,00 | 86,10 | 3136623,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 16 | 521,40 | 18994602,00 | 521,40 | 18994602,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 22 | 46,50 | 1693995,00 | 46,50 | 1693995,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 172, корп. 2 | 203,65 | 7418969,50 | 203,65 | 7418969,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 11 | 332,21 | 12102410,30 | 332,21 | 12102410,30 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 15 | 505,43 | 18412814,90 | 505,43 | 18412814,90 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 9 | 197,00 | 7176710,00 | 197,00 | 7176710,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | г. Архангельск, ул. Траловая, д. 14 | 244,30 | 8899849,00 | 244,30 | 8899849,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 7 | 374,50 | 13643035,00 | 374,50 | 13643035,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18, корп. 1 | 234,10 | 8528263,00 | 234,10 | 8528263,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 6 | 517,10 | 18837953,00 | 517,10 | 18837953,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194, корп. 2 | 489,60 | 17836128,00 | 489,60 | 17836128,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 19 | 577,20 | 21027396,00 | 577,20 | 21027396,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 98 | 490,21 | 17858350,30 | 490,21 | 17858350,30 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 26 | 326,20 | 11883466,00 | 326,20 | 11883466,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 7 | 444,00 | 16174920,00 | 444,00 | 16174920,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 10 | 304,20 | 11082006,00 | 304,20 | 11082006,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 8 | 228,20 | 8313326,00 | 228,20 | 8313326,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 14 | 409,47 | 14916992,10 | 409,47 | 14916992,10 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 41 | 331,92 | 12091845,60 | 331,92 | 12091845,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 6 | 395,10 | 14393493,00 | 395,10 | 14393493,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 8 | 416,95 | 15189488,50 | 416,95 | 15189488,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | г. Архангельск, просп Новгородский, д. 103 | 504,50 | 18378935,00 | 504,50 | 18378935,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2 | 439,80 | 16021914,00 | 439,80 | 16021914,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 6 | 454,00 | 16539220,00 | 454,00 | 16539220,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 2 | 693,50 | 25264205,00 | 693,50 | 25264205,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 3 | 501,20 | 18258716,00 | 501,20 | 18258716,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 31, корп. 1 | 488,04 | 17779297,20 | 488,04 | 17779297,20 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 34 | 155,40 | 5661222,00 | 155,40 | 5661222,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35 | 480,90 | 17519187,00 | 480,90 | 17519187,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | посп. Ломоносова, д. 279 | 874,90 | 31872607,00 | 874,90 | 31872607,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 139 | 300,40 | 10943572,00 | 300,40 | 10943572,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 19 | 193,30 | 7041919,00 | 193,30 | 7041919,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 21 | 518,20 | 18878026,00 | 518,20 | 18878026,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 54 | 760,00 | 27686800,00 | 760,00 | 27686800,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 3 | 645,30 | 23508279,00 | 645,30 | 23508279,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 17, корп. 2 | 462,50 | 16848875,00 | 462,50 | 16848875,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 22 | 776,40 | 28284252,00 | 776,40 | 28284252,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | г. Архангельск, ул. Бадигина, д. 4 | 528,70 | 19260541,00 | 528,70 | 19260541,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 65, корп. 1 | 185,50 | 6757765,00 | 185,50 | 6757765,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 35 | 473,10 | 17235033,00 | 473,10 | 17235033,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 19 | 255,90 | 9322437,00 | 255,90 | 9322437,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 35 | 232,06 | 8453945,80 | 232,06 | 8453945,80 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 5, корп. 1 | 99,40 | 3621142,00 | 99,40 | 3621142,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 78 | 559,24 | 20373113,20 | 559,24 | 20373113,20 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 18 | 357,70 | 13031011,00 | 357,70 | 13031011,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 20 | 456,80 | 16641224,00 | 456,80 | 16641224,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 6 | 607,55 | 22133046,50 | 607,55 | 22133046,50 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | г. Архангельск, ул. Водников, д. 4 | 528,10 | 19238683,00 | 528,10 | 19238683,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | г. Архангельск, росп. Новгородский, д. 98, корп. 3 | 220,20 | 8021886,00 | 220,20 | 8021886,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7, корп. 3 | 747,70 | 27238711,00 | 747,70 | 27238711,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 13, корп. 1 | 117,40 | 4276882,00 | 117,40 | 4276882,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 49, корп. 2 | 668,80 | 24364384,00 | 668,80 | 24364384,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 7 | 626,60 | 22827038,00 | 626,60 | 22827038,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | г. Архангельск, росп. Ленинградский, д. 28 | 533,70 | 19442691,00 | 533,70 | 19442691,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 37 | 295,92 | 10780365,60 | 295,92 | 10780365,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 2 | 562,60 | 20495518,00 | 562,60 | 20495518,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | г. Архангельск, ул. Красных Маршалов, д. 3 | 564,00 | 20546520,00 | 564,00 | 20546520,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | г. Архангельск, росп. Ломоносова, д. 107 | 395,50 | 14408065,00 | 395,50 | 14408065,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 14 | 597,73 | 21775303,90 | 597,73 | 21775303,90 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 33 | 584,50 | 21293335,00 | 584,50 | 21293335,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 76 | 506,50 | 18451795,00 | 506,50 | 18451795,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 5 | 549,30 | 20010999,00 | 549,30 | 20010999,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 11, корп. 1 | 363,70 | 13249591,00 | 363,70 | 13249591,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1 | 446,60 | 16269638,00 | 446,60 | 16269638,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 52, корп. 1 | 265,70 | 9679451,00 | 265,70 | 9679451,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 7 | 201,10 | 7326073,00 | 201,10 | 7326073,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 51, корп. 1 | 695,50 | 25337065,00 | 695,50 | 25337065,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 24 | 572,50 | 20856175,00 | 572,50 | 20856175,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 11 | 422,92 | 15406975,60 | 422,92 | 15406975,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 85 | 538,79 | 19628119,70 | 538,79 | 19628119,70 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северодвинск: | 18908,94 | 710540588,77 | 18908,94 | 710540588,77 | 37576,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 13 | 305,60 | 11479762,12 | 305,60 | 11479762,12 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 10 | 299,50 | 11250617,66 | 299,50 | 11250617,66 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 17 | 446,60 | 16776039,72 | 446,60 | 16776039,72 | 37563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 21/16 | 337,80 | 12689344,39 | 337,80 | 12689344,39 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 29а | 303,80 | 11482268,12 | 303,80 | 11482268,12 | 37795,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Заречная, д. 17 | 38,20 | 1434970,27 | 38,20 | 1434970,27 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67 | 116,20 | 4365014,26 | 116,20 | 4365014,26 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | с. Ненокса, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 67а | 233,60 | 8775106,13 | 233,60 | 8775106,13 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19 | 451,40 | 16741671,19 | 451,40 | 16741671,19 | 37088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9 | 261,80 | 9834429,72 | 261,80 | 9834429,72 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 56 | 244,50 | 9202602,19 | 244,50 | 9202602,19 | 37638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 46 | 488,80 | 18361609,05 | 488,80 | 18361609,05 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 24/23 | 888,20 | 33364823,44 | 888,20 | 33364823,44 | 37564,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 6 | 689,50 | 25927048,44 | 689,50 | 25927048,44 | 37602,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 12 | 977,40 | 36715591,70 | 977,40 | 36715591,70 | 37564,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 19 | 465,80 | 17497621,72 | 465,80 | 17497621,72 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 30 | 812,50 | 30738693,77 | 812,50 | 30738693,77 | 37832,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 36 | 944,00 | 35461045,30 | 944,00 | 35461045,30 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 42 | 358,70 | 13555914,99 | 358,70 | 13555914,99 | 37791,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 39 | 884,00 | 33205576,77 | 884,00 | 33205576,77 | 37562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 46 | 434,40 | 16324558,79 | 434,40 | 16324558,79 | 37579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 48 | 781,80 | 29368056,37 | 781,80 | 29368056,37 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 27 | 499,50 | 18763550,98 | 499,50 | 18763550,98 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 36 | 986,10 | 37042063,90 | 986,10 | 37042063,90 | 37564,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 13 | 486,30 | 18267697,38 | 486,30 | 18267697,38 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 41б | 456,00 | 17129487,99 | 456,00 | 17129487,99 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8 | 342,20 | 12855309,72 | 342,20 | 12855309,72 | 37566,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 43 | 877,70 | 32969373,24 | 877,70 | 32969373,24 | 37563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11 | 622,90 | 23399030,85 | 622,90 | 23399030,85 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 13 | 604,00 | 22696660,91 | 604,00 | 22696660,91 | 37577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | г. Северодвинск, ул. Водогон, д. 9 | 94,90 | 3564886,86 | 94,90 | 3564886,86 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 7 | 342,20 | 12854628,92 | 342,20 | 12854628,92 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 9 | 486,70 | 18282723,25 | 486,70 | 18282723,25 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 20 | 327,00 | 12307020,12 | 327,00 | 12307020,12 | 37636,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 38 | 387,90 | 14571334,19 | 387,90 | 14571334,19 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 12 | 796,00 | 29901474,64 | 796,00 | 29901474,64 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 29б | 256,30 | 9627824,06 | 256,30 | 9627824,06 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 9 | 417,20 | 15671978,92 | 417,20 | 15671978,92 | 37564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 10 | 161,94 | 6083176,73 | 161,94 | 6083176,73 | 37564,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | 8207,60 | 299002868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8207,60 | 299002868,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 15 | 500,60 | 18236858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,60 | 18236858,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 20 | 708,60 | 25814298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,60 | 25814298,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 25 | 728,50 | 26539255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,50 | 26539255,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 33 | 476,20 | 17347966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 17347966,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 38 | 525,20 | 19133036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,20 | 19133036,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 40 | 518,20 | 18878026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,20 | 18878026,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 44 | 521,80 | 19009174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,80 | 19009174,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 48 | 513,10 | 18692233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,10 | 18692233,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 49 | 323,40 | 11781462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,40 | 11781462,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 51 | 320,10 | 11661243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,10 | 11661243,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874 | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 63 | 512,40 | 18666732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,40 | 18666732,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | раб. пос. Коноша, пр. Октябрьский, д. 31 | 524,90 | 19122107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,90 | 19122107,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 40 | 170,80 | 6222244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 6222244,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | раб. пос. Коноша, ул. Пионерская, д. 53 | 418,50 | 15245955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | 15245955,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 8 | 98,20 | 3577426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3577426,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | раб. пос. Коноша, пер. Почтовый, д. 6 | 104,80 | 3817864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 3817864,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 27 | 151,90 | 5533717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,90 | 5533717,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | раб. пос. Коноша, ул. Садовая, д. 29 | 148,60 | 5413498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | 5413498,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 23 | 323,70 | 11792391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,70 | 11792391,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | раб. пос. Коноша, ул. Советская, д. 130 | 525,30 | 19136679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,30 | 19136679,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | раб. пос. Коноша, ул. Театральная, д. 50 | 92,80 | 3380704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 3380704,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Холмогорское: | 1892,20 | 68932846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,20 | 68932846,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 1 | 481,10 | 17526473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,10 | 17526473,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 4 | 320,60 | 11679458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,60 | 11679458,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 6 | 78,70 | 2867041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 | 2867041,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | дер. Анашкино, д. 48 | 503,40 | 18338862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,40 | 18338862,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | дер. Белая Гора, д. 12 | 124,90 | 4550107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,90 | 4550107,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | д. Ильино, 18 | 383,50 | 13970905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,50 | 13970905,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | 11869,76 | 432415356,80 | 8408,16 | 306309268,80 | 36430,00 | 3461,60 | 126106088,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, с финансовой поддержкой Фонда | 11869,76 | 432415356,80 | 8408,16 | 306309268,80 | 36430,00 | 3461,60 | 126106088,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Архангельск: | 8408,16 | 306309268,80 | 8408,16 | 306309268,80 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 2 | 743,10 | 27071133,00 | 743,10 | 27071133,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 15, корп. 3 | 534,00 | 19453620,00 | 534,00 | 19453620,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 47 | 716,06 | 26086065,80 | 716,06 | 26086065,80 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | г. Архангельск, ул. Красной Звезды, д. 7 | 469,50 | 17103885,00 | 469,50 | 17103885,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 7, корп. 3 | 623,50 | 22714105,00 | 623,50 | 22714105,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 89 | 304,10 | 11078363,00 | 304,10 | 11078363,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 3 | 468,32 | 17060897,60 | 468,32 | 17060897,60 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 26 | 481,80 | 17551974,00 | 481,80 | 17551974,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 13 | 588,90 | 21453627,00 | 588,90 | 21453627,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 113 | 178,80 | 6513684,00 | 178,80 | 6513684,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4, корп. 1 | 355,70 | 12958151,00 | 355,70 | 12958151,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 57 | 523,60 | 19074748,00 | 523,60 | 19074748,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 41 | 124,20 | 4524606,00 | 124,20 | 4524606,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 12 | 543,60 | 19803348,00 | 543,60 | 19803348,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 8 | 553,60 | 20167648,00 | 553,60 | 20167648,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6, корп. 4 | 219,20 | 7985456,00 | 219,20 | 7985456,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 | 509,90 | 18575657,00 | 509,90 | 18575657,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 470,28 | 17132300,40 | 470,28 | 17132300,40 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Коношское: | 3461,60 | 126106088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3461,60 | 126106088,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | раб. пос. Коноша, ул. Солнечная, д. 5 | 679,20 | 24743256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,20 | 24743256,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | пос. Вересово, ул. Станционная, д. 10 | 67,00 | 2440810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 2440810,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 6 | 503,70 | 18349791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,70 | 18349791,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 8а | 339,80 | 12378914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,80 | 12378914,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | раб. пос. Коноша, ул. Труда, д. 13 | 506,50 | 18451795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,50 | 18451795,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | раб. пос. Коноша, ул. Красные Зори, д. 40 | 145,40 | 5296922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 5296922,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | раб. пос. Коноша, ул. Южная, д. 29 | 154,10 | 5613863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,10 | 5613863,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | раб. пос. Коноша, ул. Энгельса, д. 1а | 531,00 | 19344330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 19344330,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | раб. пос. Коноша, ул. Совхозная, д. 4 | 534,90 | 19486407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,90 | 19486407,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 3

к адресной программе Архангельской области

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения адресной программы Архангельской области

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

на 2013 - 2017 годы

(в ред. постановления Правительства Архангельской области

от 08.07.2014 N 266-пп)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
|  |  | год | год | год | год | год |  | год | год | год | год | год |  | год | год | год | год | год |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе: | 1909,30 | 58 498,64 | 61 147,03 | 68816,22 | 78311,98 | 268683,17 | 41 | 1395 | 1444 | 1724 | 1848 | 6452 | 111 | 3491 | 3388 | 3920 | 4493 | 15403 |
| 1 | "Город Архангельск" | 0,00 | 13022,68 | 0,00 | 27263,52 | 45841,64 | 86127,84 | 0 | 316 | 0 | 698 | 1080 | 2094 | 0 | 845 | 0 | 1669 | 2676 | 5190 |
| 2 | "Город Новодвинск" | 0,00 | 2496,30 | 3589,89 | 0,00 | 0,00 | 6086,19 | 0 | 43 | 76 | 0 | 0 | 119 | 0 | 135 | 194 | 0 | 0 | 329 |
| 3 | "Котлас" | 0,00 | 465,30 | 737,70 | 0,00 | 0,00 | 1203,00 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | "Северодвинск" | 0,00 | 6867,10 | 3659,50 | 17428,90 | 18908,94 | 46864,44 | 0 | 172 | 77 | 484 | 480 | 1213 | 0 | 488 | 223 | 1034 | 1108 | 2853 |
| 5 | "Бестужевское" | 227,90 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,90 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | "Вельское" | 0,00 | 1111,80 | 1710,50 | 998,80 | 0,00 | 3821,10 | 0 | 28 | 56 | 42 | 0 | 126 | 0 | 69 | 108 | 71 | 0 | 248 |
| 7 | "Верхнетоемское" | 0,00 | 0,00 | 1194,00 | 1101,00 | 0,00 | 2295,00 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 62 | 42 | 0 | 104 |
| 8 | "Дмитриевское" | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | "Емецкое" | 0,00 | 765,50 | 961,10 | 1435,70 | 0,00 | 3162,30 | 0 | 24 | 20 | 41 | 0 | 85 | 0 | 42 | 45 | 73 | 0 | 160 |
| 10 | "Ерцевское" | 0,00 | 0,00 | 349,90 | 471,50 | 0,00 | 821,40 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 40 |
| 11 | "Ильинское" | 82,80 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | "Каменское" | 0,00 | 1204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204,60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | "Каргопольское" | 0,00 | 2316,60 | 2695,80 | 0,00 | 0,00 | 5012,40 | 0 | 52 | 66 | 0 | 0 | 118 | 0 | 136 | 146 | 0 | 0 | 282 |
| 14 | "Киземское" | 0,00 | 806,20 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 917,40 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 15 | "Кодинское" | 0,00 | 399,10 | 531,50 | 486,70 | 0,00 | 1417,30 | 0 | 13 | 10 | 9 | 0 | 32 | 0 | 23 | 18 | 16 | 0 | 57 |
| 16 | "Козьминское" | 0,00 | 1067,60 | 1018,70 | 0,00 | 0,00 | 2086,30 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 95 |
| 17 | "Коношское" | 0,00 | 5671,00 | 21770,84 | 10190,80 | 11669,20 | 49301,84 | 0 | 134 | 481 | 205 | 244 | 1064 | 0 | 328 | 1168 | 506 | 584 | 2586 |
| 18 | "Коскогорское" | 0,00 | 0,00 | 1209,10 | 0,00 | 0,00 | 1209,10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | "Кулойское" | 0,00 | 1309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309,10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 20 | "Лисестровское" | 0,00 | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | "Лявленское" | 0,00 | 519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | "Малодорское" | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 23 | "Малошуйское" | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 481,60 | 0,00 | 862,60 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 45 |
| 24 | "Матигорское" | 0,00 | 571,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 25 | "Мезенское" | 0,00 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 26 | "Няндомское" | 0,00 | 663,51 | 0,00 | 298,20 | 0,00 | 961,71 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 53 |
| 27 | "Оксовское" | 0,00 | 555,60 | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 664,70 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 28 | "Октябрьское" | 0,00 | 857,00 | 2983,90 | 0,00 | 0,00 | 3840,90 | 0 | 27 | 69 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 | 173 | 0 | 0 | 233 |
| 29 | "Онежское" | 0,00 | 3552,70 | 6701,00 | 1476,70 | 0,00 | 11730,40 | 0 | 99 | 176 | 31 | 0 | 306 | 0 | 230 | 424 | 98 | 0 | 752 |
| 30 | "Пакшеньгское" | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 31 | "Печниковское" | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 32 | "Плесецкое" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 570,70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 33 | "Плосское" | 0,00 | 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 34 | "Покровское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 35 | "Приводинское" | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | "Приморское" | 0,00 | 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | "Ракульское" | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 118,50 | 0,00 | 382,70 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 38 | "Ростовско-Минское" | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | "Савинское" | 1521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521,20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 40 | "Сафроновское" | 0,00 | 810,60 | 1018,00 | 759,00 | 0,00 | 2587,60 | 0 | 14 | 20 | 20 | 0 | 54 | 0 | 43 | 49 | 36 | 0 | 128 |
| 41 | "Североонежское" | 0,00 | 1297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297,90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 42 | "Сефтренское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | "Сольвычегодское" | 0,00 | 0,00 | 1135,50 | 0,00 | 0,00 | 1135,50 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 44 | "Сосновское" | 0,00 | 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | "Тавреньгское" | 0,00 | 0,00 | 751,60 | 0,00 | 0,00 | 751,60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 46 | "Талажское" | 0,00 | 879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 47 | "Уемское" | 0,00 | 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 48 | "Урдомское" | 0,00 | 590,70 | 172,00 | 151,50 | 0,00 | 914,20 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 26 | 0 | 46 | 15 | 5 | 0 | 66 |
| 49 | "Федьковское" | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | "Холмогорское" | 0,00 | 231,20 | 3450,20 | 2215,00 | 1892,20 | 7788,60 | 0 | 6 | 89 | 48 | 44 | 187 | 0 | 15 | 221 | 113 | 125 | 474 |
| 51 | "Черевковское" | 0,00 | 1915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915,90 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 52 | "Черемушское" | 0,00 | 682,60 | 1216,20 | 1011,00 | 0,00 | 2909,80 | 0 | 20 | 35 | 23 | 0 | 78 | 0 | 48 | 79 | 36 | 0 | 163 |
| 53 | "Шалакушское" | 0,00 | 1377,50 | 0,00 | 1580,00 | 0,00 | 2957,50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | 76 | 0 | 137 |
| 54 | "Шангальское" | 0,00 | 1930,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 2346,50 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 61 | 0 | 133 | 16 | 0 | 0 | 149 |
| 55 | "Шенкурское" | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | "Шилегское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 57 | "Шипицынское" | 0,00 | 0,00 | 1616,90 | 0,00 | 0,00 | 1616,90 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
|  | 2013 год | 1909,30 | 58255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60164,99 | 41 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 111 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3591 |
| 1 | "Город Архангельск" | 0,00 | 13022,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13022,68 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 2 | "Город Новодвинск" | 0,00 | 2496,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2496,30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 3 | "Котлас" | 0,00 | 419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | "Северодвинск" | 0,00 | 6867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6867,10 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 5 | "Бестужевское" | 227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | "Вельское" | 0,00 | 1111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1111,80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 7 | "Емецкое" | 0,00 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | "Ильинское" | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | "Каменское" | 0,00 | 1204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204,60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | "Каргопольское" | 0,00 | 2316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316,60 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 11 | "Киземское" | 0,00 | 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 12 | "Кодинское" | 0,00 | 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | "Козьминское" | 0,00 | 1067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067,60 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | "Коношское" | 0,00 | 5671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5671,00 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 15 | "Кулойское" | 0,00 | 1309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309,10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 16 | "Лисестровское" | 0,00 | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | "Лявленское" | 0,00 | 519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | "Малодорское" | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | "Малошуйское" | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | "Матигорское" | 0,00 | 571,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | "Мезенское" | 0,00 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 22 | "Няндомское" | 0,00 | 663,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 23 | "Оксовское" | 0,00 | 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | "Октябрьское" | 0,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | "Онежское" | 0,00 | 3552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3552,70 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 26 | "Плосское" | 0,00 | 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 27 | "Приморское" | 0,00 | 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | "Ростовско-Минское" | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | "Савинское" | 1521,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521,20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 30 | "Сафроновское" | 0,00 | 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 31 | "Североонежское" | 0,00 | 1297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297,90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 32 | "Сосновское" | 0,00 | 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | "Талажское" | 0,00 | 879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 34 | "Уемское" | 0,00 | 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 35 | "Урдомское" | 0,00 | 590,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 36 | "Холмогорское" | 0,00 | 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | "Черевковское" | 0,00 | 1915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1915,90 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 38 | "Черемушское" | 0,00 | 682,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 39 | "Шалакушское" | 0,00 | 1377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377,50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 40 | "Шангальское" | 0,00 | 1930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1930,00 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
|  | 2014 год | 0,00 | 242,95 | 61 147,03 | 0,00 | 0,00 | 61389,98 | 0 | 8 | 1444 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 11 | 3388 | 0 | 0 | 3399 |
| 1 | "Город Новодвинск" | 0,00 | 0,00 | 3589,89 | 0,00 | 0,00 | 3589,89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 |
| 2 | "Котлас" | 0,00 | 0,00 | 783,90 | 0,00 | 0,00 | 783,90 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | "Северодвинск" | 0,00 | 0,00 | 3659,50 | 0,00 | 0,00 | 3659,50 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 |
| 4 | "Бестужевское" | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | "Вельское" | 0,00 | 0,00 | 1710,50 | 0,00 | 0,00 | 1710,50 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 6 | "Верхнетоемское" | 0,00 | 0,00 | 1194,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,00 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | "Дмитриевское" | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | "Ерцевское" | 0,00 | 0,00 | 349,90 | 0,00 | 0,00 | 349,90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | "Емецкое" | 0,00 | 0,00 | 961,10 | 0,00 | 0,00 | 961,10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | "Ильинское" | 0,00 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | "Каргопольское" | 0,00 | 0,00 | 2695,80 | 0,00 | 0,00 | 2695,80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 12 | "Киземское" | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | "Кодинское" | 0,00 | 45,60 | 531,50 | 0,00 | 0,00 | 577,10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | "Козьминское" | 0,00 | 0,00 | 1018,70 | 0,00 | 0,00 | 1018,70 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 15 | "Коношское" | 0,00 | 0,00 | 21770,84 | 0,00 | 0,00 | 21770,84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 |
| 16 | "Коскогорское" | 0,00 | 0,00 | 1209,10 | 0,00 | 0,00 | 1209,10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | "Октябрьское" | 0,00 | 0,00 | 2983,90 | 0,00 | 0,00 | 2983,90 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| 18 | "Онежское" | 0,00 | 0,00 | 6701,00 | 0,00 | 0,00 | 6701,00 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 424 |
| 19 | "Пакшеньгское" | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 20 | "Печниковское" | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 507,30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | "Приводинское" | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | "Ракульское" | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | "Сафроновское" | 0,00 | 0,00 | 1018,00 | 0,00 | 0,00 | 1018,00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 24 | "Сольвычегодское" | 0,00 | 0,00 | 1135,50 | 0,00 | 0,00 | 1135,50 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 25 | "Тавреньгское" | 0,00 | 0,00 | 751,60 | 0,00 | 0,00 | 751,60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 26 | "Урдомское" | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | "Федьковское" | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | "Холмогорское" | 0,00 | 0,00 | 3450,20 | 0,00 | 0,00 | 3450,20 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 29 | "Черемушское" | 0,00 | 0,00 | 1216,20 | 0,00 | 0,00 | 1216,20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 30 | "Шангальское" | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | "Шенкурское" | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | "Шипицынское" | 0,00 | 0,00 | 1616,90 | 0,00 | 0,00 | 1616,90 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68816,22 | 0,00 | 68816,22 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 3920 |
| 1 | "Город Архангельск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27263,52 | 0,00 | 27263,52 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 1669 |
| 2 | "Северодвинск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17428,90 | 0,00 | 17428,90 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 1034 |
| 3 | "Вельское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,80 | 0,00 | 998,80 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 4 | "Верхнетоемское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101,00 | 0,00 | 1101,00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 5 | "Емецкое" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435,70 | 0,00 | 1435,70 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 6 | "Ерцевское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,50 | 0,00 | 471,50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 7 | "Кодинское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,70 | 0,00 | 486,70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 8 | "Коношское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10190,80 | 0,00 | 10190,80 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
| 9 | "Малошуйское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 10 | "Няндомское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,20 | 0,00 | 298,20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | "Онежское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,70 | 0,00 | 1476,70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 12 | "Оксовское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 0,00 | 109,10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | "Плесецкое" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 570,70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 14 | "Покровское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 15 | "Ракульское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | "Сафроновское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 17 | "Сефтренское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | "Урдомское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | "Холмогорское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215,00 | 0,00 | 2215,00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 20 | "Черемушское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011,00 | 0,00 | 1011,00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 21 | "Шалакушское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1580,00 | 0,00 | 1580,00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 22 | "Шилегское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66442,22 | 66442,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841 | 3841 |
| 1 | "Город Архангельск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37433,48 | 37433,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 2207 |
| 2 | "Северодвинск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18908,94 | 18908,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 1108 |
| 3 | "Коношское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8207,60 | 8207,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 4 | "Холмогорское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,20 | 1892,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11869,76 | 11869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 |
| 1 | "Город Архангельск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8408,16 | 8408,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 |
| 2 | "Коношское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3461,60 | 3461,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |